JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA

Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas

Número IO-825008982-E3-2022

Para los trabajos de Obra Pública consistentes en:

“SUSTITUCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO, MEDIANTE PERFORACION DE POZO PROFUNDO, INCLUYE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO, LINEA DE INTERCONEXION, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y OBRA ELECTRICA EN LA CD. DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA”.

INDICE:

1.	Datosgeneralesydeidentificacióndelalicitación.	4

1.1.	Datosgenerales.	4

1.2.	1.2. Información del protocolo de actuación.	4

1.3	Participación deobservadores.	6

1.4	Impedimentos para participar en el procedimiento de licitación por invitacion a cuando menos tres petsonas.	6

1.5	Inicio y termino del procedimiento decontratación.	6

1.6	De la obtención de la convocatoria a la licitación y forma de participar en el procedimiento decontratación.	7

1.7	Definiciones aplicadas en este procedimiento decontratación.	7

1.8	Escritos con las manifestaciones “Bajo protesta de decir verdad”, que se solicitan en este procedimiento de contratación, de conformidad con “La LOPSRM”, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.	7

1.9	Documentación legal y administrativa que debe presentarse conjuntamente con las proposiciones.	8

1.10	Porcentaje de contenido nacional de materiales, maquinaria y equipo de instalaciónpermanentequeserequeriráparalaejecucióndelaobra.	23

1.11.	El porcentaje mínimo de mano de obra local que los licitantes deberán incorporar en los trabajos arealizarse.	23

1.12.	Documentos con los que se acreditará la experiencia y capacidad técnica y financiera requerida para participar en esta licitación.	23

2.	Generalidades del procedimiento de contratación.	23

2.1.	Origen de los recursos.	24

2.2.	Descripción general de lostrabajos.	24

2.3	Cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas o Normas Mexicanas existentes en la ejecución de lasobras.	24

2.4	Fechas estimadas de inicio y terminación de lostrabajos.	24

2.5	Plazo de ejecución de lostrabajos.	24

2.6	Fechascríticas.	24

2.7	Programa general de ejecución de lostrabajos.	25

2.8	Visita al sitio o sitios de ejecución de los trabajos.	25

2.8.1	Lugar de reunión para la visita al sitio o sitios de realización de lostrabajos.	25

2.9	Junta(s) de aclaraciones electrónica.	25

3.	Información, documentación y anexos que forman parte de esta convocatoria a lalicitación.	27

4.	Modificaciones de la convocatoria a lalicitación.	28

5.	Preparación de laproposición.	28

5.1.	Entrega de las proposiciones en el acto de presentación y apertura de proposiciones.	28

5.2.	Forma de presentación de lasproposiciones.	28

5.3.	Idioma en el que se presentarán las proposiciones y demás documentaciónrequerida.	66

5.4.	Monedaenlaquedeberánpresentarselasproposiciones.	66

5.5.	Anticipos.	66

5.6.	Ajustes decostos.	67

5.7.	Condiciones depago.	67

5.8.	Forma y términos de pago de lostrabajos.	68

5.9.	Prohibición denegociación.	70

5.10.	Proposiciones conjuntas de personas físicas y/omorales.	71

5.11.	Subcontratación de lostrabajos.	73

5.12.	Descuentos sobre el importe de las estimaciones porpagar.	73

5.12.1	AportacionesalaCámaraMexicanadelaIndustriadelaConstrucción.	73

5.12.2	Retenciones por concepto de derechos de vigilancia, inspección y control de los trabajosporlaSecretaríadelaFunciónPública.	74

5.13.	Relación de materiales y equipo que proporcionará “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”.	74

5.14.	Firma de laproposición.	74

5.15.	Integración e identificación de laproposición.	75

6.	Del procedimiento de lalicitación.	75

6.1.	Presentación y apertura de las proposiciones, y fallo de lalicitación.	75

6.1.1.	Presentación y apertura de lasproposiciones.	75

6.1.2.	Fallo delicitación.	76

6.2.	Licitacióndesierta.	78

6.3.	Causas por las que serán desechadas las proposiciones.	78

6.4.	Criterios para la evaluación de las proposiciones mediante el mecanismo de evaluación binario.	83

6.5 	Adjudicación del contrato:	88

7.	Delcontrato.	89

7.1.	Modelo delcontrato.	89

7.2.	Firma delcontrato.	89

7.2.1.	Árearesponsabledelaejecucióndelostrabajos.	95

7.2.2.	Impedimentos para la firma delcontrato.	95

7.3.	Póliza de responsabilidadcivil.	96

7.4.	Verificación de que el contratista se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia seguridad social y en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, previamente a la formalización delcontrato.	96

7.4.1.	Verificación del cumplimiento de obligaciones fiscales ante la Secretaría de Hacienda y CréditoPúblico.	96

7.4.2.	Verificación del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad socialanteelInstitutoMexicanodelSeguroSocial.	98

7.4.3.	Verificación del cumplimiento de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para losTrabajadores.	99

7.5.	Garantías.	100

7.5.1.	GARANTÍA DEL ANTICIPO.	100

7.5.2.	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	104

7.5.3.	Garantía por defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.	110

7.5.5. Calificación, guarda y custodia de las pólizas de fianza.	116

7.6.	Gastosfinancieros.	116

7.7.	Falta de formalización delcontrato.	117

7.8.	InspecciónyverificaciónporpartedelaSecretaríadelaFunciónPública.	117

7.9.	Retenciones económicas de carácter provisional y/o penas convencionales.	117

7.9.1.	Retenciones económicas de carácterprovisional.	117

7.9.2.	Penasconvencionales.	118

7.10.	Suspensión de lostrabajos.	119

7.11.	Terminación anticipada delcontrato.	120

7.12.	Rescisión administrativa delcontrato.	121

7.13.	Funciones delcontratista.	122

7.14.	Calidaddelostrabajosejecutadosporelcontratista.	123

7.15.	Responsabilidad solidaria del contratista y la empresa supervisora de la obra, por pago en exceso como resultado de la revisión de estimaciones de los trabajos ejecutados por parte del contratista. (Consupervisión externa)	124

7.16	Trabajosadicionales.	125

7.17	Limpieza de lostrabajos.	125

7.18.	Marconormativo.	125

7.19.	Controversias.	126

8.	Confidencialidad de lainformación.	126

9.	Inconformidades.	126

La Cruz, Elota, a 03 de noviembre de 2022.

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA

Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas

Número IO-825008982-E3-2022

Para los trabajos de obra pública consistentes en:

“SUSTITUCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO, MEDIANTE PERFORACION DE POZO PROFUNDO, INCLUYE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO, LINEA DE INTERCONEXION, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y OBRA ELECTRICA EN LA CD. DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA”.

# Datos generales y de identificación de la licitación.

## Datos generales.

## De conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en su artículos 27 fracción II, y 18 de su Reglamento, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota convoca a las personas físicas, morales o grupos de ellas organizados, de nacionalidad mexicana, interesadas en participar en la invitación a cuando menos tres personas, con cargo al Programa para Agua Potable,  Alcantarillado Y Saneamiento en localidades Urbanas, (PROAGUA) 2022 ,la adjudicación del contrato de la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, tiene programada la contratación de la obra “SUSTITUCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO, MEDIANTE PERFORACION DE POZO PROFUNDO, INCLUYE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO, LINEA DE INTERCONEXION, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y OBRA ELECTRICA EN LA CD. DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA”., se convoca a los interesados en participar en la Licitación por Invitacion a Cuando Tres Personas númeroIO-825008982-E3-2022, para la adjudicacióndelcontratodeobrapública,sobrelabasedepreciosunitariosytiempo determinado, mediante el mecanismo de evaluación binario, de conformidad con la convocatoria, requisitos de participación y procedimiento siguientes:

## 1.2.	Información del protocolo de actuación.

Encumplimientoporlodispuestoenelnumeral6delAnexoprimero del “Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones”, en adelante “ElProtocolodeActuación”publicadoenelDiarioOficialdelaFederaciónel20deagosto de2015,consusreformasyadicionespublicadasel19defebrerode2016y28defebrerode 2017, en el mismo medio informativo, se informa a los participantes en el presente procedimiento de contratación, losiguiente:

    - Losservidorespúblicosqueintervienenenelprocedimientodecontratación, en el contacto con los particulares que participen en esta licitación, deben observar “El Protocolo de Actuación”, con sus reformas y adiciones, y que puede ser consultado en la sección de la Secretaría de la Función Pública, que se encuentra en el portal de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx), a través	de	la	liga	https://www.gob.mx/sfp/documentos/protocolo-de-actuacion-en-materia-de-contrataciones-publicas-otorgamiento-y-rorroga-de-licencias-permisos-autorizaciones-y-concesiones-97983;

    - Los datos personales que se recaben por los servidores públicos con motivo del contacto con los particulares que participen en esta licitación, serán protegidos y tratados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, y señalarles cuál es el propósito de recabarlos y solicitar su consentimiento de manera expresa, por escrito o cualquier medio de autenticación, para el caso de que terceras personas accedan a dichos datos;

    - Tienen derecho a presentar queja o denuncia, ante el Órgano Interno de Control en “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”, por el incumplimiento de obligaciones que adviertan en el contacto con los servidores públicos que intervienen en el procedimiento de contratación;

    - El contacto de los servidores públicos con los particulares se efectuará preferentemente por escrito (en medios físicos o electrónicos) con la finalidad de que exista constancia del asunto;

    - Los particulares personas físicas que participen en el procedimiento de contratación,podránformularunmanifiestoenelqueafirmenonieguenlos vínculosorelacionesdenegocios,laborales,profesionales,personalesodeparentescoporconsanguinidadoafinidadhastaelcuartogradoquetengan lapropiapersona,conelolosservidorespúblicosaqueserefiereelnumeral 5 del anexo segundo;

    - Los particulares personas morales que participen en el procedimiento de contratación, podrán formular un manifiesto en el que afirmen o nieguen los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tengan las personas que a continuación se señalan, con el o los servidores públicos a queserefiereelnumeral5delanexosegundo:a) Integrantes del consejo de administración o administradores; b) Director general, gerente general, o equivalentes; c) Representantes legales, y d) Personas físicas que posean directa o indirectamente cuando menos el diez por ciento de los títulos representativos del capital social de la persona moral;

    - Los particulares formularán el manifiesto a través de la dirección electrónicahttps://manifiesto.funcionpublica.gob.mx/SMP-web/loginPage.jsf;siendo este medio electrónico de comunicación el único para presentarlo. El Sistemageneraráunacusedepresentacióndelmanifiesto.Atravésdedicho medio electrónico los particulares podrán también denunciar presuntos conflictos de interés de los que tengan conocimiento, enunciando las pruebas con las que en su caso cuenten;

    - Asimismo, los particulares que participen el presente procedimiento de contrataciónpodránevaluarsilosservidorespúblicosqueintervienenenel mismo cumplen el Acuerdo y se desempeñan con ética, integridad y ausenciadeconflictodeinterés.Elsistemaelectrónicoatravésdelcuallos particulares podrán responder la encuesta se encontrará disponible en la sección de la Secretaría de la Función Pública, que se encuentra en el portal de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx), a través de la ligahttps://manifiesto.funcionpublica.gob.mx/SMP-web/loginPage.jsf;y

    - Elservidorpúblicotitulardelárearesponsabledellevarelprocedimientode contratación pública, deberá verificar en el sistema, respecto de “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”, los manifiestos de vínculos o relaciones presentados por los particulares, a fin de tomar las medidas necesarias para prevenir posibles conflictos de interés.

## Participación de observadores.

Se indica que, en cumplimiento por lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 27 de “La LOPSRM”, se permitirá la asistencia de cualquier persona que manifieste su interés de estar presente en los diferentes actos de esta Licitación por Invitacion a Cuando Menos tres Personas Número IO-825008982-E2-2022, en calidad de observador, bajo la condición de que deberán registrar previamente su asistencia.

## Impedimentos para participar en el procedimiento de Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas.

En cumplimiento por lo dispuesto en el artículo 51 de “La LOPSRM”, “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”, se abstendrá de recibir las proposiciones o adjudicar el contrato, con las personas físicas o morales que se ubiquen en alguno de los supuestos que establece el propio artículo.

## Inicio y termino del procedimiento de contratación.

El procedimiento de Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas inicia con la publicación de la licitación y concluye con la firma del contrato o en su caso, con la cancelación del procedimiento de contratación.

| Número de licitación | IO-825008982-E3-2022 |
| --- | --- |
| Fecha de Publicación en CompraNet | 03 de noviembre de 2022 |
| Visita al lugar de los trabajos | 11 de noviembre de 2022, 10:00 horas |
| Junta de aclaraciones | 11 de noviembre de 2022, 11:00 horas |
| Presentación y apertura de proposiciones | 17 de noviembre de 2022, 11:00 horas |
| Fallo | 18 de noviembre de 2022 a las 12:00 horas |
| Firma de Contrato | 22 de noviembre de 2022 a las 13:00 horas |

## De la obtención de la licitación y forma de participar en el procedimiento de contratación.

La Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas, se encuentra disponible para su consulta en el “Sistema ElectrónicodeInformaciónPúblicaGubernamental”(CompraNet)ysuobtenciónserá gratuita, derivado de la emergencia sanitaria existente en el país por el momento el documento no se encontrarse a disposición de los interesados, para su consulta, un ejemplar impreso de la presente Invitación en  las Oficinas de “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” ubicada en: Blvd. Luis Donaldo Colosio No. 19, Colonia Arroyitos, La Cruz, Elota, Sinaloa, código postal 82700, sin que “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” se encuentre obligada a entregar un ejemplar impreso de la misma a las personas físicas y morales que deseen participar.

## Definiciones aplicadas en este procedimiento de contratación.

### Las definiciones aplicadas en este procedimiento de contratación se entenderán de conformidad con los artículos 2 de “La LOPSRM” y el 2 de su Reglamento.

Procedimiento de contratación: Se entenderá por licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas, lo señalado en las bases del procedimiento de contratación.

Para los efectos de este procedimiento de contratación los participantes entregarán sus proposiciones de manera presencial por medios de comunicación electrónica, de conformidad con lo estipulado en el numeral 5.1 del presente documento.

## Escritos con las manifestaciones “Bajo protesta de decir verdad”, que se solicitan en este procedimiento de contratación, de conformidad con “La LOPSRM”, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Losescritosconlasmanifestaciones“Bajoprotestadedecirverdad”,quesesolicitancomo requisito de participación en este procedimiento de contratación, sólo resultarán procedentes si éstos se encuentran previstos en “La LOPSRM”, su Reglamento o en los ordenamientos de carácter general aplicables a la Administración Pública Federal. La falta depresentacióndedichosdocumentosenlaproposición,serámotivoparadesecharla,por incumplir las disposiciones jurídicas que los establecen, de conformidad con lo dispuesto porelartículo34,fracciónVIII,delReglamentode“LaLOPSRM”.

### “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”, verificará que los escritos a que se refiere el párrafo anterior cumplan con los requisitos solicitados, sin que resulte necesario verificar la veracidad o autenticidad de lo indicado en ellos para continuar con el procedimiento, sin perjuicio del derecho de “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” para realizar dicha verificación en cualquier momento o cuando se prevea en“ La LOPSRM” o su Reglamento.

## Documentación legal y administrativa que debe presentarse conjuntamente con las proposiciones.

Losdocumentoslegalesyadministrativospodránintegrarseenlosformatosqueparatal efecto se incluyen en esta licitación o reproducirlos, siempre y cuando se respete el contenido y estructura de los mismos, sin tachaduras ni enmendaduras.

### Documentos mínimos indispensables de carácter legal y administrativo.

DLA 1. Escrito en el que señale el licitante domicilio completo y dirección de correo electrónico, autorizando a dos personas para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de licitación y, en su caso, del contrato de obra pública incluyendo las relacionadas con la calificación de las fianzas, mismo que servirá para practicar las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.

Requerimientos:

      - Sedeberáseguirelformatoqueseproporcionaenelarchivo“DocumentosLegales y Administrativos” denominado DLA1.

      - El licitante describirá en el formato DLA 1 de su propuesta, su domicilio legal y/o comercial(deserelcaso)condatosdenombredecalle,número(s)interioryexterior, colonia, alcaldía, ciudad, entidad federativa, código postal, teléfono de oficina y celular, así como dos correos electrónicos, también incluirá el nombre de dos personasrelacionadasconellicitanteparaoíryrecibirtodotipodenotificacionesen caso de no localizar en su domicilio a la persona física o representante legal de la empresa.

      - En el escrito DLA 1 requerido donde se plasmará el nombre de dos personas relacionadas con el licitante, estas servirán para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven del procedimiento de licitación y, en su caso, del contrato de obra pública incluyendo las relacionadas con la calificación de las fianzas, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.

      - Anexar copia simple del comprobante de domicilio del licitante (Legible).

      - Eldocumentoinvariablementedeberáserfirmadoporquienfirmalaproposicióna travésdeCompraNetconfirmaelectrónicadelapersonafísicaomoralquepresenta la proposición.

### Verificación del Requisito:

- Se verificará que se presente el documento DLA 1 en la propuesta del licitante, así como que no contenga tachaduras o correcciones.

- Que el escrito presentado por el licitante contenga y correspondan los datos generales de la presente licitación.

- Se verificará que la manifestación requerida cumpla con el formato proporcionado por la convocante.

- Se verificará que el escrito cuente con los datos requeridos.

- Se revisará que integre la copia del comprobante de domicilio.

- Se revisará que el nombre de la persona física o moral y el domicilio descrito en el comprobante de domicilio proporcionado por el licitante coincidan con la información requerida en el documento DLA 1.

- Se revisará que el documento presentado a través de CompraNet invariablemente esté firmado electrónicamente por la persona física o moral que presenta la proposición.

### DLA 2. Escrito con la manifestación del licitante, “Bajo protesta de decir verdad”, de quien pretenda solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, en el que exprese su interés en participar en la licitación, por si o enrepresentacióndeuntercero,indicandolosdatosyrequisitossiguientes:

Este escrito deberá presentarse al inicio de la junta de aclaraciones, si el licitante participa en forma presencial; si se participa a través de CompraNet, el documento debe ser enviado electrónicamente, para lo cual se ajustará a lo señaladoenelnumeral2.9deestalicitación.

Requerimientos:

- El documento que presente el licitante deberá contener toda la información solicitada en el formato que se anexa en el archivo “Documentos Legales y Administrativos” denominado DLA2.

- El escrito obligatoriamente deberá contener la leyenda “Bajo protesta de decir verdad”comolomarcaelanexoDLA2,ymedianteelmismoseseñalarásuinterés enparticiparenlalicitación,porsioenrepresentacióndeunaagrupaciónenelcaso de propuestas en participación conjunta, mismo que contendrá los datos siguientes:

  - Dellicitante:RegistroFederaldeContribuyentes;nombreydomicilio,asícomo, en su caso, los de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de la persona moral, así como el nombre completo y RFC de cada uno de los socios, y

  - Del representante legal del licitante: Datos de las Escrituras Públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representación y su identificación oficial.

- Eldocumentoinvariablementedeberáserfirmadoporquienfirmalaproposicióna través de CompraNet con firma electrónica de la persona física o moral que presenta la proposición.

### Verificación del Requisito:

- Se verificará que se presente el documento DLA 2 en la propuesta del licitante, así como no contenga tachaduras o correcciones.

- Que el escrito presentado por el licitante contenga y correspondan los datos generales de la presente licitación.

- Severificaráquelamanifestaciónrequeridacumplaconelformatoproporcionado por la convocante.

- Se verificará que el escrito contenga invariablemente lo señalado en el inciso b) de requerimientos, incluyendo la leyenda“ Bajo protesta de decir verdad”.

- Se revisará que el documento presentado a través de CompraNet invariablemente esté firmado electrónicamente por la persona física o moral que presenta la proposición.

### Causas de desechamiento:

- Que el licitante no presente el documento requerido en supropuesta.

- Que el escrito presentado por el licitante no contenga o correspondan los datos generales a otra licitación.

- Queelescritopresentadoporellicitantecontengatachadurasocorrecciones.

- Queelescritonocorrespondaconelformatoproporcionadoporlaconvocanteono contengalaleyenda“Bajoprotestadedecirverdad”.

- Que el documento no esté firmado por la persona quefirmalaproposición.

### DLA 3. Escrito mediante el cual declare el licitante, “Bajo protesta de decir verdad”, que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, de “La LOPSRM”; y que, por su conducto, no participan en el procedimiento de licitación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la fracción IVdelartículo51delapropiaLey.

La falsedad en la manifestación a que se refiere este documento legal y administrativo será sancionada en los términos de “La LOPSRM” y/o de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En caso de omisión en la entrega del escrito, o si de la información y documentaciónconquecuentelaSecretaríadelaFunciónPública,sedesprende quepersonasfísicasomoralespretendenevadirlosefectosdelainhabilitación,“La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” se abstendrá de firmar el contrato correspondiente, encumplimiento aloordenadoporlosartículos51,fracciónIV,y78,últimopárrafo,de“LaLOPSRM”.

Requerimientos:

- Sedeberáseguirelformatoquesepresentaenelarchivo“DocumentosLegalesy Administrativos denominado DLA3.”

- El escrito obligatoriamente deberá contener la leyenda “Bajo protesta de decir verdad”comolomarcaelanexoDLA3,declarandoquenoseencuentraenalguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de “La LOPSRM” y que por su conducto no participan en el procedimiento de licitación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la fracción IV del artículo 51 de la propia“LOPSRM”.

- Se revisará que el documento presentado a través de CompraNet invariablemente esté firmado electrónicamente por la persona física o moral que presenta la proposición.

### Verificación del requisito:

- Se verificará que se presente el documento DLA 3 en la propuesta del licitante, así comonocontengatachadurasocorrecciones.

- Que el escrito presentado por el licitante contenga y correspondan los datos generales de la presentelicitación.

- Se verificará que la manifestación requerida cumpla con el formato proporcionado por laconvocante.

- Se verificará que el escrito cuente con las declaraciones solicitadas en el inciso b), incluyendolaleyenda“Bajoprotestadedecirverdad”.

- SepodránrealizarrevisionesenlapáginadelaSecretaríadelaFunciónPúblicayen elDiarioOficialdelaFederaciónparacorroborarquenoseencuentreninhabilitados oimpedidosparaparticiparenbasealosartículos51y78de“LaLOPSRM”.

- Se revisará que el documento presentado a través de CompraNet invariablemente esté firmado electrónicamente por la persona física o moral que presenta la proposición.

### Causas de desechamiento:

- NopresenteellicitanteeldocumentoDLA3ensupropuesta.

- Queelescritonocorrespondaconelformatoproporcionadoporlaconvocanteono contenga la leyenda “Bajo protesta de decirverdad”.

- Seidentifiquedurantelarevisióndelainformaciónproporcionadaporellicitante,la falsedad en la manifestación “Bajo protesta de decir verdad”, se sancionará conformealTítuloSextode“LaLOPSRM”.

- Queeldocumentonoestéfirmadoporlapersonaquefirmalaproposición.

### DLA4	Constancia de Situación Fiscal (emitida por el SAT con fecha previa al acto de apertura y presentación depropuestas).

Requerimientos:

- Sedeberápresentarcopiade“ConstanciadeSituaciónFiscal”(emitidaporelSATde fecha previa al acto de presentación y apertura de propuestas) no mayor a 60 días naturales, que deberá ser firmado por quien firma la proposición o en el caso de participaciónconjuntaporlosrepresentanteslegalesdecadaunadelasempresas,

Para la obtención del documento podrá seguir las siguientes instrucciones:

  - IngresaalportaldelSAT:(https://www.sat.gob.mx)

  - Ingresaalmenú“TrámitesdelRFC”

  - DaclicenReimprimetusacusesdelRFCygeneratuconstancia

  - IngresatuRFCycontraseñaparaentraralsistema(Puedesusartue.firma,pero noesnecesario)sigalasinstrucciones.Estopuedetardaralgunosminutos.

  - Buscaellinkde“GenerarConstancia”ydaclicenelbotón.

  - DescargaelarchivoenformatoPDFqueproporcionaelportaldelSAT.

### Verificación del Requisito:

- Se verificará que entregue copia de la “Constancia de Situación Fiscal” (emitida por el SAT de fecha previa al acto de presentación y apertura de propuestas, no mayor a 60 días naturales, legible), el cual deberá ser firmado por quien firmala proposición; o en el caso de proposición conjunta se deberá entregar por cada una de las personas físicas y/o representante legal de las personas morales y del representantecomún.

- Se revisará que el documento presentado a través de CompraNet invariablementeestéfirmadoelectrónicamenteporlapersonafísicaomoralque presenta laproposición.

### DLA 5. Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y, en el caso de personas morales y de las agrupaciones en participación conjunta de la persona que firme la proposición.

Requerimientos:

- SedeberápresentarcopiasimpleporambosladosdelaIdentificaciónoficialvigente con fotografía (credencial para votar del Instituto Federal Electoral (Instituto Nacional Electoral), Cédula Profesional o Pasaporte) en el caso de personas físicaso enelcasodepersonasmoralesdelapersonaquefirmalaproposición.

- Eldocumentoinvariablementedeberáserfirmadoporquienfirmalaproposicióna travésdeCompraNetconfirmaelectrónicadelapersonafísicaomoralquepresenta laproposición.

### Verificación del Requisito:

- Se verificará que se presente copia simple y legible de identificación oficial vigente de la persona física o en el caso de personas morales de la persona que firma la proposición.

- Se verificará que la identificación sea oficial y esté vigente, así como corresponda a quien firma laproposición.

- Se revisará que el documento presentado a través de CompraNet invariablemente esté firmado electrónicamente por la persona física o moral que presenta la proposición.

### DLA 6. Escrito mediante el cual los licitantes o los representantes legales de la persona moral manifiesten, “Bajo protesta de decir verdad”, que cuentan con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica, mismo que contendrá los datos y requisitossiguientes:

Requerimientos:

- Sedeberáseguirelformatoquesepresentaenelarchivo“DocumentosLegalesy Administrativos” denominado DLA6.

- El escrito obligatoriamente deberá contener la leyenda “Bajo protesta de decir verdad” como lo marca el anexo DLA 6, y mediante el mismo se señalará que el licitante o el representante de la persona moral manifiesta que cuenta con facultadessuficientesparacomprometerseporsíoporsurepresentada,mismoque contendrá los siguientesdatos:

  - Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, ensucaso,losdesuapoderadoorepresentante.Tratándosedepersonasmorales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombredelossocios,yexistencialegaldelapersonamoral,asícomoelnombre completoyRFCdecadaunodelossocios,y

  - Delrepresentantelegaldellicitante:Datosdelasescrituraspúblicasenlasque lefueronotorgadaslasfacultadesderepresentaciónysuidentificaciónoficial.

- Eldocumentoinvariablementedeberáserfirmadoporquienfirmalaproposicióna travésdeCompraNetconfirmaelectrónicadelapersonafísicaomoralquepresenta laproposición.

### Verificación del Requisitos:

- Se verificará que se presente el documento DLA 6 en la propuesta del licitante, así comonocontengatachadurasocorrecciones.

- Que el escrito presentado por el licitante contenga y correspondan los datos generales de la presentelicitación.

- Se verificará que la manifestación requerida cumpla con el formatoproporcionado por laconvocante.

- Se verificará que el escrito contenga invariablemente lo señalado en el inciso b) de losrequerimientos,incluyendolaleyenda“Bajoprotestadedecirverdad”.

- Se verificará que los datos de la persona física o persona moral coincidan con los descritos en el acta constitutiva de la empresa y/o sus modificaciones integradas a supropuesta.

- Se revisará que el documento presentado a través de CompraNet invariablemente esté firmado electrónicamente por la persona física o moral que presenta la proposición.

- En caso de proposiciones conjuntas, se verificará que el documento requerido sea presentado por cada uno de las personas físicas o morales que intervienen en la proposición conjunta, así como que sea firmada por el representante de la agrupación.

- Lafirmadelrepresentantelegaldelaempresacoincidaconlaplasmadaenelacta constitutivay/oidentificaciónoficialintegradaenladocumentaciónsolicitadaenel anexo DLA 5 de la presenteconvocatoria.

### Causas de desechamiento:

- NopresenteellicitanteeldocumentoDLA6requeridoensupropuesta.

- Queelescritonocorrespondaconelformatoproporcionadoporlaconvocanteono contenga la leyenda “Bajo protesta de decirverdad”.

- Queeldocumentonocontengatodalainformaciónsolicitadaenelformatoquese entrega en laconvocatoria.

- En caso de proposiciones conjuntas, que no se presente el documento DLA6, por cadaunodelaspersonasfísicasomoraresqueparticipenenlapropuestaconjunta.

- Queeldocumentonoestéfirmadoporlapersonaquefirmalaproposiciónosufirma nocorrespondaconlasintegradasenelformatoDLA5oconlaintegradaenelActa constitutivadelaempresay/osusmodificaciones.

### DLA 7. Escrito que contenga la declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten, “Bajo protesta de decir verdad”, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, paraque los servidores públicos de “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

Requerimientos:

- Sedeberáseguirelformatoquesepresentaenelarchivo“DocumentosLegalesy Administrativos” denominado DLA7.

- El escrito obligatoriamente deberá contener la leyenda “Bajo protesta de decir verdad”comolomarcaelanexoDLA7,elmismodeberácontenerlamanifestación que por sí mismos, o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los Servidores Públicos de “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones ventajosas,con relación a los demásparticipantes.

- Eldocumentoinvariablementedeberáserfirmadoporquienfirmalaproposicióna travésdeCompraNetconfirmaelectrónicadelapersonafísicaomoralquepresenta laproposición.

### Verificación del Requisito:

- SeverificaráquesepresenteeldocumentoDLA7porpartedellicitante.

- Se verificará que el escrito contenga invariablemente lo señalado en el inciso b) de requerimientos,incluyendolaleyenda“Bajoprotestadedecirverdad”.

- Se revisará que el documento presentado a través de CompraNet invariablemente esté firmado electrónicamente por la persona física o moral que presenta la proposición.

- En caso de proposiciones conjuntas, se verificará que el documento requerido sea presentado por cada uno de las personas físicas o morales que intervienen en la proposición conjunta, así como que sea firmada por el representante de la agrupación.

### Causas de desechamiento:

- QueellicitantenopresenteeldocumentoDLA7requeridoensupropuesta.

- Queelescritonocontengalaleyenda“Bajoprotestadedecirverdad”.

- En caso de preposiciones conjuntas, no se presente el documento DLA 7, porcada unodelaspersonasfísicasomoraresqueparticipenenlapropuestaconjunta.

- Queeldocumentonoestéfirmadoporlapersonaquefirmalaproposición.

### DLA 8. En su caso, convenio privado de participación conjunta de personas físicas y/o morales, celebrado entre dos o más interesados para participar en la licitación en los términos señalados en el punto 5.10 (o el que corresponda) de esta convocatoria a lalicitación.

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, en el acto de presentación y apertura de proposiciones, el representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma solidaria o mancomunada según se haya convenido, exhibiendo el convenio con la proposición.

Requerimientos:

- Tratándose de una proposición conjunta se verificará que se presente el convenio privado por parte dellicitante;

- El convenio deberá contener toda la información que señala el Artículo 47 fracción II del Reglamento de“La LOPSRM”:

  - Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, los datos de los instrumentos públicos con los que se acreditalaexistencialegaldelaspersonasmoralesy,dehaberlas,susreformas ymodificacionesasícomoelnombredelossociosqueaparezcanenestas;

  - Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadasseñalando,losdatosdelasescrituraspúblicasconlasqueacrediten las facultades derepresentación.

  - Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente para atender todo lo relacionado con la proposición y conel procedimiento de licitaciónpública.

  - Descripción precisa y detallada (no en porcentajes) de la parte del catálogo de la obra pública que cada persona se obligará a cumplir, así como laforma enquesegarantizaráyexigiráelcumplimientodelasobligacionesylaforma enqueseránpresentadasacobrolasestimacionesdelostrabajosejecutados, a satisfacción de “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”;y

Participante 1.-

| Clave | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.- |  |  |  |
| 2.- |  |  |  |
| n…, |  |  |  |

Participante 2.-

| Clave | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.- |  |  |  |
| 2.- |  |  |  |
| n…, |  |  |  |

Participante n.…, -

| Clave | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.- |  |  |  |
| 2.- |  |  |  |
| n…, |  |  |  |

  - Estipulaciónexpresadequecadaunodelosfirmantesquedaráobligadojunto conlosdemásintegrantes,yaseaenformasolidariaomancomunada,según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo; indicando los conceptos y los montosenquequedancadaunodelosintegrantes.

- El convenio deberá ser firmado por las personas integrantes y por el representante comúndesignado.

### Verificación del requisito:

- Cuando se trate de una proposición conjunta se verificará que se presente el convenio por parte dellicitante.

- Severificaráqueelconveniocontengalosrequisitosdefinidosenelincisoa)puntos i,ii,iii,ivyvdelosrequerimientos.

- Se revisará que el documento presentado a través de CompraNet invariablemente esté firmado electrónicamente por la persona física o moral que presenta la proposición.

### Causas de desechamiento:

- Nosepresenteelconveniodeparticipaciónconjuntarequeridoensupropuestalos licitantes.

- Queelconveniodeparticipaciónconjuntanocumplaconlosincisosa)yb)delos requerimientos.

- Que en la determinación de la obligación por parte de los firmantes, se establezca solidariaomancomunadamente,onosedescribasuresponsabilidad.

- No se establezcan los conceptos y montos en que sean responsables cada uno de losintegrantesdelaproposiciónconjuntadeserelcaso.

- Que el documento no esté firmado por cada uno de los representantes legales de las personas físicas o morales de la agrupación, así como por el representante común que firma laproposición.

### DLA 9. Escrito en el que el interesado en participar en este procedimiento de contratación manifieste, “Bajo protesta de decir verdad”, que es de nacionalidadmexicana.

Requerimientos:

- Sedeberáseguirelformatoquesepresentaenelarchivo“DocumentosLegalesy Administrativos” denominado DLA9.

- EllicitantedeberáseñalarlainformaciónsolicitadaenelAnexoDLA9,incluyendola leyenda “Bajo protesta de decirverdad”.

- Eldocumentoinvariablementedeberáserfirmadoporquienfirmalaproposicióna travésdeCompraNetconfirmaelectrónicadelapersonafísicaomoralquepresenta laproposición.

### Verificación del Requisito:

- SeverificaráquesepresenteeldocumentoDLA9originalporpartedellicitante.

- Se verificará que el escrito contenga invariablemente lo señalado en el inciso b) de requerimientos,incluyendolaleyenda“Bajoprotestadedecirverdad”;enelcasode participación conjunta que cada persona física o moral de la agrupación haya entregado suescrito.

- Se revisará que el documento presentado a través de CompraNet invariablemente esté firmado electrónicamente por la persona física o moral que presenta la proposición.

### Causas de desechamiento:

- QueellicitantenopresenteeldocumentoDLA9requeridoensuproposición.

- Que el documento no cumpla con lo señalado con los incisos a), b) y c) de los requerimientos.

- Queeldocumentonoestéfirmadoporlapersonaquefirmalaproposición.

### DLA 10. Escrito en el que los licitantes manifiesten, “Bajo protesta de decir verdad”, que los estudios, planes o programas que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de los trabajos a ejecutar, así como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado.

Requerimientos:

- Sedeberáseguirelformatoquesepresentaenelarchivo:DocumentosLegalesy Administrativos denominado DLA10.

- Elescritodemanifiestodeberácontenerel“Bajoprotesta dedecirverdad”quelos estudios,planesoprogramasquepreviamentehayanrealizado,incluyensupuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de los trabajos a ejecutar, así como que, en su caso, consideran costos estimados apegadosalascondicionesdelmercado.

- EllicitantedeberáseñalarlainformaciónsolicitadaenelanexoDLA10.

- Eldocumentoinvariablementedeberáserfirmadoporquienfirmalaproposicióna travésdeCompraNetconfirmaelectrónicadelapersonafísicaomoralquepresenta laproposición.

### Verificación del Requisito:

- SeverificaráquesepresenteeldocumentoDLA10porpartedellicitante.

- Se verificará que el escrito contenga invariablemente lo señalado en el inciso b) de los requerimientos, incluyendo la leyenda “Bajo protesta de decirverdad”.

- Se revisará que el documento presentado a través de CompraNet invariablemente esté firmado electrónicamente por la persona física o moral que presenta la proposición.

- Se verificará que el documento requerido sea presentado por cada uno de las personasfísicasomoralesqueintervienenenlaproposiciónconjunta.

### Causas de desechamiento:

- QueellicitantenopresenteeldocumentoDLA10requeridoensuproposición.

- Queelescritonocontengalaleyenda“Bajoprotestadedecirverdad”.

- Encasodeproposicionesconjuntas,nosepresenteeldocumentoDLA10,porcada unodelaspersonasfísicasomoralesqueparticipenenlapropuestaconjunta.

### DLA 11. 	En el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana, copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, o bien, un escrito en el cual manifiesten, “Bajo protesta de decir verdad”, que cuentan con ese carácter, utilizando para tal fin el formato que al efecto proporciona “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” en estalicitación.

Requerimientos:

- EnelcasodeparticiparMIPYMESenlaejecucióndelostrabajos,éstasdeberán presentarcopiadedocumentoexpedidoporautoridadcompetentequedetermine suestratificacióncomomicro,pequeñaomedianaempresaobienunescritoenel cualmanifiesten,“Bajoprotestadedecirverdad”,quecuentanconesecarácter, utilizandoparatalfinelformatoquesepresentaenelarchivo“DocumentosLegales y Administrativos” denominado DLA11.

- EllicitantedeberáseñalarlainformaciónsolicitadaenelanexoDLA11.

- Eldocumentoinvariablementedeberáserfirmadoporquienfirmalaproposicióna travésdeCompraNetconfirmaelectrónicadelapersonafísicaomoralquepresenta laproposición.

### Verificación del requisito:

- En caso de estar en este supuesto, se verificará que se presente el documento por parte dellicitante.

- Se verificará que el escrito contenga invariablemente lo señalado en los incisos a)y

  - delosrequerimientos,incluyendolaleyenda“Bajoprotestadedecirverdad”,y

  - Se revisará que el documento presentado a través de CompraNet invariablemente esté firmado electrónicamente por la persona física o moral que presenta la proposición.

### DLA 12 	Nota informativa para participantes de países miembros de la “Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico” y firmantes de la “Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales”, firmada y rubricada por el licitante o su representantelegal.

Requerimientos:

- SedeberáseguirelformatoquesepresentaenelarchivoDocumentosLegalesy Administrativos denominado DLA12.

- Cada representante legal de las personas que integran la agrupacióndeberá elaborar la manifestación para su presentación en papel membretado de su representada,y

- Eldocumentoinvariablementedeberáserfirmadoporquienfirmalaproposicióna travésdeCompraNetconfirmaelectrónicadelapersonafísicaomoralquepresenta laproposición.

### Verificación del Requisito:

- SeverificaráquesepresenteeldocumentoDLA12originalporpartedellicitanteen el caso de proposiciones conjuntas cada uno de los participantes haya presentado el escrito de formaindividual.

- Se revisará que el documento presentado a través de CompraNet invariablemente esté firmado electrónicamente por la persona física o moral que presenta la proposición.

### DLA 13. En el caso de enviarse la proposición a través del “Sistema Electrónico de InformaciónPúblicaGubernamental”(CompraNet),escritoenelqueellicitante acepta expresamente que se tendrá como no presentada su proposición y, en su caso, la documentación requerida en esta licitación, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”.

Requerimientos:

- Se deberá seguir el formato que se presenta en el archivo Documentación Legal y Administrativa denominado DLA13.

- Queellicitanterealicelamanifestaciónexpresaquesetendrácomonopresentada la proposición en caso de que la información no pueda ser descargada de CompraNet por causas ajenas a “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”.

- Eldocumentoinvariablementedeberáserfirmadoporquienfirmalaproposicióna travésdeCompraNetconfirmaelectrónicadelapersonafísicaomoralquepresenta laproposición.

### Verificación del Requisito:

- SeverificaráquesepresenteeldocumentoDLA13porpartedellicitante.

- Que el licitante haya realizado la manifestación expresa que se tendrá como no presentada la proposición en caso de que la información no pueda ser descargada de CompraNetpor causas ajenas a “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”.

- Se revisará que el documento presentado a través de CompraNet invariablemente esté firmado electrónicamente por la persona física o moral que presenta la proposición.

### DLA 14 En su caso, copia actualizada del comprobante del registro del licitante en el Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC) del “Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental”(CompraNet).

La falta de este documento no será impedimento para la participación del licitante en el procedimiento de contratación, ni causa de desechamiento de    suproposición.

Requerimientos:

- La copia del Registro deberá corresponder al Licitante y ser legible;

- Tratándosedeparticipaciónconjunta,cadaparticipantedeberáproporcionarcopia del comprobante del Registro;

- Sedeberápresentarcopiaactualizadadelcomprobantedelregistrodellicitanteen el Registro Único de Proveedores y Contratistas del “Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental” (CompraNet) (legible), que deberá ser firmadosporquienfirmalaproposiciónoenelcasodeproposiciónconjuntaporlos representantes legales de cada una de las empresas.

- Eldocumentoinvariablementedeberáserfirmadoporquienfirmalaproposicióna travésdeCompraNetconfirmaelectrónicadelapersonafísicaomoralquepresenta la proposición

### Verificación del Requisito:

- Se verificará que entregue copia actualizada del comprobante del registro del licitante en el Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC) del “Sistema ElectrónicodeInformaciónPúblicaGubernamental”(CompraNet)(legible),elcual deberá ser firmado por quien firmó la proposición; o en el caso de proposición conjunta se deberá entregar por cada una de las empresas y deberán ser firmados por los representantes legales de cada una de las empresas.

- Se revisará que el documento presentado a través de CompraNet invariablemente esté firmado electrónicamente por la persona física o moral que presenta la proposición.

### DLA 15. 	Escrito expresando haber o no presentado el manifiesto en el que afirmen o nieguen los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el  cuarto  grado que tenga el licitante o las personas  que se mencionan en el  numeral 3  de “El  Protocolo de Actuación”  publicado en el Diario Oficial  de la Federación   el 20 de agosto de 2015, con los servidores públicos que tengan los  cargos que  se indican en el numeral 5 del anexo segundo de “El Protocolo de Actuación”, publicado en el Diario Oficial de la Federación con sus reformas y  adiciones  el  19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017, en el mismo medio informativo y, enelcasodehaberlopresentado,señalarsisolicitaronhacerdelconocimientopúblico la presentación del manifiesto, anexando copia del acuse correspondiente que genera el sistema.

Requerimientos:

- Se deberá seguir el formato que se presenta en el archivo “Documentación Legal y Administrativa” denominado DLA15.

- EllicitantedeberárealizarladeclaraciónsolicitadaenelanexoDLA15,y

- Eldocumentoinvariablementedeberáserfirmadoporquienfirmalaproposicióna travésdeCompraNetconfirmaelectrónicadelapersonafísicaomoralquepresenta laproposición.

### Verificación del Requisito:

- SeverificaráquesepresenteeldocumentoDLA15porpartedellicitante.

- SerevisaráquesehayarealizadoladeclaraciónsolicitadaenelanexoDLA15,y

- Se revisará que el documento presentado a través de CompraNet invariablemente esté firmado electrónicamente por la persona física o moral que presenta la proposición.

DLA 16. 	Opinión de cumplimiento de obligaciones Fiscales, emitidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Opinión de cumplimiento de pago de aportaciones en materia de Seguridad Social, emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ambas en sentido positivo y Constancia de Situación Fiscal, en materia de aportaciones y amortizaciones patronales, emitida por el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) sin adeudos y vigente.

La presentación de las opiniones es optativa para los interesados por lo que su omisión no será impedimento para participar en el procedimiento de contratación, ni causa de desechamiento de la proposición.

Requerimientos por verificar:

- Se verificará que se adjunte el acuse de las opiniones que emite los sistemas del SAT, IMSS e INFONAVIT.

## Porcentaje de contenido nacional de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente que se requerirá para la ejecución de la obra.

Para la ejecución de los trabajos de la presente obra, se requerirá la incorporación de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de por lo menos un 50% de contenido nacional.

Paraefectosdeloanterior,loslicitantesdeberánpresentarunescritoenelquemanifiesten quesecomprometenacumplirconelporcentajerequerido,deconformidadconelAnexo Técnico AT5.

## El porcentaje mínimo de mano de obra local que los licitantes deberán incorporar en los trabajos arealizarse.

Los licitantes deberán comprometerse a cumplir con la incorporación, como mínimo, del 30% (Treinta por ciento) de mano de obra local del Estado de Sinaloa, en el que se ejecutarán los trabajos, con respecto del total del personal propuesto por los licitantes, considerando como mano de obra las actividades realizadas por especialistas, técnicos y administrativos, así como cualquier otra que se requiera para la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30, último párrafo, 31, fracción XXI, de “La LOPSRM” y 254, fracción I, de su Reglamento.

Paraefectosdeloanterior,loslicitantesdeberánpresentarunescritoenelquemanifiesten quesecomprometenacumplirconelporcentajerequerido,deconformidadconelAnexo Técnico AT5.

## Documentos con los que se acreditará la experiencia y capacidad técnica y financiera requerida para participar en esta licitación.

EncumplimientoalArtículo31fracciónXVIde“LaLOPSRM”,loslicitantesdeberánacreditar su experiencia, capacidad técnica y financiera de acuerdo a lo establecido a los anexos técnicos AT 3, AT 4 y AT 6 de acuerdo a lo solicitado en términos de referencia respectivamente.

# Generalidades del procedimiento de contratación.

Derivadodeladeclaratoriadeemergenciasanitariadecretadaporcausadefuerzamayorporla epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 30 de marzo de 2020 y a fin de combatir la enfermedad se determinó evitar reuniones para evitar contagios; en este contexto, de conformidad con el Criterio Normativo de Interpretación TU 03/2020, emitido por la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SE CELEBRARÁ EN ACTO PÚBLICO, por lo que el presente procedimiento de contratación será exclusivamente “PRESENCIAL”entendiendocomotalquelajuntadeaclaraciones,laentregadeproposiciones, elactodepresentaciónyaperturadeproposicionesyelfallo.

## Origen de los recursos.

Para cubrir las erogaciones que se deriven del contrato objeto de esta licitación, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitió el Oficio de Liberación de Inversión a “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” No. CEAPAS/DT/VE/0902/2022 de fecha 11 de octubre de 2022, de conformidad con el Programa autorizado para Agua Potable,  Alcantarillado Y Saneamiento en localidades Urbanas, (PROAGUA) 2022, de los trabajos “SUSTITUCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO, MEDIANTE PERFORACION DE POZO PROFUNDO, INCLUYE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO, LINEA DE INTERCONEXION, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y OBRA ELECTRICA EN LA CD. DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA”.

## Descripción general de los trabajos.

Lostrabajosdeobrapública,abasedepreciosunitariosytiempodeterminado,objetode la presente Licitación Por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas, consistirán en la: “Sustitución de Fuente de Abastecimiento, Mediante Perforación de Pozo Profundo, Incluye Estudio Geohidrológico, Línea de Interconexión, Equipamiento Electromecánico y Obra Eléctrica en la CD. de la Cruz, Municipio de Elota, Estado de Sinaloa", de conformidad con las especificaciones generales y particulares de los trabajos de obra pública y los términos de referencia que el área requiren te proporcione.

## Cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas o Normas Mexicanas existentes en la ejecución de las obras.

Las señaladas en el catálogo de conceptos, términos de referencia, proyecto ejecutivo y especificaciones generales proporcionadas a los licitantes a través de las presentes bases proporcionadas por el área requirente de los trabajos.

## Fechas estimadas de inicio y terminación de los trabajos.

La fecha estimada para el inicio de los trabajos será el 22 de noviembre de 2022y su conclusión el 31 de diciembre de 2022.

## Plazo de ejecución de los trabajos.

El plazo de ejecución de los trabajos será de 40 (cuarenta) días naturales, contados a partir de la fecha de inicio de los mismos.

## Fechas críticas.

Durante el desarrollo de la ejecución de los trabajos referidos en las presentes bases, no fueron definidas fechas críticas por parte del área requirente.

## Programa general de ejecución de los trabajos.

Los licitantes elaborarán sus programas de ejecución considerando lo indicado en el punto

2.4 y con el plazo solicitado en el punto 2.5.

Dichosprogramaspodránserpresentadosenlosformatosqueparatalefectoproporciona “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” o podrán ser reproducidos, cumpliendo con cada uno de los elementos requeridosenlospuntos5.2.1.1y5.2.1.2.

## Visita al sitio o sitios de ejecución de los trabajos.

Las personas que decidan participar en la presente licitación, podrán visitar el sitio o sitios en los que se realizarán los trabajos, siendo optativa para los interesados, para que, considerando las especificaciones y documentación relativa, inspeccionen el sitio o sitios, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen el grado de dificultad de los trabajos a ejecutar y sus implicaciones de carácter técnico, y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar su ejecución.

Aquienespretendanrealizarlavisitaal(alos)lugar(es)enqueserealizaránlostrabajoscon posterioridadala(s)fecha(s)señaladasparalavisita,selespodrápermitirelaccesoal(alos) lugar(es)enquesellevaránacabolostrabajos,siemprequelosolicitenconanticipaciónde porlomenos24(VEINTICUATRO)horasalactodepresentaciónyaperturadeproposiciones, aunque no será obligatorio para“ La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”,designar a un técnico que guíe la visita.

En ningún caso, “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” asumirá responsabilidad, por las conclusiones que los licitantes obtengan al examinar el(los) lugar(es) y circunstancias antes señaladas, y en el caso de ser adjudicatario del contrato, el hecho de que no se hayan tomado en consideración las condiciones imperantes en el(los) sitio(s) de los trabajos no le releva de su obligación para ejecutarlos y concluirlos en la forma y términos convenidos.

### Lugar de reunión para la visita al sitio o sitios de realización de los trabajos.

El lugar de reunión para la visita a los sitios de los trabajos será en: las oficinas de La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota ubicadas en: Blvd. Luis Donaldo Colosio No. 19, Colonia Arroyitos, La Cruz, Elota, Sinaloa, código postal 82700a las 10:00 horas el día11 de noviembre de 2022, siendo atendidos por el funcionario Ing. David German Osuna Iribe, designado para tal efecto, con correo electrónico german.osuna@hotmail.com, y teléfono (696) 96 1-14-14.

## Junta(s) de aclaraciones.

La junta de aclaraciones se llevará a cabo con posterioridad a la visita a los sitios de realización de los trabajos. La primera junta de aclaraciones se celebrará a las 11:00 horas, el día11 de noviembre de 2022. No se omite mencionar que el protocolo de la junta o las juntas de aclaraciones se sujetará a lo dispuesto por el Artículo 35 de “LaLOPSRM”, así como39y40desuReglamento.

Las solicitudes de aclaración deberán enviarse a través del “Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental” (CompraNet), en formato PDF firmado y formato editable (Word o Excel) a más tardar 24 (VEINTICUATRO) horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta.“ La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”tomarácomohoraderecepcióndelassolicitudesdeaclaracióndellicitantequeseformulenatravésdeCompraNet, la hora que registre el sistema al momento de su envío.

Lassolicitudesdeaclaraciónqueseanrecibidasdespuésdelplazoprevistoparasuenvíoa travésdel“SistemaElectrónicodeInformaciónPúblicaGubernamental”(CompraNet),no serán contestadas por el servidor público que presidió la junta de aclaraciones por resultar extemporáneas, debiéndose integrar al expediente respectivo. En dicho supuesto, si el servidorpúblicoquepresidalajuntadeaclaracionesconsideranecesariocitaraunaulterior junta, “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” tomará en cuenta dichas solicitudes para responderlas.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en esta licitacióndeberánadjuntarvíaCompraNetunescritodeconformidadconelcontenidodel Documento Legal y Administrativo DLA 2, en el que, “Bajo protesta de decir verdad”, expresen su interés en participar en la licitación por sí o en representación de un tercero, considerándose como licitantes, y además, manifestarán los datos generales del interesado y, en su caso, del representante legal. Ver numeral 1.9.1 DLA 2.

Las solicitudes de aclaración que en su caso deseen formular los licitantes, deberán plantearsedemaneraconcisayestardirectamenterelacionadasconlospuntoscontenidos en la convocatoria. Cada solicitud de aclaración deberá indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que se solicita aclarar; aquellas solicitudesdeaclaraciónquenosepresentenenlaformaseñaladapodránserdesechadas por “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”.

El acto será presidido por el servidor público designado, quién será asistido por un representante del área requirente y/o del área técnica de los trabajos, a fin de que se resuelvanenformaclarayprecisalasdudasyplanteamientosdeloslicitantesrelacionados con los aspectos contenidos en la licitación referentes a cada numeral o punto de la convocatoriaalalicitaciónmencionandoelnombredeloloslicitantesquelaspresentaron, debiendo constar todo ello en el acta que para tal efecto se levante y en la que deberán constarlaspreguntasdeloslicitantesylasrespuestasaéstas,yensucaso,lasadecuaciones y/omodificacionesalaconvocatoriaalalicitaciónparalaelaboraciónypresentacióndelas proposiciones, indicando si es la última o habrá una posterior.

El acta será firmada por los servidores públicos que intervengan, poniendo a disposición de los licitantes una copia de la misma en el “Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental” (CompraNet). De proceder modificaciones a la convocatoria a la licitación, en ningún caso podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien, en la adición de otros distintos.

Si derivado de la o las juntas de aclaraciones se determina posponer la fecha de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, la modificación respectiva a la convocatoria a la licitación deberá publicarse en el “Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental” (CompraNet); en este caso, el diferimiento deberá considerar la existencia de un plazo de al menos 6 (SEIS) días naturales desde la fecha en que concluya la última junta de aclaraciones hasta el momento del acto de presentación y apertura de proposiciones.

Al finalizar la(s) junta(s) de aclaraciones, por la situación sanitaria se fijará un ejemplar del acta en las en las oficinas de las oficinas de La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota ubicadas en: Blvd. Luis Donaldo Colosio No. 19, Colonia Arroyitos, La Cruz, Elota, Sinaloa, código postal 82700, por un término que no será menor a 5 (cinco) días hábiles, dejándose constancia en el expediente de la convocatoria a    la licitación de la fecha, hora y lugar en que haya sido fijada elacta.

# Información, documentación y anexos que forman parte de esta la licitación.

En esta Licitación Por Invitacion especifican los trabajos que se licitan, el procedimiento y las condiciones contractuales, detallándose en los siguientes documentos:

- Documentos Legales y Administrativos DLA 1 al DLA 16a presentarse junto con la proposición, con formatos de escritos y guías de llenado;

- Anexos Técnicos AT 1 al AT 12 y Anexos Económicos AE 1 al AE 12, con formatos de escritos y guías de llenado;

- Modelos del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado y de pólizas defianzas;

- Términos de referencia que precisan el objeto y alcances de los trabajos,las especificacionesgeneralesyparticularesdelostrabajosarealizar;

- Catálogo de conceptos;y

- Los tabuladores de las cámaras industriales y colegios de profesionales queservirán de referencia para determinar los sueldos y honorarios profesionales del personal técnico.

Los licitantes deberán examinar todos los documentos legales y administrativos, anexos técnicosyeconómicosysusguíasdellenado,formatos,condicionesyespecificacionesque seincluyenenestaconvocatoriaalalicitaciónparanoincurrirenalgunodelosmotivosseñaladosenelpunto6.3,enelqueseprecisanlascausasporlasquepuedeserdesechada suproposición.

En caso de existir discrepancia entre la información proporcionada por la convocante, el orden jerárquico de los documentos es el siguiente:

- Elactadejunta(s)deaclaracionesymodificacionesalaconvocatoria;

- Lapresenteconvocatoriaalalicitaciónysusanexos;

- Términosdereferencia,EspecificacionesGeneralesoParticulares;

- Planosespecíficos;(Ensucaso)

- Proyectoejecutivo;(Ensucaso)

- Catálogo de conceptos; y

- Modelo de contrato.

# Modificaciones de la convocatoria a la licitación.

De conformidad con el Artículo 34 de “La LOPSRM”, “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” podrá modificar el contenido de esta licitación, a más tardar el séptimo día natural previo a lafechadelactodepresentaciónyaperturadeproposiciones,haciendodelconocimiento aloslicitantesatravésdeCompraNet.

Las modificaciones que se generen en la(s) junta(s) de aclaraciones, o con motivo de las solicitudesdeaclaracionesalalicitaciónqueformulenloslicitantes,serán consideradas como parte integrante de la propia convocatoria a la licitación y de observanciaobligatoriaparaloslicitantesenlaelaboracióndesusproposiciones.

Las modificaciones que se hagan a esta licitacion se harán del conocimiento de los licitantes, exclusivamente a través del “Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental” (CompraNet) a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que se efectúen.

# Preparación de la proposición.

Para los efectos de esta licitación los participantes entregarán sus proposiciones exclusivamente de manera PRESENCIAL.

## Entrega de las proposiciones en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

Los licitantes son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones de forma PRESENCIAL.

## Forma de presentación de las proposiciones.

Las proposiciones técnicas y económicas podrán integrarse en los formatos que para tal efecto se incluyen en esta licitación o reproducirlos, siempre y cuandose respeteelcontenidoyestructuradelosmismos,sintachadurasnienmendaduras.

### Requisitos y documentación mínimos indispensables requeridos por “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”, que deben cumplir las proposiciones que presenten los licitantes, consistentesenanexostécnicosyeconómicos,queseránobjetodeevaluación.

### Los anexos técnicos mínimos indispensables deberán contener los siguientes documentos con los requisitos que a continuación se indican.

AT  1.  Manifestación escrita, “Bajo protesta de decir verdad”, de conocer el sitio o sitios  de realización de los trabajos y sus condiciones socioeconómicas, ambientales; conocer el contenido de la convocatoria sus anexos, las modificaciones y juntas  de aclaraciones, así como haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares que “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” les hubiere proporcionado, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcione“ La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” y el programa de suministro correspondiente.

Requerimientos:

        - Eldocumentodeberácontenertodalainformaciónsolicitadaenelformatoquese presentaenelarchivodenominado“Anexostécnicos”documentoAT1.

        - El escrito obligatoriamente deberá contener la leyenda “Bajo protesta de decir verdad”comolomarcaelanexoAT1,yseñalaráqueconoceelsitioderealizaciónde lostrabajosysuscondicionessocioeconómicasyambientales,conocerelcontenido delaINVITACIONsusanexos,lasmodificacionesyjuntasdeaclaraciones,asícomo de ajustarse a las Leyes y Reglamentos aplicables; sus Anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo del contrato y de las garantías a otorgarse; a los términos de referencia que precisan el objeto y alcances de los trabajos, así como haber considerado en la integración de la proposición, los materialesyequiposdeinstalaciónpermanenteysuscostosenelmercadonacional y/o de la zona o región en la que se ejecutarán los trabajos, y el programa de suministro correspondiente.

### Verificación del Requisito:

- Se verificará que se presente el documento AT 1enpapelmembretadodellicitante, así como no contenga tachaduras o correcciones.

- Que el escrito presentado por el licitante contenga y correspondan los datos generales de la presente licitación.

- Se verificará que la manifestación requerida cumpla con el formato proporcionado por la convocante.

- Que el licitante integre copia simple de la documentación solicitada.

- Se verificará que el escrito contenga invariablemente lo señalado en el punto b)de requerimientos, incluyendo la leyenda “Bajo protesta de decir verdad”.

### AT 2. 	Descripción de la planeación integral del licitante para realizar la obra, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto ejecutivo que proporcione “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”.

Requerimientos

- El licitante realizará la descripción de la planeación integral para ejecutar todos y cada uno de los conceptos descritos en el catálogo de conceptos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca el área requirente de los trabajos. (será motivo de desechamiento incluir únicamente el catálogo de conceptos de la presente licitación).

- El procedimiento constructivo que describa el licitante, deberá ser aceptable porque demuestra que el licitante conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad técnica y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su propuesta.

- Dentro del procedimiento constructivo a utilizar, se deberá describir los recursos con que se dispone y la forma de cómo propone emplearlos, las actividades a realizar, producción propuesta por jornal, semana, quincena o mes, el número de equipos quetrabajaranenformaescalonadaparacumplirconelplazodeejecucióndefinido en la convocatoria a la licitación.

- Que la descripción de la planeación integral propuesta por el licitante sea congruente con los trabajos a realizar, la mano de obra, así como los materiales a utilizar,maquinariaoequipodeconstrucciónyconelprogramadeejecución.

- Queladescripcióndelaplaneaciónintegralpropuestaporellicitanteestableceuna estrategia de trabajo.

- Incluirá en su propuesta el participante, la definición del número de frentes de trabajo que propone abrir simultáneamente, para cumplir con los tiempos de conclusión de obras requeridas, así como, señalará como estará compuesta describiendo cantidad y tipo de categoría de personal y cantidad de maquinaria y equipo ligero deconstrucción.

### Verificación del Requisito:

- SeverificaráquesepresenteeldocumentoAT2enpapelmembretadodellicitante, así como, no contenga tachaduras o correcciones.

- Que el escrito presentado por el licitante contenga y correspondan los datos generales de la presente licitación.

- Se verificará que la manifestación requerida cumpla con el formato proporcionado por la convocante.

- Que el desarrollo de la planeación integral propuesto por el licitante, no solo transcriba el catálogo de conceptos de la presente licitación.

- Queladescripcióndelaplaneaciónseaacordealosolicitadoenlosincisosa),b),c), d),e)yf)delosrequerimientos.

- Queeldocumentoguarderelaciónconlascaracterísticas,complejidadymagnitud delostrabajosrequeridosenlapresentelicitación.

- La descripción del procedimiento constructivo propuesto por el licitante sea congruenteconlostrabajosarealizar.

- Ladescripcióndelprocedimientoconstructivopropuestoporellicitanteestablezca realmente una estrategia detrabajo.

- Se revisará que la descripción propuesta por el licitante sea aceptable porque demuestra que conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicha descripción deberá ser acordeconelprogramadeejecuciónconsideradoensupropuesta,

- Que la descripción de la planeación integral propuesta por el licitante sea congruenteconlostrabajosarealizar,losmateriales,manodeobra,lamaquinariao equipodeconstrucción,personaltécnicoaemplearyelprogramadeejecución;

- Queeldocumentoguarderelaciónconlascaracterísticas,complejidadymagnitud delostrabajosrequeridosenelpresenteprocedimientodecontratación.

- Se deberán incluir el número de frentes de trabajo que propone abrir simultáneamente,paracumplirconlostiemposdeconclusióndeobrasrequeridas y describir la cantidad de personal y categorías de las que estará compuesto cada frente, así como la cantidad y tipo de maquinaria y equipo ligero de construcción queestaráasignadoacadafrentedetrabajo.

### AT 3  	Escrito  de  proposición  de  los  profesionales  técnicos  y  administrativos  al servicio del licitante, anexando el currículo del profesional técnico; adjuntando copia de la cédula profesional, grados académicos obtenidos,  domicilio,  número de teléfono, identificación oficial vigente distinta a la cédula  profesional y carta compromiso con firma autógrafa de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la ejecución de los  trabajos, los que deberán tener experiencia en trabajos de obra pública  de  características técnicas y magnitud similares,  anexando  organigrama propuesto para el desarrollo de los trabajos; relación del personal anotando especialidad,categoría.

Requerimientos:

- Escritodeproposición(AT3A)delosprofesionalesalserviciodellicitante,anexando el currículo del profesional técnico, adjuntando copia de la cédula profesional, grados académicos, domicilio, número de teléfono, identificación oficial vigente distintaalacédulaprofesionalycartacompromisoconfirmaautógrafa,decadauno delosprofesionalestécnicos,queseránresponsablesdelaejecucióndelostrabajos, los que deberán tener experiencia en trabajos de obra de características técnicasymagnitudsimilares,loscualesdeberáncorresponderalaplantillamínimasolicitada por el árearequirente.

El licitante considerara en su propuesta los siguientes perfiles:

1.- Superintendente de obra (Ingeniero Civil, o afín) con experiencia en obras similares y contar al menos con el grado de Licenciatura titulado y con cédula profesional, con experiencia profesional mínima de 3 (tres) años.

2.- Jefe de Obra Mecánica (Ingeniero Mecánico) con experiencia mínima de3 (tres) años en obras similares o de la misma naturaleza al objeto de la obra.

Mismos que se contabilizarán de la siguiente forma: En por lo menos 1 contrato por año, se consideraráelañocompleto;sicuentaconmásde1contratoenunmismoaño,solo seconsideraráunañodeexperiencia.

Ejemplo de cuantificación de años mínimos de experiencia para el superintendente:

| Número de contratos presentados por el licitante | Periodo de ejecución del contrato. | Años de experiencia a considerar en la evaluación |
| --- | --- | --- |
| 1 contrato a más | Mayo a junio de 2019 | 1 año |
| 1 contrato a más | Mayo a junio de 2020 | 1 año |
| 1 contrato a más | Febrero a agosto de 2021 | 1 año |
|  | Total: | 3 años |

El personal que proponga el licitante deberá haber participado en trabajos similares o de la misma naturaleza al objeto de la presente convocatoria con un cargo superior, igual o del nivel jerárquico inmediato solicitado.

En todos los casos, el licitante deberá anotar de cada candidato, la profesión o especialidad, su nivel escolar, años de experiencia en obras similares y en que trabajos se ha desempeñado.

- Deberá anexar organigrama de los profesionales técnicos al servicio del licitante propuestos para el desarrollo de los trabajos (AT 3B), responsables de la ejecución de los trabajos objeto de la presente licitación, describiendo en cada recuadro del organigrama: nombre del profesional propuesto, especialidad o perfil, categoría y númerodejornales-hombrearequerirparalaejecucióndelostrabajos

### Verificación del Requisito:

- SeverificaráquelosescritosdelaempresacumplanconlosformatosAT3AyAT 3B proporcionados por la convocante y estén impresos en papel membretado del licitante.

- Que el escrito presentado por el licitante contenga y correspondan los datos generales de la presentelicitación.

- Severificaráqueelcurrículum del “Superintendente deobra”,cumplaconelperfil requerido, con los años de experiencia en obras similares requeridos por el área requirente, así como anexe información comprobatoria de su experiencia descrita enelpuntoa)delosrequerimientosdelpresenteanexoAT3A.

- Severificaráquelapropuestadellicitantecumplaconelnúmeroyespecialidadde losprofesionalestécnicosrequeridoscomoplantillamínimaporelárearequirente.

- Se verificará que el personal propuesto por el licitante cumpla con los años de experienciaenobrassimilaresrequeridaporlaconvocante.

- Severificaráqueelpersonaltécnicopropuestoporellicitanteseasuficienteparael cumplimientoenformaytiempodelostrabajosrequeridos.

- Severificaráque,enelcurrículodecadaunodelosprofesionalesenunciados,incluya, copiadelacédulaprofesional,gradosacadémicos,domicilioynúmerodeteléfono, identificaciónoficialvigentedistintaalacédulaprofesional,asícomocontengacarta compromiso de cada personal propuesto firmada autógrafamente por los profesionalespresentadosdirigidaalaempresaquepresentasupropuesta.

- Severificaráqueelorganigrama(AT3B)propuestoporellicitanteparaeldesarrollo delostrabajoscontengalarelacióndelpersonaldescritoeneldocumento(AT3A) anotando nombre del profesional propuesto, especialidad o perfil, categoría y númerodejornales-hombrearequerirparalaejecucióndelostrabajos.

### AT4. 	Copia de los documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos de obra pública o privada de la misma naturaleza, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de los trabajos, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, así como el historial de cumplimiento satisfactorio de esos contratos.

Requerimientos:

- En el formato proporcionado por la convocante, los licitantes deberán enlistar los contratosdeobrapúblicaoprivadadelamismanaturaleza,conlaidentificaciónde los trabajos similares realizados por el licitante, en los que sea comprobable su participación, con un mínimo de 3 (tres) años en obras similares al objeto de los trabajos, anotando el nombre de la contratante, descripción de los trabajos, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones,condependenciasoentidades,deacuerdoalformatodelAnexoAT 4, anotando el nombre de la contratante, descripción de los trabajos, importes totalesylasfechasdeinicioyterminaciónreales.

- Paraacreditarlaexperienciasolicitada,sedeberáanexardocumentaciónqueavale trabajos similares a los requeridos en la presente licitación (copias de contratos públicos o privados, pedidos y/o documentos que acrediten los trabajos realizados, incluyendo catálogo de conceptos), mismos que se contabilizarán de la siguiente forma:Enporlomenos1contratoporaño,seconsideraráelañocompleto;sicuenta conmásde1contratoenunmismoaño,soloseconsideraráunañodeexperiencia.

- Paraacreditarelcumplimientodeloscontratossedeberáanexarladocumentación que lo avale (actas entrega-recepción, actas de finiquito, actas de extinción de derechos y obligaciones, carta de aceptación de los trabajos o cancelación de fianzas).

- Para efectos de evaluación, serán tomados en cuenta aquellos contratos de característicastécnicasymagnitud(Montoyespecialidaddeloscontratos)similares; así como aquellos contratos de obra que cuenten con conceptos de trabajos similaresalosconceptosdetrabajosmásrepresentativosdelcatálogodeconceptos anexo a la presente convocatoria, mismos que deberán ser comprobados con la documentacióncorrespondiente,conformealoestipuladoenelArtículo31fracción XVIde“LaLOPSRM”y44fracciónIVdesuReglamento.

### Verificación del requisito:

- Se verificará que se presenten los documentos AT 4 en papel membretado del licitante,asícomonocontengatachadurasocorrecciones.

- Que el escrito presentado por el licitante contenga y correspondan los datos generales de la presentelicitación.

- Se verificará que la información solicitada por la convocante este completa y sea comprobableconlainformaciónincorporadaporellicitante.

- Se revisará que con los documentos presentados se constate la existencia de trabajos de la misma naturaleza y magnitud requeridos para la presente convocatoria.

- Quesepresenteeintegrencontratosdeobrapúblicay/oprivadadentrodeunplazo máximo de10 (diez) años contados a partir de la presente convocatoria de obras ejecutadasdelamismanaturalezaymagnitudalaqueseconvoca,conloscualesel licitante compruebe su especialidad y experiencia, incluyendo catálogo de conceptos de dichoscontratos.

- Que se encuentren integradas en su propuesta actas entrega-recepción, acta de finiquito,actasdeextincióndederechosyobligaciones,cartasdeaceptacióndelos trabajosocancelacióndefianzasdelostrabajosdentrodeunplazomáximode10 (diez) añoscontadosapartirdelapresenteconvocatoriadeobrasejecutadas.

- Que los contratos presentados los concluyera en tiempo y forma conforme al periododeejecucióndecadacontratosuscritocondependenciasoentidades.

### AT 5. 	Escrito en el que los licitantes se comprometen a cumplir con la incorporación, como mínimo del 50% de contenido nacional de los materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente y del 30% (treinta por ciento) de mano de obra local del Estado en el que se ejecutarán los trabajos, con respecto del total del personal propuesto por los licitantes.

Requerimientos:

- Se deberá seguir el formato que se presenta en el archivo “Anexos técnicos” denominado documento AT5.

- El escrito señalará que el licitante se compromete a cumplir con la incorporación, con el porcentaje mínimo requerido del 50% (cincuenta por ciento) de contenido nacionaldelosmateriales,maquinariayequipodeinstalaciónpermanenteydel 30%(treintaporciento)demanodeobralocaldelEstadoenelqueseejecutarán lostrabajos,conrespectodeltotaldelpersonalpropuestoporloslicitantes.

### Verificación del Requisito:

- SeverificaráquesepresenteeldocumentoAT5enpapelmembretadodellicitante, asícomonocontengatachadurasocorrecciones.

- Que el escrito presentado por el licitante contenga y correspondan los datos generales de la presentelicitación.

- Se verificará que la manifestación requerida cumpla con el formato proporcionado por laconvocante.

- Se verificará que el escrito contenga invariablemente lo señalado en el punto b)de requerimientos.

### AT6.	Documentos que acrediten la capacidad financiera del licitante.

Los licitantes para acreditar su capital de trabajo o capacidad financiera, presentarán declaraciones anuales de los últimos dos ejercicios fiscales, estados financieros, estados de cuentabancariosy/ocartasdecréditoexpedidasporinstitucionesbancariasdebidamente constituidas señalando el importe del crédito a otorgar, para financiar hasta dos meses, la ejecucióndelostrabajosobjetodelpresenteprocedimiento.

Porloanterior,ellicitantepodráincluirunadescripcióndelaplaneaciónparalaobtención delosrecursosparafinanciarlostrabajos,deacuerdoconsucapitaldetrabajodocumento AT 6 “Documentos que acrediten la capacidad financiera del licitante” y su necesidad de financiamiento propuesto, según el documento AE 5 “Análisis, cálculo e integración del costo porfinanciamiento”.

### Requerimientos:

- Se deberá seguir el formato que se presenta en el archivo “Anexos técnicos” denominado AT6.

- Los licitantes deberán presentar las declaraciones fiscales y estados financieros dictaminados o no de los últimos dos ejercicios fiscales y/o documentación que acreditequecuentacondisponibilidadderecursosparaelfinanciamientodelinicio de los trabajos, como son: Estados de cuenta bancarios y/o créditos bancarios disponibles (no mayor a los 90 días naturales previos a la fecha del acto de presentación de propuestas).

### Verificación del Requisito:

- SeverificaráquesepresenteeldocumentoAT6enpapelmembretadodellicitante, asícomonocontengatachadurasocorrecciones.

- Que el escrito presentado por el licitante contenga y correspondan los datos generales de la presentelicitación.

- Se verificará que la manifestación requerida cumpla con el formatoproporcionado por laconvocante.

- Se verificará que el escrito contenga invariablemente lo señalado en el punto b)de requerimiento.

- Que el licitante cuente con un capital de trabajo que cubra el financiamiento para realizarenelsitiodelostrabajos,laconstruccióndelasoficinas,almacenes,bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar de acuerdo a su documentoAE5“Análisis,cálculoeintegracióndelcostoporfinanciamiento”.

- Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado en su documento AE5.

- Que el licitante tenga capacidad financiera para pagar sus obligaciones que contraerádeseradjudicatariodelapresentelicitación.

- Queelgradoenqueellicitantedependedelendeudamientoylarentabilidaddela empresa seapositivo.

### AT7 	Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendados con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberápresentarsecartacompromisodearrendamientoydisponibilidad.

La maquinaria y equipo de construcción que proponga el licitante, deberá ser adecuado y suficiente para cumplir con el programa general de ejecución de acuerdo a los frentes de trabajo propuestos.

### Requerimientos:

- Que en el documento AT 7 proporcionado por esta convocante, se describa la relacióndemaquinariayequipodeconstrucción,indicandosisondesupropiedad, arrendadasconosinopciónacompra,suubicaciónfísica,númerodeserie,modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos, el licitante deberá presentar carta compromiso de arrendamientoy disponibilidad a fin de garantizar la disponibilidad de la maquinaria y equipo relacionado,dondesegaranticeladisponibilidadparaelcumplimientodelcontrato;

- Indicarsisondesupropiedad,arrendadas,conosinopciónacompra.

- Suubicaciónfísica,modelo,númerodeserieyusosactuales.

- El licitante de manifestar que la maquinaria y equipo que son de su propiedad incluiráaldocumentoAT7,copiassimplesdefacturasocartasfacturaslegiblesasu nombreorazónsocialdeesta.

### Verificación del Requisito:

- SeverificaráquesepresenteeldocumentoAT 7enpapelmembretadodellicitante, asícomonocontengatachadurasocorrecciones.

- Que el escrito presentado por el licitante contenga y correspondan los datos generales de la presentelicitación.

- Se verificará que la manifestación requerida cumpla con el formato proporcionado porlaconvocanteeinformaciónsolicitadasenelincisoa)delosrequerimientos.

- Queellicitantepresentecartacompromisodearrendamientoydisponibilidadafin de garantizar la disponibilidad de la maquinaria y equipo relacionado, para el cumplimientodelcontrato,deserelcaso.

- Que el licitante anexe copias simples de facturas o cartas facturas a su nombre o razónsocialdelamaquinariayequipopropuesto,deserelcaso.

- Se revisará que el listado que presenten los licitantes contenga como mínimo lo solicitadoenlosrequerimientosa),b),c),d)ye).

- Quelacapacidaddelamaquinariayequipoligerodeconstrucciónpropuestoporel licitanteenelformatoAT7,sealaadecuadayla cantidaddeunidadesautilizaren lostrabajossealanecesariaparalaejecucióndeestos.

### AT8 	Manifestación escrita, “Bajo protesta de decir verdad”, de que los precios consignados en su proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios, cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero de los señalados por la Secretaría de Economía, en materia de prácticas desleales de comercio internacional.

Requerimientos:

- Se deberá seguir el formato que se presenta en el archivo “Anexo técnico” denominado documento AT8.

- El escrito obligatoriamente deberá contener la leyenda “Bajo protesta de decir verdad” como lo marca el anexo AT 8, y manifestará que los precios consignados en su proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional.

### Verificación del Requisito:

- SeverificaráquesepresenteeldocumentoAT8enpapelmembretadodellicitante, asícomonocontengatachadurasocorrecciones.

- Que el escrito presentado por el licitante contenga y correspondan los datos generales de la presentelicitación.

- Se verificará que la manifestación requerida cumpla con el formatoproporcionado por laconvocante.

- Se verificará que se presente el documento por parte del licitante conteniendo la declaraciónsolicitadaylaleyenda“Bajoprotestadedecirverdad”.

### AT 9 	Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidadesautilizarysusrespectivasunidadesdemedición,agrupadopor:

A Materiales más significativos y equipo de instalación permanente;

B Mano de obra; y

C Maquinaria y equipo de construcción.

Para la presentación del listado de materiales e insumos que intervienen en la integración de la proposición, serán agrupados por materiales auxiliares, consumibles y de instalación permanente más significativos, equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar y respectivas unidades de medición.

Cuando se proponga insumos de los señalados en la fracción VIII del Artículo 44 del Reglamento de “La LOPSRM”, se deberá señalar las características y especificaciones técnicas propuesto por el licitante; de conformidad con el proyecto ejecutivo, términos de referencia y especificaciones generales y particulares, con la finalidad de verificar el cumplimiento de lo solicitado, para los insumos inherentes a los materiales y equipo de instalación permanente solicitados, que de ellos dependa la determinación, cálculo, cantidadocalidaddelosinsumosquedebaentregarelcontratistay/ocuandoseproponga un producto, bien o material similar a la especificada, se anexara a la propuesta fichas técnicas del material emitidas por el proveedor propuesto, incluyendo características, especificaciones,formadepago,plazodeentregaetc.Asícomolacotizaciónquesirvióde base para su propuesta, bajo responsabilidad del licitante, será obligatoria la informaciónantessolicitadaparalosmaterialesyequiposdeinstalaciónpermanente.

En este documento, la propuesta de los materiales deberá cumplir con las normas de calidad especificadas para el concepto de trabajo de que se trate y que sea el más económico por unidad del material, puesto en el sitio de los trabajos. En la determinación del análisis básico será motivo del análisis respectivo.

El licitante incluya junto con los anexos AT 9A y AT 9C, además de la descripción de materiales, insumos, materiales auxiliares, consumibles, equipos de instalación permanente, y la maquinaria de construcción y equipo de construcción a utilizar; fichas técnicas, especificaciones técnicas, catálogo de productos, folletos y/o trípticos de productos donde se señalen las características de los bienes y equipos propuestos por el licitante.

### Requerimientos:

- Se deberá seguir los formatos que se presentan en el archivo “Anexo técnico” denominado anexo AT 9A, ATB y AT9C.

- Queellicitanterelacionelosmateriales,manodeobraymaquinariayequipoligero deconstrucciónmásrepresentativosdelostrabajosarealizar.

- Que los materiales propuestos por el licitante para la ejecución de los trabajos incluyan fichas técnicas, especificaciones técnicas, catálogo de productos, folletos y/o trípticos de productos donde se señalen las características de los bienes y equipos propuestos por ellicitante.

- El licitante indicará en su propuesta los bienes. materiales, maquinaria y equipo en unidades de medición, agrupandopor:

  - (AT 9A) Materiales y equipo de instalaciónpermanente;

  - (AT 9B) Mano de obra;y

  - (AT 9C) Maquinaria y equipo deconstrucción.

- Que el licitante relacione las categorías más representativas de mano de obra para laejecucióndelostrabajosobjetodelapresentelicitación.

- Quelascategoríasdemanodeobraqueintegreensupropuestaellicitanteguarden relaciónconlosconceptosdetrabajodelapresentelicitación.

- Para integración de las cantidades de materiales, mano de obra, uso o arrendamiento de maquinaria o equipo de construcción y herramientas deberá considerar desperdicios y/omermas.

### Verificación del requisito:

- Se verificará que se presenten los documento AT 9A, AT 9B y AT 9C en papel membretadodellicitante,asícomonocontengantachadurasocorrecciones.

- Que los escritos presentados por el licitante contengan y correspondan los datos generales de la presentelicitación.

- Se verificará que la manifestación requerida cumpla con el formato proporcionado por laconvocante.

- El cumplimiento de las características, especificaciones y calidad, conforme a las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales proporcionadas porelárearequirenteoejecutoraatravésdelostérminosdereferencia,catálogode conceptosoespecificacionestécnicasdeterminadasenplanosocroquisespeciales.

- Se revisará que el Anexo AT 9A (correspondiente a los materiales y equipo de instalaciónpermanente)contengalascantidadestotalesyunidadesdemedida,así comoestarapegadoalformatorequeridoenlosanexosdeestaconvocatoriadepara estedocumento.

- Se revisará que los materiales, insumos, materiales auxiliares, consumibles, equipos deinstalaciónpermanentepropuestosporellicitantecontenganespecificacionesy señalen la calidad deestos.

- Se revisará que el Anexo AT 9B (Correspondiente a los jornales de mano de obra) contenga las cantidades totales de jornales por cada especialidad y categoría, así como estar apegado al formato requerido en los anexos de esta convocatoria de licitación.

- Se revisará que las categorías de mano de obra propuestas por el licitante guarden relaciónconlosconceptosdetrabajo.

- Se revisará que el Anexo AT 9C (Correspondiente a las cantidades de horas de uso de maquinaria y equipo ligero de construcción) contenga las horas totales de utilización por cada maquinaria o equipo, así como estar apegado al formato requeridoenlosanexosdeestaconvocatoriadelicitación.

- Serevisaráquelamaquinariayequipopropuestoguardenrelaciónconlostrabajos a realizar y tenga la cantidad, número, capacidad y potencia para ejecutar los trabajos.

- SerevisaráqueellicitanteenlosdocumentosAT9AyAT9C incluya:fichastécnicas, especificaciones técnicas, catálogo de productos, folletos y/o trípticos de productos dondeseseñalenlascaracterísticasdelosbienes,maquinariayequipospropuestos por ellicitante.

- Se revisará que no existan materiales, equipos de instalación permanente o maquinaria duplicados en los diferenteslistados.

### AT 10 Análisis del total de los conceptos de trabajo de la propuesta.

Se realizará el análisis del total de los conceptos de trabajo, que integran el catálogo de conceptos, determinados y estructurados de acuerdo a “La LOPSRM” y su Reglamento, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos.

Losanálisisdeconceptosdetrabajoqueformenpartedeuncontrato paralaejecuciónde obras deberán analizarse, calcularse e integrarse tomando en cuenta los criterios que se señalan en “La LOPSRM” y suReglamento.

Laenumeracióndetodosycadaunodelosmateriales,manodeobra,herramientayequipo de construcción, para el análisis, cálculo e integración de los conceptos de obra, tiene por objeto cubrir en la forma más amplia posible, los recursos necesarios para realizar cada concepto detrabajo.

El análisis, cálculo e integración de cada uno de los conceptos de trabajo, deberá guardar congruencia con los procedimientos constructivos y/o la metodología de ejecución de los trabajos, con los programas de utilización de materiales, mano de obra, de maquinaria y equipo de construcción; necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán a cabo los trabajos, sin considerar importes, todo ello de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad.

### Requerimientos:

- Ellicitantedeberápresentarlatotalidaddelosanálisisdeconceptosdelcatálogode conceptosdeacuerdoalAnexoAT10yalaguíadellenadocorrespondiente.

- Losanálisisdepreciosunitariosdeberánguardarcongruenciaconloscálculosdelos documentos AT 9, AT 12A, AT 12B, AT 12C.

- El licitante será el responsable de determinar los tiempos requeridos para la realización de los trabajos, los materiales, las cuadrillas de mano de obra y la maquinaria y equipo de construcción necesarios para realizar los trabajos, toda vez que“La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”noreconoceráhorasextrasnigastosnorecuperablesdurantela ejecución de lostrabajos.

### Verificación del requisito:

- Se verificará que se presenten los documentos AT 10 en papel membretado del licitante,asícomonocontengantachadurasocorrecciones.

- SerevisaráqueelAnexoAT10contengalainformaciónsolicitada.

- Se verificará que se presenten todos los análisis de los conceptos contenidos en el catálogodeconceptosdelapresenteconvocatoria.

- Se verificará que, en los análisis de los conceptos presentados por el licitante, se mantengansinmodificaciónoalteracióndeladescripción,launidaddemedidadel conceptodelcatálogodeconceptosdelapresentelicitación.

- Se verificará que las cantidades de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción y demás insumos necesarios para la ejecución de los conceptos seanacordesconlasnecesidadesdelostrabajos.

- Severificaráquelosmateriales,manodeobra,maquinariayequipodeconstrucción y demás insumos necesarios, los rendimientos propuestos por el licitante sean adecuadosparalaejecucióndelosconceptos.

### AT 11 	Programa general de ejecución de los trabajos conforme al catálogo de conceptos calendarizado y cuantificado de acuerdo a los periodos determinados por“La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta crítica y en su caso, con fechas críticas que refleje el porcentaje del avance en la ejecución de lostrabajos.

Requerimientos:

- Sedeberápresentarelprogramacalendarizadodeejecucióngeneraldelostrabajos conformealAnexoAT11yasuguíadellenado,desglosadoporpartidas,subpartidas yconformealcatálogodeconceptos,indicandoporsemana,quincenaomessegún correspondalaserogacionesdetrabajoarealizar.

- La propuesta del licitante deberá integrar la totalidad de los conceptos de trabajo, descripción, cantidades, unidades de medida y plazo de ejecución, señaladas enel catálogodeconceptosdelapresentelicitación.

- Elconceptooensucaso,lapartidaosubpartidaconqueinicienlostrabajosdeberán indicarlafechadeinicioquecoincidiráconlaseñaladaenelnumeral2.4.Asímismo, deberáindicareneldiagrama,lafechadelaúltimaactividadqueseejecute.

### Verificación del Requisito:

- SeverificaráquesepresenteeldocumentoAT11enpapelmembretadodellicitante, asícomonocontengantachadurasocorrecciones.

- Que el escrito presentado por el licitante contenga y correspondan los datos generales de la presentelicitación.

- Se verificará que el programa requerido cumpla con el formato proporcionado por laconvocante.

- Se verificará que el programa general de ejecución presentado, este conforme al catálogodeconceptosconsusdescripciones,unidades de medida, cantidades y porcentajes, asícomo,estecalendarizadoycuantificadoconformealosperiodosdeterminados por“La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”,divididoenpartidasysubpartidasdeltotaldelosconceptosde trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras, en su caso con rutas, que reflejeelporcentajedelavanceenlaejecucióndelostrabajos.

- Que la propuesta del licitante integre la totalidad de los conceptos de trabajo, descripción, cantidades, unidades de medida y plazo de ejecución correspondana las señaladas en el catálogo de conceptos, convocatoria, junta de aclaraciones y modificacionesrealizadas.

- Se revisará que cada concepto de trabajo contemple en un reglón la cantidad de cadaperiodo,segúnelprogramadeejecución.

### AT 12 Programas calendarizados y cuantificados en partidas y  subpartidas  de utilización, conforme a los periodos determinados por la “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”, para los siguientesrubros:

  - Materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenesrequeridos;

  - Mano deobra;

  - Maquinariayequipoparaconstrucción,identificandosutipoycaracterísticas,y

  - Utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargadodeladirección,administraciónyejecucióndelostrabajos.

Requerimientos para los siguientes rubros:

- Se deberá presentar los programas calendarizados y cuantificados conforme al anexo AT 12A, AT 12B, AT 12C, AT 12 D y a su guía dellenado.

- De los materiales y equipo de instalación permanente, en este documento se elaborará el programa calendarizado de suministro y/o utilización de los materiales y equipos de instalación permanente, indicando la cantidad por el periodo requerido a utilizar expresados en unidades convencionales y volúmenes propuestos por ellicitante.

- De la mano de obra a utilizar, en este documento se elaborará el programa calendarizadodeutilizacióndelpersonalautilizar,indicandolascategoríasylas jornadas por periodorequerido.

- De la maquinaria y equipo ligero de construcción, en este documento se elaboraráelprogramacalendarizadodeutilizacióndemaquinariayequipode construcción,identificandosuscaracterísticastipoycaracterísticas,indicando lashorasporperiodorequerido.

Nota: El programa deberá ser exclusivamente del costo fijo del costo horario ya que los consumos (gasolina, Diésel aceites, neumáticos, etc.) deberán estar incluidosenelprogramadematerialesyequiposdeinstalaciónpermanenteyel operadoreneldemanodeobra.

- Utilización de personal profesional técnico, en este documento se elaborará el programa calendarizado de utilización del personal técnico que estará a cargo de la administración y ejecución de los trabajos, el puesto del personal técnico, lacantidadynúmerodejornalespormesautilizar.

### Verificación del requisito:

- SeverificaráquesepresentenlosdocumentoAT12A,AT12B,AT12CyAT12Den papel membretado del licitante, así como no contengan tachaduras o correcciones.

- Que el escrito presentado por el licitante contenga y correspondan los datos generales de la presentelicitación.

- Se revisará que los anexo AT 12A, AT 12B, AT 12C y AT 12D contengan la informaciónsolicitadaysepresenteconformealosformatosproporcionadospor laconvocante.

- SerevisaráquelosprogramascoincidanocorrespondanconlosdocumentosAT 9A, AT 9B, AT 9C, AT 3A, AT 3B y AE 4 (Indirectos), respectivamente (listadode explosión deinsumos).

- Se revisará que los programas AT 12A contenga la totalidad de los materiales y equipopropuestoseneldocumentoAT9Ayseanadecuadasparalaejecución de la obra, así como sus cantidades y porcentajes, además de corresponder a la planeación integralpropuestayseacongruenteconesta.

- Se revisará que los programas AT 12B contenga la totalidad de categorías de manodeobra, porcentajes y cantidadesdejornalespropuestoseneldocumentoAT9Bysean adecuadasparalaejecucióndelaobra,ademásdecorresponderalaplaneación integralpropuestayseacongruenteconesta.

- Se revisará que los programas AT 12C contenga la totalidad de maquinaria y equipo de construcción, porcentajes y cantidadesde horas propuestos en el documentoAT 9C y sean adecuadas para la ejecución de la obra además de corresponder a la planeaciónintegralpropuestayseacongruenteconesta.

- Se revisará que los programas AT 12D contenga la totalidad de personal propuesto, porcentajes y cantidades de jornales-hombres propuestos en el documento AT 3A, AT3ByAE4 (Indirectos)yseanadecuadosparalaadministracióndelaobra, además de corresponder a la planeación integral propuesta y sea congruente conesta.

- Se revisará que el documento presentado a través de CompraNet invariablementeestéfirmadoelectrónicamenteporlapersonafísicaomoralque presenta laproposición.

### Los anexos económicos deberán contener los siguientes documentos con los requisitos que a continuación seindican.

AE 1 Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, el precio puesto en la obra, sus respectivas unidades de medición y susimportes:

- Costosdematerialesyequipodeinstalaciónpermanente;

- Costos de mano deobra;

- Costosdelamaquinariayequipodeconstrucción;

- La suma de los listados de los insumos referidos en los incisos A + B + C, seráigualalcostodirectodelaproposición.

Para la presentación del listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, serán agrupados por materiales a utilizar en procesos constructivos, así como equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, conladescripciónyespecificacionestécnicasdecadaunodeellos,indicandolascantidades autilizar,unidadesdemedición,costoseimportes.

Analizar cada material listado para determinar el costo puesto en obra, ya que la omisión de estos durante la ejecución de los trabajos no se aceptará reclamación alguna por este concepto.

Cuando se proponga insumos de los señalados en la fracción VIII del Artículo 44 del Reglamento de “La LOPSRM”, se deberá señalar el precio ofertado por el licitante; de conformidadconelproyectoejecutivo,términosdereferenciayespecificacionesgenerales yparticulares,conlafinalidaddeverificarelcumplimientodelosolicitado,paralosinsumos inherentes a los materiales y equipo de instalación permanente solicitados, que de ellos dependaladeterminación,cálculo,cantidadocalidaddelosinsumosquedebaentregarel contratista y/o cuando se proponga un producto, bien o material similar a la especificada, seanexaraalapropuestafichastécnicasdelmaterialemitidasporelproveedorpropuesto,incluyendocaracterísticas,especificaciones,formadepago,plazodeentregaetc.Asícomola cotización que sirvió de base para su propuesta, bajo responsabilidad del licitante, será obligatoria la información antes solicitada para los materiales y equipos de instalación permanente.

### Los licitantes para el reporte de la maquinaria y equipo de construcción, deberán verificar que solo se reportan los cargos fijos como maquinaria y, los consumos y la operación deberán reportarse en materiales y mano de obrarespectivamente.

El costo básico unitario del material no deberá ser afectado por el I.V.A. En este documento, y dicho costo básico unitario deberá ser el vigente de mercado, que cumpla conlasnormasdecalidadespecificadasparaelconceptodetrabajodequesetrateyque sea el más económico por unidad del material, puesto en el sitio de los trabajos. El costo básico unitario del material se integrará sumando al precio básico de adquisición en el mercado, los de acarreos, maniobras, almacenajes y mermas aceptables durante su manejo,enformageneralparasoportarloscostosdelapropuesta,recomendandointegrar losanálisisdeloscostosbásicosdelosmateriales,sinembargo,invariablementecuandose usen materiales producidos en la obra, la determinación del precio básico unitario será motivo del análisisrespectivo.

El licitante incluya junto con los anexos AE 1A y AE 1C, además de la descripción de materiales, insumos, materiales auxiliares, consumibles, equipos de instalación permanente, y la maquinaria de construcción y equipo de construcción a utilizar; fichas técnicas, especificaciones técnicas, catálogo de productos, folletos y/o trípticos de productosdondeseseñalenlascaracterísticasdelosbienesyequipospropuestospor ellicitante.

### Requerimientos:

        - Se deberá de seguir los formatos que se presentan en el archivo “Anexos económicos” denominado documento AE 1A, AE 1B Y AE1C.

        - Queellicitanterelacionelosmateriales,manodeobraymaquinariayequipo ligero de construcción más representativos de los trabajos a realizar en los documentos del anexoAE1.

        - Que los materiales propuestos por el licitante para la ejecución de los trabajos incluyan fichas técnicas, especificaciones técnicas, catálogo de productos, folletosy/otrípticosdeproductosdondeseseñalenlascaracterísticasdelos bienes y equipos propuestos por ellicitante.

        - Ellicitanteindicaensupropuestalosbienes.materiales,maquinariayequipoen unidades de medición, agrupandopor:

### Costosdematerialesyequipodeinstalaciónpermanente;

          - Costo de mano de obra;y

          - Costosdelamaquinariayequipodeconstrucción.

        - Que las categorías de mano de obra que integre en su propuesta el licitante guarden relación con los conceptos de trabajo de la presente licitación.

- Lasumatotaldelaintegracióndeloscostosdirectosdemateriales,manodeobra, uso o arrendamiento de maquinaria o equipo de construcción y herramientas seráigualalcostodirectototaldelapropuesta.

### Verificación del requisito:

- Se verificará que se presente el documento AE 1A, AE 1B y AE 1C en papel membretadodellicitante,asícomonocontengatachadurasocorrecciones.

- Que el escrito presentado por el licitante contenga y correspondan los datos generales de la presentelicitación.

- Se verificará que la manifestación requerida cumpla con el formato proporcionado por laconvocante.

- El cumplimiento de las características, especificaciones y calidad, conforme a las requeridasenlasnormasdecalidadyespecificacionesgeneralesproporcionadas porelárearequirenteoejecutora.

- Se revisará que el Anexo AE 1A (Correspondiente a los costos de materiales y equipo de instalación permanente) contenga los importes sin incluir el IVA, cantidades totales, rendimientos y unidades solicitadas, así como estar apegado alformatorequeridoenlosanexosdeestaconvocatoriaparaestedocumento.

- Se revisará que los materiales, insumos, materiales auxiliares, consumibles, equipos de instalación permanente propuestos por el licitante sean los más representativosycontenganespecificacionesyseñalenlacalidaddeestos.

- Se revisará que el Anexo AE 1B (Correspondiente a los costos de mano de obra) contengalosimportescontengalosimportessinincluirelIVA,cantidadestotales dejornalesporcadaespecialidadyunidadessolicitadas,asícomoelimportetotal de la mano de obra de la propuesta económica y, estar apegado al formato requeridoenlosanexosdeestaconvocatoriadelicitaciónparaestedocumento.

- Serevisaráquelascategoríasdemanodeobrapropuestasporellicitantesean losmásrepresentativosyguardenrelaciónconlosconceptosdetrabajo.

- SerevisaráqueelAnexoAE1C(Costosdelamaquinariayequipodeconstrucción) contengalosimportessinincluirelIVAdelashorastotalesdeutilizaciónporcada maquinaria o equipo y unidades solicitadas, así como el importe total de maquinariayequipodeconstruccióndelapropuestaeconómicay,estarapegado al formato requerido en los anexos de esta convocatoria de licitación para este documento.

- Serevisaráquelamaquinariayequipopropuestoporellicitanteseanlosmás representativosyguardenrelaciónconlostrabajosarealizarytengalacapacidad para ejecutar lostrabajos.

- Se revisará que el licitante en los documentos AT 9A y AT 9C incluya: fichas técnicas, especificaciones técnicas, catálogo de productos, folletos y/o trípticos de productosdondeseseñalenlascaracterísticasdelosbienes,maquinariayequipos propuestos por ellicitante.

### Que la suma total de la integración de los costos directos de materiales, mano de obra, uso o arrendamiento de maquinaria o equipo de construcción y herramientasseráigualalcostodirectototaldelapropuesta.

- Se revisará que no existan materiales, equipos de instalación permanente o maquinaria duplicados con diferenteprecio.

### AE 2.   Análisis,cálculo e integración del Factor de Salario Real conforme a lo previsto    en el Reglamento de “La LOPSRM”, anexando el tabulador de salarios base de manodeobraporjornadadiurnadeochohoraseintegracióndelossalarios:

- Análisis del factorTP/TI;

- Determinación del Factor de Salario Real “FSR” del personal que interviene directamente en la ejecución de cada concepto de trabajo por jornada diurna de ocho horas;e

- Integración del SalarioReal.

ParaelcálculodelFactordelSalarioRealdeberáconsideraselodispuestoeneldecretopor elquesedeclarareformadasyadicionadasdiversasdisposicionesdelaConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicadoenelDiarioOficialdelaFederaciónel27deenerodel2016,enelcualindica:

- Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base o referencia para determinar la cantidad del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores, se entenderánreferidasalaUnidaddeMedidayActualización(UMA).

- El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referenciaparafinesajenosasunaturaleza.

- ElvalordelaUMAserádeterminadoconformealaLeyparaDeterminarelValordela UnidaddeMedidayActualización,publicadoenelDiarioOficialdelaFederaciónel 30dediciembrede2016ysuactualizaciónparaelejercicio2022.

### Requerimientos:

- AnálisisdelFactorTP/TL.-paralocualdeberállenarelAnexoAE2A.

Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentrodelperiodoanualreferidoyque,deacuerdoalaLeyFederaldelTrabajoylos contratoscolectivos,resultenpagosobligatorios,aunquenoseanlaborables.

Conelpropósitodebrindarcerteza,igualdadytransparenciaenlapresentaciónde propuestasdelFactorTP/TL,seprecisaqueelpresenteañocuentacon un total de 365 días. De igual forma de acuerdo con el Artículo 74 de la LeyFederal del Trabajo únicamente son días de descanso obligatorio: El 1o. de enero; El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; El tercer lunes de marzo en conmemoracióndel21demarzo;El1o.demayo;El16deseptiembre;Eltercerlunes denoviembreenconmemoracióndel20denoviembre;El1o.dediciembredecada seisaños,cuandocorrespondaalatransmisióndelPoderEjecutivoFederal;El25de diciembre; El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el casode elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral; y aquellos previstos en los contratos colectivos de trabajo (De ser el caso anexar dicho contrato colectivo a su propuesta).

### Nota: En este año 2022, el 1 de mayo y el 25 de diciembre son domingos, para el cálculo del Factor de Salario Real, se deberán considerara 52 días de descanso (un día de descanso por cada seis de trabajo), 7 días de descanso obligatorio oficial por Leymás 6 días de vacaciones, lo anterior derivado que en la Ley Federal del Trabajo en su artículo 69, establece que por cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso, por lo menos, con goce de salario íntegro, lo cual no implica que el día de descanso sean necesariamente domingo.

### En caso de no contar con contrato colectivo los licitantes para el cálculo de los días realmente trabajados no podrán incluir los días por costumbre, por enfermedad,pormaltiempoyotros,paraelcálculodelosdíasrealmentetrabajados por lo cual deberán apegarse estrictamente al formato del documento AE 2A proporcionado poresta convocante.

- TabladecálculodelFactordeSalarioReal,paralocualdeberállenarelAnexoAE2B.

Considerar en el Salario Base de Cotización lo señalado en el Art. 28 de la Ley del Seguro Social “Los asegurados se inscribirán con el salario base de cotización que perciban en el momento de su afiliación, estableciéndose como límite superior el equivalente a veinticinco veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal y como límite inferior el salario mínimo general del área geográfica respectiva.” (UMA)

ElfactordesalariorealdeberáincluirlasprestacionesderivadasdelaLeyFederaldel Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional dela Vivienda para los Trabajadores o de los contratos colectivos de trabajo en vigor, conforme a los artículos 191 y 192 del Reglamento de “La LOPSRM”, la inclusión de cualquierprestacióndistintaserámotivodedesechodelaproposición.

Para la cuota del seguro social referente a los artículos 72 y 73 "Riesgo de trabajo" de la Ley del IMSS en caso de consignar una prima diferente a la media, se deberá anexar la justificación correspondiente vigente a la fecha de presentación de la proposición, y para las cuotas del artículo 106 fracción I y II de la Ley del IMSS, se deberá consignar las vigentes para el presente ejercicio fiscal.

Deacuerdoaloqueestableceelartículo36delaLeydelSeguroSocialcorresponde alpatrónpagaríntegramentelacuotaseñaladaparalostrabajadores,enloscasosen que éstos perciban como cuota diaria el salario mínimo; por lo que cuando no se cumplaestesupuestosedeberáconsiderarsololaobligacióndelpatrón.

Las obligaciones obrero-patronales que se deben considerar se detallan en los cuadros siguientes:

### Para el pago del salario mínimo se considerará:

|  |  | PATRONAL | TRABAJADOR | Solo aplica para un salario Mínimo. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TOTAL |
| Enfermedad y maternidad | Aplicación IMSS al excedente de 3Sal. Mín. | 1.10% | 0.40% | 1.50% |
|  | Riesgo de trabajo |  |  | Variable* |
|  | Cuota fija |  |  | 20.40% |
|  | Prestaciones en dinero | 0.70% | 0.25% | 0.95% |
|  | Gastos médicos pensionados | 1.05% | 0.375% | 1.425% |
|  | Invalidez y vida | 1.75% | 0.625% | 2.375% |
|  | Cuota SAR | 2.00% |  | 2.00% |
|  | Cesantía y vejez | 3.15% | 1.125% | 4.275% |
|  | Cuota guardería y prestaciones sociales | 1.00% |  | 1.00% |
|  | Cuota INFONAVIT | 5.00% |  | 5.00% |

Para pago mayor al salario mínimo se deberá considerar:

|  |  | PATRONAL | Aplica cuando es mayor de un salario mínimo. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TOTAL |
| Enfermedad y maternidad | Aplicación IMSS al excedente de 3 Sal. Mín. | 1.10% | 1.10% |
|  | Riesgo de trabajo |  | Variable* |
|  | Cuota fija |  | 20.40% |
|  | Prestaciones en dinero | 0.70% | 0.70% |
|  | Gastos médicos pensionados | 1.05% | 1.05% |
|  | Invalidez y vida | 1.75% | 1.75% |
|  | Cuota SAR | 2.00% | 2.00% |
|  | Cesantía y vejez | 3.15% | 3.15% |
|  | Cuota guardería yprestaciones sociales | 1.00% | 1.00% |
|  | Cuota INFONAVIT | 5.00% | 5.00% |

- Análisis, cálculo e integración del salario real, para lo cual deberá llenar el Anexo AE 2C.

- Los licitantes deberán anexar el tabulador de salario nominal de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios que utilizaron como referencia,queserálomínimoquesepodrápagaralostrabajadores.

- Por las características, complejidad y magnitud de los trabajos los contratistas deberándeterminarsiserequieredelautilizacióndedoblesturnosuhorasextras paralaejecucióndelostrabajosenconsecuenciadeberánajustarelFactordeSalario RealparalascategoríasquedeterminendeacuerdoalaLeyFederaldelTrabajo.

### Verificación del requisito:

- SeverificaráquesepresentenlosdocumentosAE2A,AE2ByAE2Cenlapropuesta dellicitante,asícomonocontengatachadurasocorrecciones.

- Que los escritos presentados por el licitante contengan y correspondan los datos generales de la presentelicitación.

- Encasodequeellicitantecuenteconcontratocolectivodetrabajoenvigor,donde se justifique otros días de descanso para el cálculo del Factor TP/TL, deberá incluir dichocontratocolectivodetrabajoaldocumentoAE2Adesupropuesta.

- Severificaráquelosdocumentosrequeridoscumplanconelformatoproporcionado por laconvocante.

- Se verificará que se relacionen en los documentos AE 2A, AE 2B, y AE 2C, todas las categoríasdemanodeobradescritaseneldocumentoAE1B,

- Que en los cálculos realizados por el licitante para la determinación del análisis de TP/TI, sean considerados los días cobrados y los días trabajados de acuerdo a los solicitadoenlosrequerimientosdeestaconvocatoria.

- Se revisará que el Anexo AE 2A esté completo de acuerdo a la guía de llenado correspondiente.

- Se revisará que el Anexo AE 2B esté completo de acuerdo a la guía de llenado correspondiente.

- Se revisará que el Anexo AE 2C esté completo de acuerdo a la guía de llenado correspondiente.

- Se revisará que el licitante no traslade la cuota del trabajador en el cálculo del Factor de Salario Real, con excepción de aquellos trabajadores en donde perciban como salario un salario mínimo de la zona geográfica correspondiente

- Que estén contemplados las obligaciones obrero - patronales (de ser el caso), derivadasdelaLeyFederaldelTrabajo,LeydelSeguroSocialydelaLeydelInstituto delFondoNacionaldelaViviendaparalosTrabajadores.

### AE 3. 	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de maquinaria y equipo ligero de construcción debiendo considerar estos para efectos de evaluación, con costos y rendimientos de maquinaria y equipos nuevos.

Requerimientos:

- Se deberá se seguir los formatos que se presentante en el archivo “Anexos económicos” denominados documento AE3.

- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 194 del Reglamento de “La LOPSRM”, para el caso de proponer maquinaria o equipo de construcción arrendada, se anexará carta compromiso emitida por el arrendatario, donde se deberá consignar como mínimo losiguiente:

  - Disponibilidad de lamaquinaria.

  - Númerosdeserie,característicasycapacidaddedichamaquinaria.

  - Forma dearrendamiento.

  - Costos dearrendamiento.

  - Cargosqueincluyenloscostosdearrendamiento.

- La maquinaria y equipo ligero de construcción propio propuesto por el licitante, deberáincluirdocumentaciónqueacreditesupropiedad,asícomo:

  - Disponibilidad de lamaquinaria.

  - Númerosdeserie,característicasycapacidaddedichamaquinaria.

- Dichainformacióndeberásercongruenteconloconsignadoenlaproposición.

- Que la maquinaria y equipo de construcción propuestos corresponda con lo solicitado con los términos de referencia o especificaciones y que esta sea la necesariaysuficienteparalarealizacióndelostrabajosenelplazorequerido.

- Se deberá presentar completo el Anexo AE 3 según corresponda y de acuerdo a la guía de llenadocorrespondiente.

- Deberáincluirseelindicadoreconómicoutilizadoporellicitanteparaelcálculodel financiamiento, en el supuesto que el licitante considere puntos porcentuales adicionales por contratar un crédito, el licitante proporcionará copia simple del escrito de institución crediticia describiendo los puntos adicionales como sobrecosto por el crédito; salvo en el caso de arrendamiento con opción a compra quesesujetaráaldocumentodelarrendamiento.

### Verificación del requisito:

- Se verificará que se presente todos los análisis de maquinaria y equipo de construccióndescritosenlosdocumentosAE 1CyAT7delapropuestadellicitante, asícomonocontengatachadurasocorrecciones.

- Que el escrito presentado por el licitante contenga y corresponda los datos generales de la presentelicitación.

- Se verificará que las manifestaciones requeridas cumplan con el formato proporcionado por laconvocante.

- SerevisaráqueeldocumentoAE3contengalainformaciónsolicitadaenelmismo.

- Se verificará que la maquinaria y equipo ligero de construcción propuesto, para efectos de evaluación, hubieran considerado costos y rendimientos de equipos nuevos.

- Serevisaráquelamaquinariayequipoligerodeconstrucciónpropiopropuestopor el licitante, guarde congruencia la documentación que acredite su propiedad y los documentos AT 7 y AE1C.

- Severificaráqueelpresenteanexoguardecongruenciaconlaexplosióndeinsumos en lo referente a la maquinaria y con el programa de utilización de maquinaria y equipos deconstrucción.

- Que el licitante anexe a su propuesta las cartas de arrendamiento de maquinaria y equipoligerodeconstrucciónpropuestodeserelcaso.

- Se revisará que la maquinaria y equipo ligero de construcción arrendado por el licitante,guardecongruenciaconel documentoAT7yAE1C.

- Se verificará que el análisis, cálculo e integración de los costos horarios se hayan integradoconformealosartículos194a210delReglamentode“LaLOPSRM”,y

- Se verificará los cálculos y operaciones para determinar el costo horario de maquinariayequipodeconstrucciónseancorrectos.

- En su caso se revisará que la maquinaria y equipo propuestos de construcción correspondaconlosolicitadoconlostérminosdereferenciaoespecificacionesyque esta sea la necesaria y suficiente para la realización de los trabajos en el plazo requerido.

- Queellicitanteanexeasupropuestacopiasimpledelasfacturasquedemuestrela propiedaddemaquinariayequipoligerodeconstrucciónpropuestodeserelcaso.

### AE 4. Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.

Para la determinación del costo indirecto el licitante deberá considerar que el costo correspondientealasoficinascentralesdelcontratistacomprenderáúnicamentelosgastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendenciaencargada directamente de los trabajos. En el caso de los costos indirectos de oficinas de campo se deberán considerar todos los conceptos que de ello se deriven; también deberán considerar, en su caso, lo solicitado en los términos de referencia y/o especificaciones generales oparticulares.

### Requerimientos:

- Se deberá presentar completo el Anexo AE 4 de acuerdo a la guía de llenado correspondiente;identificandoloscostosindirectosloscorrespondientesalosde administracióndeoficinasdecampoylosdeoficinascentrales.

- Sielpersonalencargadodelaadministraciónyejecucióndelostrabajosesparte delcatálogodeconceptoscomoconceptodetrabajo,nosedeberáreportaren esteprograma,yaqueestaráincluidoenelde“personalautilizar;”porloquesolo se incluirá al personal directivo, técnico y administrativo diferente y adicional.

Verificación del requisito:

- Se verificará que se presente el documento AE 4 en papel membretado del licitante,asícomonocontengatachadurasocorrecciones.

- Que el escrito presentado por el licitante contenga y corresponda los datos generales de la presentelicitación.

- Se verificará que las manifestaciones requeridas cumplan con el formato proporcionado por laconvocante.

- SerevisaráqueelAnexoAE4contengalainformaciónsolicitada,verificandoque esténdebidamenteidentificadosloscostosindirectoscorrespondientesalosde administracióndeoficinasdecampoylosdeoficinascentrales.

- Se revisará que los rubros considerados en el análisis del costo indirecto sean congruentes con las características, complejidad y magnitud de los trabajos, así como con lo solicitado con los términos de referencia y/o especificaciones generales oparticulares.

- Serevisaráquesepresenteeldesglosedetalladodeloscostosdeadministración y de campo, así como sean congruentes y necesarios para la administración de lostrabajos.

- Se revisará que los cálculos para la determinación del costo indirecto sean correctos.

### AE 5. Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 del Reglamento de “La LOPSRM” y con las atribuciones que el mismo les daa las dependencias y entidades convocantes para fijar el procedimiento para el análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” informa a los participantes que dicho cálculo será con base en la metodología siguiente:

Paraelanálisis,cálculoeintegracióndelporcentajedelcostoporfinanciamientosedeberá considerar un flujo de caja mensual, calendarizando los egresos e ingresos acumulados, tomando en cuenta losiguiente:

- Que los egresos, se considere entre otros, los gastos que impliquen los costos directoseindirectostotalesdelapropuestayquelacalendarizaciónconsiderealas erogacionesanticipadasynecesarias,queesteacordeparacumplirconelprograma deejecucióndelostrabajospropuesto,dentrodelplazoestablecido,valorizadoen periodos de acuerdo con los términos de referencia, iguales a la de formulación deestimaciones,losquepodrándesglosarseen:

Costos directos; las erogaciones por utilización de maquinaria, y equipo de construcción, compra de materiales y equipos de instalación permanente, (incluyendo anticipos a proveedores), pago de salarios por concepto de la manode obraqueserequieran,yengeneral,gastosporoperacióndelamaquinariayequipo y cualquier otro gasto requerido para el cumplimiento del programa de ejecución propuesto, comprendido en los costos directos.; siendo de su responsabilidad la calendarización de laserogaciones.

Costos indirectos; los gastos generales necesarios para el inicio y durante la ejecucióndelostrabajosincluyendoloscostosquerealizaelcontratista,tantoensus oficinas centrales como en la obra, y comprende entre otros: los gastos de administración, organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, construcción de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de trabajo, el transporte de personal, maquinaria o equipo de construcción, imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal directivo y administrativo.

- Ingresos; que la calendarización de los ingresos, corresponda al importe de las estimaciones por conceptos de servicios totalmente terminados conforme a la especificaciónrespectiva,yacordeconeldocumentoAE10 ProgramadeEjecución delosTrabajos,valorizadoenperiodosde41días naturales (41 días = 6 de entrega, 15 de revisión y 20 días de pago),plazodepresentación, autorización, trámite y pago de estas, es decir, el pago de cada estimación deberá ser considerado 41 días posteriores a la fecha decorte por lo que el ingreso de la primera estimación debe de estar reflejado en el tercer mes.

- De conformidad con el artículo 214 del Reglamento que señala que el costo por financiamiento corresponde a los gastos derivados por la inversión de recursos propiosocontratadosquerealiceelcontratistaparadarcumplimientoalprograma de ejecución de los trabajos, los réditos a considerar serán los que resulten negativos de la diferencia de ingresos acumulados menos egresos acumulados. Cuando se otorgue anticipo,tambiénsedeberánconsiderar en los ingresos.

- Elcálculodeimporteporfinanciamientoparcialomensualresultadelafórmula:

Importe CFi= (Ingresos mensuales Acumulados – Egresos mensuales Acumulados) * i

### En donde:

Ingresos mensuales Acumulados: Importe de los pagos recibidos en un período determinado y acumuladosenelmesquecorresponda.

Egresos mensuales Acumulados: Representan los gastos realizados en un período determinado y acumuladosenelmesquecorresponda.

“i” = Tasa mensualpropuesta por el licitante, expresada en forma decimal

- El cálculo terminará en el momento en que la diferencia entre ingresos acumulados menos egresosacumulados seapositivaynoregreseanegativos,yaqueimplicaráquesellegóalpunto deequilibrioyelsaldoresultanterepresentalautilidaddelContratistayporlotanto losréditospositivosnoseconsiderancomoungasto.

- Elimporteporfinanciamiento,seráelvalormáscríticoodemayorvalorabsolutode losacumuladosconvalornegativo,yaqueimplicaqueesafueelimportedemayor valorquevaafinanciarelContratista.

- El porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la suma de los intereses anteriormente determinados, dividida entre el costo directo más los costos indirectos.

- Deberáindicarenelanálisisdelcostodelfinanciamientoespecíficolatasadeinterés y el indicador económico que aplica, (este indicador no podrá ser cambiado o sustituidodurantelavigenciadelcontrato)yelcostoporfinanciamientocalculado.

### El no incluir copia del indicador económico, será motivo de descalificación, por no poder verificar el valor del mismo y determinar su solvencia, en caso de considerar puntos adicionales por contratar un crédito, deberán adjuntar copia delacartadelainstitucióncrediticiaendondeseindiquelospuntosadicionales.

Requerimientos:

- SedeberápresentarcompletoelAnexoAE5segúncorresponda,deacuerdoa la guía de llenado.

- Elparticipantedeberáconsiderarparaelpagodelasestimaciones,periodosde 41 días naturales que corresponde a los plazos de presentación, autorización, trámite y pago de estas. (artículo 216 de Reglamento de “La LOPSRM”), por lo queelpagoserá41díasposterioresalafechadecorte.

### Verificación del requisito:

- Se verificará que se presente el documento AE 5 en papel membretado del licitante,asícomonocontengatachadurasocorrecciones.

- Que el escrito presentado por el licitante contenga y corresponda los datos generales de la presentelicitación.

- Se verificará que las manifestaciones requeridas cumplan con el formato proporcionado por laconvocante.

- SerevisaráqueelAnexoAE5 contengalainformaciónsolicitadadeacuerdoala guía de llenado, verificando que la información coincida con los elementos solicitados de costo directo, costo indirecto, programa de ejecución, indicador económicoylacorrectarealizacióndeloscálculos;

- Para el análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento los licitantes deberán presentar copia de la tasa de interés “i” propuesta, de acuerdocon el instrumentodecaptaciónquehayanconsiderado;encasodeconsiderarpuntos adicionales por contratar un crédito, deberán adjuntar copia de la carta de la institución bancaria en donde se indiquen los puntos adicionales, de conformidadconlodispuestoenelartículo216delRLOPSRM;

- Serevisaráquesehayanutilizadosparaelcálculodelcostodefinanciamientoy su correspondencia con la información plasmada en los programas demontos demateriales,manodeobraymaquinariayequipodeconstrucción(AE1A,AE 1B y AE 1C), el costo indirecto y haya sido utilizado en el desarrollo del cálculo requerido(AE4),elanticipootorgadohayasidoconsideradoparaelcálculo(De ser el caso), que en las estimaciones programadas se haya descontado la parte proporcional de la amortización del anticipo (de ser el caso), y que los cálculos paraladeterminacióndelCostodelfinanciamientoseancorrectos.

- Se revisará que el cálculo del costo por financiamiento corresponda con lo señalado en el inciso b) de los requerimientos y el artículo 216 del Reglamento de “La LOPSRM”.

### AE6	Utilidad propuesta por el licitante.

Para el cálculo del cargo por utilidad se considerará el impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas a cargo del contratista.

### Requerimientos:

- Se deberá presentar completo el Anexo AE 6 de acuerdo a la guía de llenado correspondiente.

- El cálculo de la utilidad deberá ser de acuerdo con la fórmula del formato proporcionado,considerandolorelativoalISRyrepartodeutilidades.

### Verificación del requisito:

- Se verificará que se presente el documento AE 6 en papel membretado del licitante,asícomonocontengatachadurasocorrecciones.

- Que el escrito presentado por el licitante contenga y corresponda los datos generales de la presentelicitación.

- Se verificará que las manifestaciones requeridas cumplan con el formato proporcionado por laconvocante.

- Serevisaráqueelcargoporutilidadesterepresentadoporunporcentajeelcual se haya calculado sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento.

- SerevisaráqueelporcentajedeutilidadincluyaelImpuestosobrelarenta(ISR) yconsiderelaparticipacióndelostrabajadoresenlasutilidadesdelasempresas a cargo delcontratista.

- Se revisará que el Anexo AE 6 contenga la información solicitada y que los cálculosrealizadosporellicitanteparadeterminarsuutilidadseancorrectos.

### AE 7. Cargos adicionales.

Quedarán incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de ordenamientos legalesaplicablesodedisposicionesadministrativasqueemitanautoridadescompetentes en la materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de inspeccióny supervisión.

### Se tendrán cuando menos dos cargos adicionales uno por conceptode impuestos sobrenóminadelestadode Sinaloa y otro por inspección, control y vigilancia de los trabajos por la Secretaria de la Función Pública

Requerimientos:

### IMPUESTO SOBRE NOMINA EN EL ESTADO DE SINALOA:

- ParaelcálculodeImpuestoSobreNómina(ISN),sedeberáobtenerelimportetotal pormanodeobragravable(MO)delostrabajosarealizar,afectadoporelporcentaje deImpuestoSobreNóminadelEstado de Sinaloa donde se realizaránlostrabajosydivididoentre elcostodirectodelaobra.

Ver el cuadro y fórmula siguientes:

Datos tomados de los documentos AE 1B, AT12 B, AE 2A y AE 2B.

Para determinar el Importe de la Mano de Obra Gravable en cada mes del periodo de ejecución de los servicios se utilizará la tabla siguiente:

| CATEGORIA | SALARIO NOMINAL Sn (A) | FACTOR DICAL/TL (B) | CANTIDAD DE JORNALES (MES n) (C) | IMPORTE (MES n) (A*B*C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N… |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IMPORTE DE MANO DE OBRA GRAVABLE EN EL MES n |  |  |

Nota:	El porcentaje aplicable del Impuesto Sobre Nómina en el Estado de Sinaloa, depende de la Mano de Obra Gravable Mensual, el cálculo de la tabla anterior se deberá obtener por cada mes del periodo de ejecución de los trabajos y poder determinar el porcentaje aplicable de impuesto en cada mes e Importe del mismo.

Impuesto sobre nómina en el Mes 1 = Importe de Mano de obra Gravable en el Mes 1. x Porcentaje aplicable en el mes 1 en decimales.

IMPORTE DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA MENSUAL = (IMPORTE DE MANO DE OBRA GRAVABLE EN EL MES) (% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA EN DECIMALES)

El Total de Impuesto Sobre Nómina de los trabajos es la Suma de los Impuestos Sobre Nómina Mensuales durante el periodo de ejecución de los trabajos.

Total de Impuesto sobre Nómina= impuesto sobre nómina mes 1 + impuesto sobre nómina mes 2+ impuesto sobre nómina mes 3 + …+ …+ …+ impuesto sobre nómina mes (n)

ElporcentajedelImpuestoSobreNóminaaaplicareselvigenteenelEstado Sinaloa donde se llevarán a cabo los trabajos. (No es el mismo en toda la Republica), anexar soporte documental en supropuesta.

OTROS IMPUESTOS. - Los que resulten aplicables que deriven de ordenamientos légales o disposiciones Administrativas que emitan autoridades competentes en la materia.

CA1= (Total de Impuesto Sobre Nómina + otros impuestos) *100

Costo directo

CA1= Cargos adicionales por impuestos

El cargo adicional 1 (CA1) se aplicará como un porcentaje sobre el costo directo.

- El documento invariablemente deberá ser firmado por quien firma la proposición a través de CompraNet con firma electrónica de la persona física o moral que presenta laproposición.

- Se deberá presentar completo el Anexo AE 7 según corresponda, de acuerdo a la guía dellenado.

CARGO POR CONCEPTO DE INSPECCIÓN,CONTROLYVIGILANCIA DE LOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (CA2)

Paraefectosdelcálculoporconceptodederechosdeinspección,controlyvigilancia de los trabajos por la Secretaria de la Función Pública se deberá aplicar la formula siguiente:

| CA2= | (CD+CI+CF+CU+CA1) | - (CD+CI+CF+CU+CA1) |
| --- | --- | --- |
|  | 0.995 |  |

CA2= CARGO ADICIONAL POR ISPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SFP.

CD= COSTO DIRECTO.

CI= COSTO INDIRECTO.

CF= COSTO DE FINANCIAMIENTO.

CU= COSTO DE UTILIDAD.

CA1= IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL ESTADADO DE SINALOA+OTROS IMPUESTOS

El Cargo Adicional 2 (CA2) deberá incluirse al precio unitario después de la Cargo Adicional 1 y debe de ser el 5 (cinco) al millar del Precio Unitario.

### Verificación del requisito:

- SeverificaráquesepresenteeldocumentoAE7enpapelmembretadodellicitante, asícomonocontengatachadurasocorrecciones.

- Que el escrito presentado por el licitante contenga y corresponda los datos generales de la presentelicitación.

- Se verificará que las manifestaciones requeridas cumplan con el formato proporcionado por laconvocante.

- SerevisaráqueelAnexoAE7contengalainformaciónsolicitada.

- Se verificará que se aplique correctamente el porcentaje del Impuesto Sobre Nómina del estado de Sinaloa, donde se realicen los trabajos a los cálculos para su determinación y seacorrecto.

- Severificaráqueseapliquecorrectamenteelporcentajeporconceptodederechos deinspección,controlyvigilanciadelaLeyFederaldeDerechos.

- Severificaráquelicitanteincluyasoportedocumentalvigenteensupropuestadela normatividadlocalquefacultaelcobrodelISN.

- Se verificará que los cálculos para la determinación de los cargos adicionales delimpuestosobrenómina(ISN)delestado de Sinaloadondeserealizanlos trabajos seancorrectos y para los servicios de inspección, control y vigilancia de los trabajos por la Secretaria de la Función Pública.

- Se revisará que el documento presentado a través de CompraNet invariablemente esté firmado electrónicamente por la persona física o moral que presenta la proposición.

### AE8	Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales y mano de obra que se requieran para la ejecución de los trabajos. Cuando existan insumos de los señalados en la fracción VIII del Artículo 44 del Reglamento de “La LOPSRM”, se deberá señalar el precio ofertado por el licitante.

Este rubro corresponde al costo de los materiales fabricados en obra los cuales deberán incluir los materiales necesarios para su elaboración, mano de obra, así como el equipo necesario, en su caso (como morteros, concretos, cimbras, andamios de madera, entre otros)

Requerimientos:

  - Deberá presentar la totalidad de los análisis de los costos básicos de materiales y mano de obra descritos en los análisis de precios unitarios, así como la relación de costosdeacuerdoalAnexoAE8yalaguíadellenadocorrespondiente.

  - La relación de costos básicos de materiales deberá corresponder con los utilizados enlosanálisisdepreciosunitarios.

### Verificación del requisito:

- SeverificaráquesepresenteeldocumentoAE8enpapelmembretadodellicitante, asícomonocontengatachadurasocorrecciones.

- Que el escrito presentado por el licitante contenga y corresponda los datos generales de la presentelicitación.

- Se verificará que las manifestaciones requeridas cumplan con el formato proporcionado por laconvocante.

- SerevisaráqueelAnexoAE8 (correspondientealoscostosbásicosdelosmateriales y mano de obra) contenga los importes, cantidades y unidades necesarias para determinar suintegración.

- Se verificará en los análisis de costos básicos que los materiales, mano de obra, equipo y herramienta, describan cantidad, unidad, precio unitario, rendimiento e importe,asícomonosedupliqueladescripcióndemateriales,manodeobra,equipo y herramienta enestos.

### AE 9 	Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, con cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos, costos, mano de obra a utilizar, de maquinaria y equipo ligero de construcción, en general el necesario para realizar los trabajos, con sus correspondientes rendimientos y costos.

Se considerará como precio unitario el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al contratista por unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al proyecto, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad.

El precio unitario se integra con los costos directos correspondientes al concepto detrabajo,loscostosindirectos,elcostoporfinanciamiento,elcargoporlautilidad delcontratistayloscargosadicionales.

### Requerimientos:

- Deberá presentar la totalidad de los análisis de precios unitarios del catálogo de conceptosintegradoalapresenteconvocatoriadeacuerdoalAnexoAE9yalaguía de llenadocorrespondiente.

- Los análisis de precios unitarios deberán guardar congruencia con los cálculos y costos de los documentos AE 1, AE 2, AE 3, AE 4, AE 5, AE 6, AE 7 y AE8.

- El licitante será el responsable de determinar los tiempos requeridos para la realizacióndelostrabajos,todavezque“La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”noreconoceráhorasextras nigastosnorecuperablesdurantelaejecucióndelostrabajos.

### Verificación del requisito:

- SeverificaráquesepresenteeldocumentoAE9enpapelmembretadodellicitante, asícomonocontengantachadurasocorrecciones.

- Que el escrito presentado por el licitante contenga y correspondan los datos generales de la presentelicitación.

- Se verificará que la manifestación requerida cumpla con el formato proporcionado por laconvocante.

- SerevisaráqueelAnexoAE9contengalainformaciónsolicitada.

- Severificaráquesepresententodoslosanálisisdepreciosunitariosdelosconceptos contenidosenelcatálogodeconceptosdelapresenteconvocatoria.

- Severificaráque,enlosanálisisdelosconceptos,launidaddemedidadelconcepto correspondaconelcatálogodeconceptosdelapresentelicitación.

- SerevisaráqueelAnexoAE9contengalainformaciónsolicitada.

- Severificaráquepresentetodoslosanálisisdepreciosunitariosrespectoalcatálogo de conceptos detrabajo.

- Severificaráqueelanálisiscálculoeintegracióndelospreciosunitarios,enparticular la aplicación de los costos indirectos, por financiamiento, utilidad y cargos adicionales estén debidamente aplicados con forme a lo señalado a esta sección 5.2.1.2.

- Se verificará que los costos de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesariosenelmomentoyzonadondesellevaránacabolostrabajosconformea los precios unitarios presentados sean vigentes o acordes con las condiciones de mercado.

### AE 10. 	Programa general de ejecución de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado de acuerdo a los periodos determinados por “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta crítica y en su caso, con fechas críticas que refleje el porcentaje del avance en la ejecución de los trabajos.

Requerimientos:

- Sedeberápresentarelprogramacalendarizadodeejecucióngeneraldelostrabajos conformealAnexoAE10yasuguíadellenado,desglosadoporpartidas,subpartidas yconformealcatálogodeconceptos,indicandoporsemana,quincenaomessegún correspondalaserogacionesdetrabajoarealizar.

- Elconceptooensucaso,lapartidaosubpartidaconqueinicienlostrabajosdeberán indicar la fecha de inicio citada en la convocatoria a la licitación numeral 2.4. Así mismo,deberáindicar,eneldiagrama,lafechadelaúltimaactividadqueseejecute.

- La propuesta del licitante deberá integrar la totalidad de los conceptos de trabajo, cantidades, unidades de medida y plazo señaladas en el catálogo de conceptos y bases de la presentelicitación.

### Verificación del Requisito:

- SeverificaráquesepresenteeldocumentoAE10enpapelmembretadodellicitante, asícomonocontengantachadurasocorrecciones.

- Que el escrito presentado por el licitante contenga y correspondan los datos generales de la presentelicitación.

- Se verificará que la manifestación requerida cumpla con el formato proporcionado por laconvocante.

- Se verificará que el programa general de ejecución presentado, este conforme al catálogo de conceptos con sus cantidad, erogaciones, calendarizado y cuantificadoconformealosperiodosdeterminadospor“La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”,divididoen partidas y subpartidas del total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentementediagramasdebarras,ensucasoconrutas,quereflejeelporcentaje delavanceenlaejecucióndelostrabajos.

- Que la propuesta del licitante integre la totalidad de los conceptos de trabajo, cantidades,unidadesdemedidayplazodeejecucióncorrespondanalasseñaladas enelcatálogodeconceptos,bases,juntadeaclaracionesymodificacionesrealizadas a la presentelicitación.

- Serevisaráquecadaconceptodetrabajocontempleenunreglónlacantidadyen otroelimportedecadaperiodo,segúnelprogramadeejecución.

### AE11 	Programas de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de suministro o utilización conforme a los períodos determinados por “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”, para los siguientes rubros:

- De los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenesrequeridos;

- De la mano deobra;

- De la maquinaria y equipo para construcción, identificando su tipo y características;y

- De la utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargadodeladirección,administraciónyejecucióndelostrabajos.

Requerimientos para los siguientes rubros:

- Materiales y equipo de instalación permanente, en este documento se elaborará el programacalendarizadodesuministroy/outilizacióndelosmaterialesyequiposde instalación permanente, indicando cantidad, importes, erogaciones, calendarizado y cuantificado por el periodo requerido a utilizar expresados en unidades convencionales y volúmenesrequeridos.

- De la mano de obra a utilizar, en este documento se elaborará el programa calendarizado de utilización del personal a utilizar, indicando las jornadas y las erogaciones por periodorequerido.

- De la maquinaria y equipo ligero de construcción, en este documento seelaborará el programa calendarizado de utilización de maquinaria y equipo deconstrucción,Identificando su tipo y características, indicando las horas y las erogaciones por periodo requerido.

Nota:Elprogramadeberáserexclusivamentedelcostofijodelcostohorarioyaquelos consumos (gasolina, Diésel aceites, neumáticos, etc.) deberán estar incluidos en el programadematerialesyequiposdeinstalaciónpermanenteyeloperadorenelde mano de obra.

- Utilización de personal profesional técnico, en este documento se elaborará el programacalendarizadodeutilizacióndelpersonaltécnicoqueestaráacargodela administración y ejecución de los trabajos, indicando las erogaciones por mes a utilizar.

### Verificación del requisito:

- SeverificaráquesepresentenlosdocumentoAE11A,AE11B,AE11CyAE11Denpapel membretadodellicitante,asícomonocontengantachadurasocorrecciones.

- Que el escrito presentado por el licitante contenga y correspondan los datos generales de la presentelicitación.

- Se revisará que el Anexo AE11A, AE11B, AE11C y AE11D contengan la información solicitada,conformealosformatosanexosdelpresentedocumento.

- Se revisará que los programas coincidan o correspondan con el documento AE1A, AE1B,AE1C,respectivamente(listadodeexplosióndeinsumos).

- Se revisará que los programas AE 11A contenga la totalidad de los materiales y equipopropuestoseneldocumentoAE1Ayseanadecuadasparalaejecucióndela obra, así como sus cantidades e importes, además de corresponder a la planeación integral propuestayseacongruenteconesta.

- Se revisará que los programas AE 11B contenga la totalidad de categorías de mano de obra y cantidades de jornales propuestos e importes en el documento AE 1B yseanadecuadas para la ejecución de la obra, además de corresponder a la planeación integral propuesta y sea congruente con esta.

- SerevisaráquelosprogramasAE11Ccontengalatotalidaddemaquinariayequipo de construcción y cantidades de horas propuestos e importes en el documento AE 1C y sean adecuadas para la ejecución de la obra además de corresponder a la planeación integralpropuestayseacongruenteconesta.

- SerevisaráquelosprogramasAE11Dcontengalatotalidaddepersonalpropuestoy cantidades de jornales-hombres e importes propuestos en el documento AE 4 (Indirectos) y sean adecuadas para la administración de la obra, además de corresponder a la planeaciónintegralpropuestayseacongruenteconesta.

### AE12. 	Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por concepto y del total de la proposición, en su caso por partida y subpartida; sin incluir el impuesto al valor agregado. Este documento formará el presupuesto delostrabajosqueserviráparaformalizarelcontratocorrespondiente.

Requerimientos:

- Elcatálogodeconceptosdeberácontenerladescripción,unidadesdemedición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida,subpartida,conceptoydeltotaldelaproposición.

- SedeberápresentarelcatálogodeacuerdoalAnexoAE12yalaguíadellenado correspondiente.

### Verificación del requisito:

- Se verificará que se presente el documento AE 12 en papel membretado del licitante,asícomonocontengantachadurasocorrecciones.

- Que el escrito presentado por el licitante contenga y correspondan los datos generales de la presentelicitación.

- Se verificará que la manifestación requerida cumpla con el formato proporcionado por laconvocante.

- Se verificará que el catálogo de conceptos de la propuesta del licitante este correctamente expresado conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por concepto y el total de la proposición, en su caso por partida y subpartida; de acuerdo al Anexo AE12.

- Se revisará el catálogo de conceptos presentado por el licitante contengatodos los conceptos de trabajo del catálogo de conceptos entregado anexo a la presente convocatoria, incluidas en su caso las modificaciones realizadas en la juntadeaclaracionesomediantecomunicados.

- Se revisará que todos los conceptos descritos en la propuesta del licitante contenganprecioconnúmeroyletra,asícomoseanigualesycoincidan,encaso de ser diferentes se tomará como valido el presentado en el análisis correspondiente.

- Se revisará que las operaciones realizadas por el licitante en su propuesta sean correctas.

## Idioma	en	el	que	se	presentarán	las	proposiciones	y	demás documentaciónrequerida.

Lasproposiciones,asícomotodoslosdocumentosrelacionadosconlasmismasyquese solicitanenestaconvocatoriaalalicitación,deberánpresentarseenidiomaespañol.

## Monedaenlaquedeberánpresentarselasproposiciones.

EltipodemonedaquedeberánpresentarselasproposicionesseráenpesosdelosEstados UnidosMexicanos.

## Anticipos.

Para la ejecución de los trabajos motivo del contrato, la Comisión Nacional del Agua, otorgará,el30%(TREINTAPORCIENTO)delmontodelapropuesta,paraqueelcontratista realice en el sitio de la obra, la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de la obra; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberánotorgar.

El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la determinación del costo financiero de su proposición.

Encumplimientoalodispuestoporeltercerpárrafodelartículo138delReglamentodela Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, previamente a la entrega delanticipo,elcontratistadeberápresentaralaJunta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota,unprograma enelqueseestablezcalaformaenqueseaplicarádichoanticipo.LaJunta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elotarequeriráalcontratistalainformaciónconformealacualseacrediteelcumplimiento del citado programa; tal requerimiento podrá realizarse en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

Enelcasodequeelcontratistanocumplaelprogramaaqueserefiereelpárrafoanterior porcausasdebidamentejustificadasyacreditadasanteelárearesponsabledelaejecución delostrabajos,dichoprogramadeberásermodificadoconformealasnuevascondiciones que se hubierenpresentado.

Para la amortización de los anticipos otorgados se procederá de conformidad con lo dispuesto por el artículo 143, fracciones I y III, inciso a), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El pago del anticipo se realizará en una exhibición.

Paralosconveniosmodificatoriosenmonto,queensucasosecelebrenenlostérminosdel artículo59delaLeydeObrasPúblicasyServiciosRelacionadosconlasMismas,laJunta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota, no otorgara anticipos.

## Ajustes decostos.

Deconformidadconlodispuestoporelartículo250delReglamentode“LaLOPSRM”,“La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”con fundamentoenloseñaladoenelartículo 56de“LaLOPSRM”, determina queelprocedimientodeajustedecostos,selleveacabodeconformidadconlafracciónI delartículo57delacitadaLey,aplicandolosíndicesaqueserefierelafracciónI (primera) delartículo58 de “La LOPSRM” y de acuerdo a lo establecido en los artículos 177, 178 y 180 de su Reglamento. En el caso de la mano de obra, se aplicarán a la plantilla del personal las variaciones que determine la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para los salarios mínimosgenerales.Esteprocedimientodeajustedecostosenmonedanacionalnopodrá ser modificado durante la vigencia del contrato, salvo en el caso de que se haya determinadoelprocedimientoprevistoenlafracciónIIIdelartículo57delaLey.

Para efectos de la aplicación de ajuste de costos, se estará a lo señalado en el Capítulo Quinto del Reglamento de “La LOPSRM”.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será el contratista quien lo promueva, dentro de los 60 (Sesenta) días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentación por escrito de la solicitud, estudios y documentación que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, será“La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”laquelodeterminaráenelmismoplazo,conbaseenladocumentación comprobatoria que lo justifique. El contratista deberá acompañar a su solicitud la documentación indicada en los artículos 56, tercer párrafo, de “La LOPSRM” y 178 de su Reglamento.

“La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”, dentro de los 60 (Sesenta) días naturales siguientes a la fecha en que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, deberá emitir por oficio la resoluciónqueproceda,porloquenoserequerirálaformalizacióndeconvenioalguno;en casocontrario,lasolicitudsetendráporaprobada.

Cuando la documentación mediante la que se promueva los ajustes de costossea deficienteoincompleta,“La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” apercibiráporescritoalcontratistaparaque,enel plazo de 10 (Diez) días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el contratista diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá comono presentadalasolicituddeajustedecostos.

Elreconocimientoporajustedecostosenaumentooreducciónsedeberáincluirenelpago delasestimaciones,considerandoelúltimoporcentajedeajustequesetengaautorizado.

Nodaránlugaraajustedecostos,lascuotascompensatoriasaque,conformealaleydela materia, pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de lostrabajos.

## Condiciones de pago.

El contratista recibirá de “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”, el pago total en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, que deba cubrírsele por unidad de concepto de trabajos terminados y ejecutados conforme a los términos de referencia, normas de calidad en congruencia con elpunto2.3delaconvocatoria.

Los trabajos motivo de esta licitación, según sea el caso, se regirán bajo la modalidad de: precios unitarios y tiempo determinado.

Deconformidadcon“LaLOPSRM”ysuReglamento,seconsiderarácomopreciounitario,el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al contratista por unidad de concepto terminado, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas decalidad.

El precio unitario se integrará por: el costo directo correspondiente al concepto detrabajo, el costo indirecto, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del contratista y los cargosadicionales.

Lospreciosunitariosqueformenpartedelcontratoparalaejecucióndelasobrasdeberán analizarse, calcularse e integrarse tomando en cuenta los criterios que se señalan en “La LOPSRM”,suReglamentoylasespecificacionesgeneralesyparticulares.

La enumeración de los costos y cargos para el análisis, cálculo e integración de precios unitarios, tiene por objeto cubrir en la forma más amplia posible, los recursos necesarios pararealizarcadaconceptodetrabajo.

El análisis, cálculo e integración de los precios unitarios para un trabajo determinado, deberá guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de prestación de las obras, con los programas de trabajo, de utilización de personal y equipo de construcción; debiendo considerar los costos vigentes de los materiales, recursos humanosydemásinsumosnecesariosenelmomentoyenlazonadondesellevaránacabo lostrabajos,sinconsiderarelImpuestoalValorAgregado,todoellodeconformidadconlas especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la dependencia o entidad y los artículo del 185 al 220 del Reglamento de “La LOPSRM” y los que resultenaplicables.

El Licitante a quien se le adjudique el contrato, a que se refiere esta convocatoria, deberá tomar en cuenta que las cantidades de trabajo originalmente contratadas podrán sufrir variaciones en términos de los dispuesto en el artículo 59 de la LOPSRM, por lo que, las variaciones de éstas y las que se generen con motivo de conceptos de trabajo no contemplados en el Catálogo de Conceptos original, estarán sujetas a las disposiciones establecidas en la LOPSRM y su Reglamento.

Para efectos de la revisión y Ajuste de Costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de presentación y apertura de Proposiciones, salvo que se dé el supuesto del artículo 175delReglamentode“LaLOPSRM”,enelqueelmesdeorigenseráeldelaactualización.

## Forma y términos de pago de los trabajos.

Los trabajos objeto del contrato, se pagarán conforme a lo establecido en el catálogo de conceptos, mediante la formulación de estimaciones sujetas al avance de los trabajos con base en los términos de referencia, con la secuencia y tiempo previsto en el programa de ejecución de los trabajos, que abarcarán un período no mayor a un mes calendario, las que serán presentadas por “el contratista” a la residencia de obra, acompañadas de la documentación que acredite su pago pago tales como:

- Númerosgeneradores,

- Notas debitácora,

- Controles decalidad,

- Pruebas delaboratorio;

- Fotografíasy

- Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a la estimación, según corresponda, de conformidad a las características, complejidad y magnitud delostrabajosconformeacriteriodeláreacontratanteydeacuerdoconelArtículo 132 del Reglamento de “LaLOPSRM”.

Dentro de los 6 (SEIS) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las mismas, que será el día ULTIMO de cada mes; la residencia de obra dentro de los 15 (QUINCE) días naturales siguientes a su presentación, deberá revisar y, en su caso, autorizar las estimaciones que serán pagadas a través de transferencia electrónica de fondos, en cuenta de cheques con CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) contratada con Institución Bancaria, dentro de un plazo no mayor de 20 (VEINTE) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra y el contratista haya entregado la factura respectiva con los requisitos administrativos y fiscales correspondientes, para que laJunta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elotainicie su trámite de pago. Las diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación.

Los importes una vez analizados y calculados deberán considerar para su pago los derechos que, conforme al artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, procedan por la prestación del servicio de inspección, vigilancia y control de los trabajos que realiza la Secretaría de la Función Pública, así como los impuestos correspondientes y se retendrán de la estimación o estimaciones que se cubran al contratista.

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicará retraso en el programa general de ejecución de los trabajos convenido y, por tanto, no se considerará como causa de aplicación de penas convencionales ni como incumplimiento del contrato y causa de rescisión administrativa. Tal situación deberá documentarse y registrarse en la Bitácora.

ElretrasoenelpagodeestimacionesenqueincurralaJunta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elotadiferiráenigualplazolafechadeterminacióndelostrabajos,circunstanciaquedeberáformalizarse,previasolicituddelcontratista,atravésdelconveniorespectivo.Noprocederádichodiferimientocuandoelretrasoenelpagoderivedecausasimputablesalcontratista.

El contratistaseráel únicoresponsablede quelasfacturasque sepresenten parasupago cumplanconlosrequisitosadministrativosyfiscales,porloquelafaltadepagoporlaomisióndealgunodeéstosoporsupresentaciónincorrectanoserámotivoparasolicitarelpagodelosgastosfinancierosaqueserefiereelartículo55delaLeydeObrasPúblicasyServiciosRelacionadosconlasMismas.

Encasodequelasfacturasentregadasporelcontratistaparasupagopresentenerroresodeficiencias,laJunta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota, dentro de los 3(TRES) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escritoalcontratistalasdeficienciasquedeberácorregir.Elperiodoquetranscurraentrelaentregadelcitadoescritoylapresentacióndelascorreccionesporparte del contratista nosecomputaráparaefectodelos20(VEINTE)díasenquedebenserpagadaslasestimacionesunavezautorizadasporelresidentedeobra.

El pagodelasestimacionesnoseconsiderarácomo laaceptación plenadelostrabajos,yaquelaJunta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota tendráelderechodereclamarpor trabajos faltantesomalejecutadosy, ensucaso,delpagoen exceso quesehayaefectuado.

Igualmente,setendránporautorizadaslasestimacionesquelaJunta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elotaomitaresolverrespectodesuprocedencia,dentrodeltérmino15(QUINCE)díasnaturalesqueparatalefectodisponeelprimerpárrafodelartículo54delaLey de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En todos los casos, el residente de obra deberá hacer constar en la bitácora la fecha en que se presentan a cobro las estimaciones.

Enelcasodequeelcontratistanopresentelasestimacionesenelplazoestablecidoenelprimerpárrafodelartículo54delaLeydeObras PúblicasyServiciosRelacionadosconlas Mismas,laestimacióncorrespondientesepresentaráenlasiguientefechadecorte,sinqueellodélugaralareclamacióndegastosfinancierosporpartedelcontratista.

Elpagodelosajustesdecostosdirectosydel costoporfinanciamientoseefectuaráenlasestimacionesdeajustedecostossiguientesalmesenquesehayaautorizadoelajuste,aplicandoalimportedelasestimacioneselincrementodesglosadocorrespondientealosfactoresqueseautoricenparacadatipodeajuste,debiéndoseaplicarlosúltimosquesetenganautorizados.Todoslosfactoresdeajusteconcedidosdeberánacumularseentreellos.

Laautorizacióndelpagodelosgastosnorecuperablesdeberáconstarporescrito,acompañandoladocumentaciónqueacreditesuprocedencia,sinnecesidaddecelebrarconvenioalguno.

Elpagodelasestimacionesdegastosnorecuperablesautorizadosdebidamentecomprobadosserealizaráconformealostérminosycondicionesdelsegundopárrafodelartículo54delaLeydeObrasPúblicasyServiciosRelacionadosconlasMismas.

Una vezcalculados los importesde los gastosnorecuperables,nosepodránaplicaradichosimporteslosporcentajesporconceptodeindirectos,financiamientoyutilidadaqueserefierenlosartículos212,214y219del ReglamentodelaLeydeObrasPúblicasyServiciosRelacionadosconlasMismas.

## Prohibición denegociación.

Ninguna de las condiciones contenidas en esta licitación, así como en las proposiciones presentadasporloslicitantes,podránsernegociadas,encumplimientoaloestablecidoen elartículo27,cuartopárrafo,de“LaLOPSRM”.

Los licitantes deberán abstenerse de comunicarse con los servidores públicos del área encargada de realizar la evaluación de las proposiciones, para tratar asuntos relacionados con la presente convocatoria, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 17 del Anexo Primerodel“Acuerdoporelqueseexpide“ElProtocolodeActuación”,consusreformasyadiciones, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015 y 19 de febrerode2016,respectivamente,sinperjuiciodeque,duranteelperiododeevaluaciónde las proposiciones presentadas, “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” pueda solicitar por escrito o a través del “SistemaElectrónicodeInformaciónPúblicaGubernamental”(CompraNet),aloslicitantes, aclaraciones o información adicional de sus proposiciones, en los términos de lodispuesto porlosartículos38,cuartopárrafo,de“LaLOPSRM”y66desuReglamento,yestosdeberán responder por escrito, dichassolicitudes.

## Proposiciones conjuntas de personas físicas y/omorales.

Dos o más personas, físicas y/o morales, podrán presentar conjuntamente su proposición, sinnecesidaddeconstituirunasociedad,onuevasociedadenelcasodepersonasmorales, siempre que, para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”, la parte de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, la forma en que serán presentadas a cobro las estimaciones, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la proposicióndeberáserfirmadaautógrafamenteporelrepresentantecomúnqueparaese acto haya sido designado por el grupo de personas. En el caso de que la proposición sea enviada a través del “Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental” (CompraNet), deberán utilizar la firma electrónica avanzada que emite el Sistema de Administración Tributaria (SAT) para el cumplimiento de sus Obligaciones fiscales, tratándose de licitantesnacionales.

Cuandolaproposiciónganadoradelalicitaciónhayasidopresentadaenformaconjunta,el contrato deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantesenlaproposición,aquienesseconsiderará,paraefectosdelprocedimientoy del contrato, como responsablessolidarios.

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjuntapuedan constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstasen el convenio de proposición conjunta, siempre y cuando se mantengan, en la nueva sociedad,lasresponsabilidadesdedichoconvenio.

Para la presentación de la proposición conjunta, se deberá celebrar entre el grupo de personas un convenio privado, ratificadas las firmas ante notario o fedatario público que cumpla, como mínimo, con los siguientes requisitos:

- Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

- Nombreydomiciliodelosrepresentantesdecadaunadelaspersonasagrupadas señalando,ensucaso,losdatosdelasescrituraspúblicasconlasqueacreditenlas facultadesderepresentaciónydeberácontarconfacultadesparaotorgarpoderes paraformalizarelconvenioparapresentarproposiciónconjunta;

- Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitaciónpública;

- Descripción precisa y detallada (no porcentajes) de las partes objeto del contrato quecorresponderácumpliracadapersonaintegrante,asícomolamaneraenque seexigiráelcumplimientodelasobligaciones;

- Señalamientodeundomiciliocomúnparaoíryrecibirnotificaciones,y

- Estipulación expresa en el sentido de que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme, de conformidad con lo ordenado por los artículos 36, segundo párrafo, de “La LOPSRM” y 47, fracción II, inciso e) de su Reglamento,yloestipuladoenlacláusulaprimeradelmodelodecontratodeobra pública.

En el acto de presentación y apertura de proposiciones, el representante común de la agrupacióndeberáseñalarquelaproposiciónsepresentaenformaconjunta,incluyéndose elconvenioprivadomencionadoanteriormente,conelsobrequecontengalaproposición y, en caso de que a los licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, dichoconvenioformarápartedelmismocomounodesusanexos.

Para cumplir con la capacidad financiera requerida por “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”, se podrán considerarenconjuntolascorrespondientesacadaunadelaspersonasfísicasy/omorales integrantes de la agrupación, para lo cual deberán especificar claramente en el convenio deagrupaciónsienelaspectofinancierolaobligaciónconjuntaessolidaria(lainformación financiera que presente cada persona deberá satisfacer, por sí sola, la totalidad de la obligación que se contraiga) o mancomunadamente (la información financiera que presente cada una de las personas que integre la misma, deberá ser suficiente para cubrir lapartedelcontratoquecadaunadeellasseobligóaejecutar).

En caso de que el convenio privado de referencia no reúna la totalidad de los requisitos exigidos,enlostérminossolicitados,seestaráenlaimposibilidaddeevaluarlaproposición paradeterminarlasolvenciadelamismayporlotantoserádesechadapornocumplircon losrequisitosestablecidosenestalicitación.

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposición conjunta, el convenio indicado y las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato respectivo deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual deberánacreditarsurespectivapersonalidad,oporelapoderadolegaldelanuevasociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las 24 (VEINTICUATRO) horas siguientes.

## Subcontratación de los trabajos.

### No se tiene prevista la subcontratación de ninguna parte de los trabajos.

Noobstanteloanterior,síporlanaturalezaoespecialidaddelostrabajosresultanecesario subcontratar, el contratista deberá solicitar la autorización previa de “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” y ésta podrá solicitar la información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de la(s) persona(s) o empresa(s) que el contratista subcontrate y se obliga a presentar a “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” la opinión en sentido positivo del cumplimiento de las obligaciones fiscales emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 32-D, octavo párrafo, del código fiscal de la federaciónylaRegla2.1.29,2.1.37y2.1.38delaResoluciónMisceláneaFiscalpara el ejercicio 2022,publicada en el Diario Oficial de la Federación del 27 de diciembre de 2021, así como la opinión en sentido positivo del cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 32-D, octavo párrafo, del Código Fiscal de la Federación y la regla primeradel“ACUERDOACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIRysuAnexoÚnico,dictadoporelH. Consejo Técnico, relativo a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social”, publicado en el Diario Oficial de la Federacióndefecha27defebrerode2015, dela(s) persona(s) que subcontrate.

De aprobarse la subcontratación de parte de los trabajos solicitada por el contratista, no deberáconsiderarsecomounaampliaciónalmontooalplazodelcontratodequesetrate, deconformidadconlodispuestoenelartículo83delReglamentode“LaLOPSRM”.

En todo caso, el contratista seguirá siendo el único responsable de la ejecución de los trabajos ante “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” y de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrateparalarealizacióndelostrabajoscuyasubcontrataciónseautoriza, por lo que los subcontratistas no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota.

## Descuentos sobre el importe de las estimaciones por pagar.

### AportacionesalaCámaraMexicanadelaIndustriadelaConstrucción.

Enelcasodequeellicitantequeresulteadjudicatariodelcontratoseencuentreinscritoen laCámaraMexicanadelaIndustriadelaConstrucción,deconformidadconelConveniode Colaboración suscrito con fecha 23 de junio de 2015, entre “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, cuyo objeto es descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados, el 0.2% (DOS AL MILLAR) para ser aportado voluntariamente, por parte de “El Contratista”, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción que desarrolla el Instituto de Capacitación delaIndustriadelaConstrucción,“La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”realizaráeldescuentoenelporcentaje antes mencionado, conforme a la declaración II.11 (o la que corresponda) y la cláusula vigésima octava, inciso B) (o la que corresponda), del modelo de contrato, que será entregadoalInstitutodeCapacitacióndelaIndustriadelaConstrucción.

Paralaaplicacióndeestedescuento,ellicitantealqueseleadjudiqueelcontratodeberá presentar escrito en el que haga constar su aceptación o negativa. Este descuento no deberá ser repercutido en la integración de los Precios Unitarios, por lo que, en caso de repercutirlo,serámotivoparadesecharlaproposición.

### Retenciones por concepto de derechos de vigilancia, inspección y control de los trabajosporlaSecretaríadelaFunciónPública.

De las estimaciones que se le cubran al contratista, se le descontará el 0.5% (CINCO AL MILLAR) del importe de cada estimación, para cumplir con lo dispuesto por el Artículo191 de la Ley Federal de Derechos en vigor, por concepto de derechos por concepto de vigilancia, inspección y control de obras y servicios que realiza la Secretaría de la Función Pública, según lo establece el Artículo 37, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración PúblicaFederal.

DeacuerdoalArtículo220delReglamentode“LaLOPSRM”.Loscargosadicionalessonlas erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionalesqueseaplicandespuésdelautilidaddelpreciounitarioporquederivandeun impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos, indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Únicamente quedarán incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastosdeinspecciónysupervisión.Portalrazón,seránecesarioincorporarenlaproposición deloslicitantes,enelanexoeconómicoAE7,copiasimpledelosartículosquedanorigena la consideración al pago de dichos derechos e impuestos locales. Así como será verificado en los análisis de precios unitarios del anexo económico AE 9, su correcta integración y cálculo.

Habrán de considerar los licitantes que los cargos adicionales deberán incluirse al precio unitariodespuésdelautilidadysolamenteseránajustadoscuandolasdisposicioneslegales quelesdieronorigenestablezcanunincrementoodecrementoparalosmismos.

## Relación de materiales y equipo que proporcionará “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”.

Para la ejecución de la obra, “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”no proporcionará materiales ni equipo de instalación permanente.

## Firma de laproposición.

En forma electrónica. A través de medios remotos de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, deberán utilizar la firma electrónica avanzada de la personafísicaomoralquepresentelaproposición,queemiteelSistemadeAdministración Tributariautilizadaparaelcumplimientodesusobligacionesfiscales,loscualesproducirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia,tendránelmismovalorprobatorio.

## Integración e identificación de laproposición.

Loslicitantesdeberánintegrarsuproposición,enlaformaqueprevienenlospuntos5.2.1.1y 5.2.1.2., de esta licitación. Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojasquelosintegren,debiéndosenumerardemaneraindividuallaspropuestastécnicay económica, así como los demás documentos que entregue el licitante. Para los que participen en forma electrónica, los documentos serán enviados a través del “Sistema” cumpliendoenlaformamásampliaposibleconlosolicitadoenestepunto.

Loslicitantesqueenvíensusproposicionesatravésdel“SistemaElectrónicodeInformación Pública Gubernamental” (CompraNet), deberán integrar su proposición técnica y económica, incluyendo la documentación distinta a éstas, identificando cada una de las páginas que integran su proposición, con los datos siguientes: Registro Federal de Contribuyentes, número de licitación y número de página, cuando ello técnicamente sea posible;dichaidentificacióndeberáreflejarse,ensucaso,enlaimpresiónqueserealicede losdocumentosduranteelactodepresentaciónyaperturadelaspropuestas.

# Del procedimiento de lalicitación.

Para facilitar el procedimiento de licitación, “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” podrá efectuar revisiones preliminares respecto de la especialidad,  experiencia y capacidad técnica de los interesados  y cerciorarse de su inscripción en el Registro Único de Contratistas a que  se  refiere  el Artículo 74 Bis de “La LOPSRM”, que forma parte del “Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental” (CompraNet), así como a la documentación distinta a la proposición técnica y económica de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de “La LOPSRM”. En ningún caso se impedirá el acceso a quienes no se encuentren inscritos en dicho registro, por lo que los licitantes podrán presentar directamente sus propuestas en el acto de presentación y apertura de proposiciones de que se trate.  También podrán participar como observadores las personas que señalen su interés en asistir al acto público   de presentación y apertura de proposiciones y/o del fallo de la licitación, registrando previamente suasistencia.

En todos los casos, se preferirá la especialidad, experiencia y capacidad técnica de los interesados, así como aquellos licitantes que tengan un historial de cumplimiento satisfactorio de los contratos sujetos a “La LOPSRM”. De igual manera, este criterio será aplicable a los licitantes que presenten proposiciones conjuntas.

## Presentación y apertura de las proposiciones, y fallo de la licitación.

### Presentación y apertura de las proposiciones.

El Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones que se llevara a cabo a las 11:00 horas, el día 17 de noviembre de 2022, en las oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota Blvd. Luis Donaldo Colosio No. 19, Colonia Arroyitos, La Cruz, Elota, Sinaloa, código postal 82700, bajo la presencia del titular del área responsable de la contratación o por el servidor público que éste designe, quien será el único facultado para tomar todas las decisiones durante la realización del acto, en los términos de “La LOPSRM” y su Reglamento.

Cada licitante, sea persona física o moral, o agrupación de personas, podrá  presentar sólo  una proposición, y serán los únicos responsables de que sus  proposiciones sean  entregadas en tiempo y  forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones, por lo que no se recibirán proposiciones que se envíen a través del “Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental” (CompraNet).

- La falta de firma de los licitantes no restará valor o efectos al contenido del acta, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 39 Bis de “La LOPSRM”.

Al finalizar el acto de presentación y apertura de proposiciones, el acta se publicará a través del “Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet) y por el momento y se fijara un ejemplar del acta en las oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de ElotaBlvd. Luis Donaldo Colosio No. 19, Colonia Arroyitos, La Cruz, Elota, Sinaloa, código postal 82700.

“La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” procederá con el análisis cualitativo de las proposiciones aceptadas, de acuerdoaloseñaladoenelpunto6.4deestalicitacion,dandoaconocerelresultadoa los licitantes en elfallo;

### Fallo de licitación.

Se efectuará el 18 de noviembre de 2022a las 12:00 horas, en las oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de ElotaBlvd. Luis Donaldo Colosio No. 19, Colonia Arroyitos, La Cruz, Elota, Sinaloa, código postal 82700, dondesedaráaconocerelfallode la licitación.

El fallo de la licitación, el cual deberá contener los requisitos establecidos por el artículo39 de “La LOPSRM”, se dará a conocer dentro de los 30 (TREINTA) días naturales siguientes a la celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones el mismo día en que se emita.

A los licitantes que presentaron sus proposiciones por escrito, se les enviará un correo electrónico informándoles que el fallo se encuentra a su disposición en el “Sistema ElectrónicodeInformaciónPúblicaGubernamental”(CompraNet),deconformidadconlo dispuestoenelartículo39,octavopárrafo,y39Bisde“LaLOPSRM”,yalosquelasenviaron atravésde(CompraNet)elsistemageneraráelavisocorrespondiente.

La convocante emitirá un fallo, el cual deberá contener lo siguiente:

- La relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razoneslegales,técnicasoeconómicasquesustentantaldeterminacióneindicando lospuntosdelaconvocatoriaqueencadacasoseincumpla;

- La relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo general dichas proposiciones. Se presumirá la solvencia de las proposiciones, cuandonoseseñaleexpresamenteincumplimientoalguno.

- Nombre del licitante a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que motivaronlaadjudicación,deacuerdoaloscriteriosprevistosenlaconvocatoria,así comoelmontototaldelaproposición;

- Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la presentación de garantías y, en su caso,laentregadeanticipos,y

- Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, señalando sus facultades de acuerdo con los ordenamientos jurídicos que rijan a la convocante. Indicará también el nombre y cargo de los responsables de la evaluación de las proposiciones.

El fallo no podrá incluir información reservada o confidencial, en los términos que establezca la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero de “La LOPSRM”.

De la evaluación de las proposiciones y, en su caso, la aplicación de los criterios de adjudicación establecidos por el convocante en la licitación, y conforme a dichos criterios emitiráundictamenqueservirácomobaseparaelfallo,enelqueseharáconstar,elanálisis delasproposicionesylasrazonesparaadmitirlasodesecharlasysenombraráalaempresa que resulte adjudicada conforme a los criterios establecidos en esta licitación, su importe sinIVA,plazodeejecuciónyfechadeinicioyterminación.

LaDependenciapodráadelantarodiferirestafecha,siempreycuandoselesinformealos participantesyestosplazosseencuentrencontempladosdentrodelosplazosqueparatal efecto establece “LaLOPSRM”.

Las proposiciones desechadas durante los procedimientos de contratación, podrán devolverse cuando sea solicitado por los participantes, o bien, podrán ser destruidas en los términos del último párrafo del artículo 74 de “La LOPSRM”.

En caso de que se declare desierta la licitación, se señalaran en el fallo las razones que lo motivaron.

Conlanotificacióndelfalloporelqueseadjudicaelcontrato,lasobligacionesderivadasde éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en elfallo.

Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”,dentrodelos5(CINCO)díashábilessiguientesasunotificaciónysiempreque no se haya firmado el contrato, el titular del área responsable del procedimiento de contratación procederá a su corrección, con la intervención de su superior jerárquico, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta administrativa correspondiente, en la que se harán constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los licitantes que hubieran participado en el procedimientodecontratación,remitiendocopiadelamismaalÓrganoInternodeControl en“La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”dentrodelos5(CINCO)díashábilesposterioresalafechadesufirma.

Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, el servidor público responsable, dará vista de inmediato al Órgano Interno de Control en “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”, a efecto de que, previa intervención de oficio, se emitan las directrices para su reposición.

Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones,ydelActodefalloseránfirmadasporlosparticipantesquehubieranasistido, sinquelafaltadefirmadealgunodeellosrestevalidezoefectosalasmismas,delascuales sepodráentregarunacopiaadichosasistentes,yalfinalizarcadaactosefijaráunejemplar delactacorrespondienteenunlugarvisible,alquetengaaccesoelpúblico,eneldomicilio delárearesponsabledelprocedimientodecontratación,poruntérminonomenordecinco díashábiles.

Asimismo, la difusión de un ejemplar de dicha acta en CompraNet, es para efectos de su notificaciónalosparticipantesquenohayanasistidoalacto.Dichoprocedimientosustituirá a la notificaciónpersonal.

## Licitación desierta.

“La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”, declarará desierta la licitación cuando a su juicio, la totalidad de las proposicionespresentadasporloslicitantesnoreúnanlosrequisitosdeestaconvocatoriaa la licitación o sus precios de insumos no fueren aceptables; cuando ninguna persona obtenga la convocatoria, o cuando no se reciba alguna proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones, señalándose en el fallo las causas que lo motivaron.

Se considera que los precios de los insumos contenidos en las proposiciones no son aceptablescuandoseproponganimportesqueseannotoriamentesuperioresalosquese desprendan de la investigación de mercado que se realice para la presupuestación de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manerapreviaporpartede“La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”ynoseafactiblepagarlos.

## Causas por las que serán desechadas las proposiciones.

Se considerará como causas suficientes para desechar una proposición, cualquiera de los siguientes supuestos:

- Lafaltadepresentacióndelconvenioprivadoparalaagrupacióndepersonasfísicas y/o morales, o de los requisitos que se establecen en el punto 5.10 (o el que corresponda) de esta convocatoria y en el DLA 8 (o el que corresponda), que imposibilite determinar su solvencia. (Artículo 69, fracción I, del Reglamento de “La LOPSRM”);

- Elincumplimientodelascondicioneslegales,técnicasyeconómicasrequeridaspor “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”enestalicitaciónyqueafectenlasolvencia delaproposición.(artículo69,fracciónII,delReglamentode“LaLOPSRM”);

- Cuando se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o documentación proporcionada por el licitante es falsa. (artículo 69, fracción III, del Reglamento de“La LOPSRM”);

- La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo, de “La LOPSRM”. (artículo 69, fracción IV, del Reglamento de “LaLOPSRM”);

- Lacomprobacióndequealgúnlicitantehaacordadoconotrouotroselevarelcosto de los trabajos o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes. (artículos 31, fracción XXIII, de “La LOPSRM” y 69, fracción IV, de suReglamento);

- Cuando las cantidades de trabajo y/o precios unitarios del catálogo de conceptos, presenten alteraciones, raspaduras, tachaduras y/o enmendaduras. (artículo 69, fracción VI, del Reglamento de“La LOPSRM”);

- Cuando el licitante, en su catálogo de conceptos, omita alguno o algunos de los precios unitarios o modifique la unidad de medida de un concepto. (artículo 69, fracción I, delReglamento de “La LOPSRM”);

- Cuandoseincluyanloscargosporconceptodeasociaciónacámarasindustrialeso comercialesdelaconstrucción.(Artículo220delReglamentode“LaLOPSRM”);

- La falta de presentación de los escritos con las manifestaciones “Bajo protesta de decir verdad”, a que se refiere la fracción VIII del artículo 34 del Reglamento de “La LOPSRM”.(artículo69,fracciónV,delReglamentode“LaLOPSRM”);

- Cuando el licitante, en su documentación, no señale el indicador económico utilizadoenelanálisisdelcostoporfinanciamiento.(artículo65,apartadoA,fracción V,letrac,delReglamentode“LaLOPSRM”);

- Cuando el licitante, en su análisis del costo por financiamiento no incida la amortización del o los anticipos otorgados, si es el caso. (artículos 50, fracción III, de “LaLOPSRM”,65,apartadoA,fracciónV,letraa,y216,fracciónIII,desuReglamento);

- Cuando el licitante en su documentación no señale el indicador económico especifico de la tasa de interés utilizada en el cálculo del costo por inversión integrante de los análisis de los costos horarios. (Artículo 197, último párrafo, del Reglamento de “LaLOPSRM”);

- Omitir firmar autógrafamente el catálogo de conceptos que debe ser firmado en cadaunadesushojas,conformealoindicadoenelpunto5.14(oelquecorresponda)de esta convocatoria a la licitación (artículo 41, segundo párrafo, del Reglamento de “La LOPSRM”).

- Que en la integración y preparación de las proposiciones no se hayan considerado las aclaraciones y modificaciones que, en su caso, hubieran sido originadas en las juntasdeaclaraciones,conformealactarespectivay/ocircularesaclaratorias,porlas cuales se modificó la licitación, que para tales efectos se emitan por parte de “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” (artículo 34 tercerpárrafo);

- Cuandolaplaneaciónyprocedimientoconstructivopropuestoporellicitantepara el desarrollo y organización de los trabajos no sea congruente, de acuerdo a las características complejidad y magnitud de los trabajos requeridos por la convocante;

- Cuando los profesionales técnicos propuestos por el licitante que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de las obras, no cumplan con el perfil requerido, con los años de experiencia solicitada, que los documentos con los que justifique su experiencia no correspondan al objeto de presente procedimiento o no los haya incluido, así como deberá demostrar contar con la capacidad técnica necesaria para llevar la adecuada dirección, administración y ejecucióndelostrabajos,conformealosolicitado;

- Cuando la maquinaria y equipos no sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos, y que los datos de dicha maquinaria no coincidan con el listado,anexostécnicosyeconómicospresentadoporellicitante;

- La presentación del análisis, cálculo e integración de los precios unitarios que no estén conforme al proceso constructivo, no estén expresados en la unidad de medidadescritaenelcatálogodeconceptosproporcionadoporlaconvocanteocon los programas de trabajo, o bien, sin tomar en consideración los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y zona donde se llevarán a cabo los trabajos conforme a los precios unitarios presentados;

- Cuando el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios no se hayan realizadodeacuerdoaloestablecidoenlanormatividadaplicableenlamateria;

- Que los análisis de precios unitarios no estén estructurados con costos directos, indirectos,definanciamiento,cargoporutilidadycargosadicionales.

- Cuando los análisis de costos directos no se hayan estructurado y determinado de acuerdoconloprevistoenlanormatividadaplicableenlamateriaconsiderando:

  - Que los costos de los materiales considerados por el licitante no sean congruentes con la relación de costos básicos y con las normas de calidad especificadas en la presenteconvocatoria.

  - Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante no sean congruentesconeltabuladordesalariosyconloscostosrealesqueprevalezcan enlazonadondeseejecutaránlostrabajos.

  - Que se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a la presente convocatoria, el pago debiere efectuarse aplicando un precio unitario específico

- Queloscostoshorariosdelamaquinariayequiposnosehayandeterminadocon base en el precio y rendimientos de estos considerados como nuevos, y no considerarcomomáximoslosrendimientosquedeterminenlosmanualesdelos fabricantesrespectivos,asícomoconlascaracterísticasambientalesdondesevayan a realizar lostrabajos.

- Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipos no se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, así como no se analicen toda la maquinaria y equipo propuestos en el documento AT 7, y no se incluya en su propuesta cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrado la maquinaria y equipo.

- Cuandoenelanálisis,cálculoeintegracióndelcostoporfinanciamientonosehaya estructuradoydeterminadoconsiderandolossiguientesaspectos:

  - Elpagodelasestimacionesnoseconsiderelaperiodicidadysuplazodetrámite ypago.

  - Que el costo de financiamiento no esté representado por un porcentaje de la sumadeloscostosdirectoseindirectos.

  - Que la tasa de interés aplicable no esté definida con base en un indicador económicoespecífico.

  - Que el costo de financiamiento no sea congruente con el programa de ejecuciónvalorizadoconmontosenlosperiodossolicitados.

  - Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el licitante no sea congruente con lo que establece la presente convocatoria.

- Cuandolaspropuestascarezcandealgunodelosrequisitossiguientes:

  - Cuando las proposiciones presentadas en forma presencial no estén firmadas autógrafamente por la persona facultada para ello o no estén firmadas; tratándose deproposicionesenviadasatravésdemediosremotosdecomunicaciónelectrónica, que no sean firmadas por la persona física, el representante legal o común, tratándose de proposiciones conjuntas, o no esté firmada toda la proposición en formaelectrónica.

  - Carezcan de folio en todas y cada una de las hojas que las integran. Las proposiciones técnica y económica deberán ser numeradas de manera individual, asícomoelrestodelosdocumentosqueentregueellicitante,deconformidadcon lo establecido en el artículo 41 del Reglamento de “La LOPSRM”. Si algunas hojas carecendefolio,peroexistecontinuidadlaproposiciónseráválida,

- Cuando el cargo por utilidad fijado por el licitante no se calcule de acuerdo al formato AE6.

- Que los costos directos no se integren con materiales, personal a utilizar y maquinaria y equipo.

- Que los costos básicos de la mano de obra no se hayan obtenido aplicando los Factores de Salario Real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores de acuerdoaloprevistoenelReglamentode“LaLOPSRM”.

- Que el cargo por el uso de herramienta menor no se encuentre incluido y/o no se haya determinado aplicando el porcentaje sobre el monto de la mano de obra requeridaparalaejecucióndeconceptodetrabajodequesetrate.

- Cuando el licitante, no acredite la experiencia, especialidad y cumplimiento solicitada con los contratos integrados en su propuesta, u omita la integración de documentos que lo comprueben. (artículo 69 fracción I del Reglamento de “LOPSRM”);

- De los estados financieros se verificará:

  - Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizardurantelaejecucióndelostrabajos,deacuerdoalascantidadesyplazos consideradosensuanálisisdefinanciamientopresentado.

  - Queellicitantetengacapacidadparapagarsusobligaciones.

  - Elgradoenqueellicitantedependedelendeudamientoylarentabilidaddela empresa.

- Cuando conforme a losprogramas:

- El programa de ejecución general de los trabajos, no corresponda al plazo establecido por laconvocante.

- Que los programas de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra a utilizar, maquinaria, equipos; de utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, no sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos y que además los tres primeros no sean congruentesconlosconsumosyrendimientosconsideradosporellicitante.

- Que los insumos propuestos por el licitante no correspondan a los periodos presentadosenlosprogramasoalaexplosióndeinsumos.

- Incongruencias en los programas o entre estos y, en general, de la información solicitada;

- Cuando el importe total de la propuesta no sea congruente con todos los documentos que laintegran;

- Cuando el importe total de la propuesta no sea aceptable o conveniente para la convocante.

- Cuando los licitantes opten por participar en la convocatoria a través de medios remotos de comunicación electrónica y los archivos en los que se envíen las proposiciones y la demás documentación requerida por la convocante, contengan virusinformáticosonopuedanabrirseporcualquiercausamotivadaporproblemas técnicosimputablesasusprogramasoequiposdecómputo;

- Las causas señaladas en el numeral 1.8; y Las demás causas de desechamiento establecidasporlaLOPSRMysuReglamentovigentes.

## Criterios para la evaluación de las proposiciones mediante el mecanismo de evaluación binario.

“La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”, para hacer la evaluación de la solvencia de las proposiciones, se apegará a lodispuestoenlosartículos38párrafosprimeros, tercerosysubsecuentesdela“LOPSRM”,63, fracción I y párrafo sexto, 64, Apartado A, y 65 fracciones I y II, Apartado A. de su Reglamento.

“La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”, en caso de considerarlo conveniente, aunque no será forzoso para ésta, podrá solicitar a los licitantes las aclaraciones pertinentes, o que aporte información adicional para realizar la correcta evaluación de las proposiciones, siempre y cuando no impliquealteraciónalgunaalapartetécnicaoeconómicadesuproposición,procediendo de conformidad con lo establecido por el artículo 66, párrafos primero y segundo del Reglamento de “La LOPSRM”. En este caso, los licitantes deberán abstenerse de comunicarseconlosservidorespúblicosdeláreaencargadaderealizarlaevaluacióndelas proposiciones, para tratar asuntos relacionados con la presente convocatoria a la licitación, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 17 del Anexo Primero del “Protocolo de Actuación”,consusreformasyadiciones,publicadosenelDiarioOficialdelaFederaciónel 20deagostode2015,19defebrerode2016y28defebrerode2017,respectivamente.

Lasproposicionesseevaluaránendosformas,unacuantitativa,dondeparalarecepciónde las mismas sólo bastará verificar la presentación de los documentos, sin entrar a la revisión de su contenido; y otra cualitativa, donde se realizará el estudio detallado de las proposicionespresentadas,aefectodeque“La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”tengaloselementosnecesarios paradeterminarlasolvenciadelascondicioneslegales,técnicasyeconómicasrequeridas.

Para la evaluación de las proposiciones mediante el mecanismo de evaluación binario, a que se refiere el artículo 63, fracción I, del Reglamento de “La LOPSRM”, en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes.

Encumplimientoconlodispuestoporlosartículos64,apartadoAy255,delReglamentode “La LOPSRM”, para la evaluación técnica de las proposiciones mediante el mecanismo de evaluaciónbinarioseverificará,entreotros,lossiguientesaspectos:

- Quecadadocumentocontengatodalainformaciónsolicitada;

- Quelosprofesionalestécnicosqueseencargarándeladireccióndelostrabajos,cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los mismos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantesseconsiderarán,entreotros,elgradoacadémicodepreparaciónprofesional,la experiencia laboral específica en obras similares y la capacidad técnica de las personas físicasqueestaránrelacionadosconlaejecucióndelostrabajos;

- Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficienteynecesario,seaonopropio,paradesarrollarlostrabajosqueseconvocan;

- Quelaplaneaciónintegralpropuestaporellicitanteparaeldesarrolloyorganizaciónde los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos;

- Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre que ésteconoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa general de ejecucióndelostrabajosconsideradoensuproposición;

- Se verificará en los estados financieros de los licitantes, entre otros, los siguientes aspectos:

  - Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado; Se tendrá comosuficientedichocapitaldetrabajo,cuandoelimportedelúltimoejerciciofiscal del activo circulante (AC), menos el pasivo circulante (PC), sea igual o mayor que el financiamientodelostrabajosarealizarenlosdosprimerosmesesdeejecuciónde lostrabajos;

  - Para los licitantes que presenten proposiciones para licitaciones de La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota que se lleven a cabo en forma paralela a este procedimiento de contratación, en el supuesto de resultar adjudicatarios de algún contrato, se les informa que para efectos de evaluación, se descontaran los recursos utilizados en dicho procedimiento,paramedirlacapacidadfinancieradeesteprocedimiento,conforme lo señalado en labase

  - Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones Se tendrá como suficientedichacapacidadcuandoelimportedelúltimoejerciciofiscaldelACentre PC,y

  - El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresaesaceptable.Setendrácomoaceptabledichogradodeendeudamientoy rentabilidad de EL LICITANTE, cuando el importe del último año fiscal del AT entre PT,

- En su caso, el grado de cumplimiento de los contratos celebrados por el licitante con dependencias o entidades, conforme a los parámetros establecidos en esta licitación,paraefectosdelodispuestoenelúltimopárrafodel artículo 36 de ”LaLOPSRM”.

Asimismo,enrazóndequelascondicionesdepagoseránsobrelabasedepreciosunitarios, se verificarán, además, los siguientesaspectos:

### De losprogramas:

  - Que el programa general de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”;

  - Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizaciónseancongruentesconelprogramacalendarizadodeejecucióngeneral de lostrabajos;

### De la maquinaria yequipo:

  - Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de este procedimiento de contratación, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por ellicitante;

  - Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por el licitante sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condicionesparticularesdondedeberáejecutarseyqueseancongruentesconel procedimientodeconstrucciónpropuestoporelcontratistaoconlasrestricciones técnicas,cuando“La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” fijeunprocedimiento,y

  - Que,enlamaquinariayequipoligerodeconstrucción,losrendimientosdeéstos sean considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos,así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

### De losmateriales:

  - Que, en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios,mermasy,ensucaso,losusosdeacuerdoconlavidaútildelmaterial de que se trate,y

  - Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación permanente sean las requeridas en las normas de calidadyEspecificaciones generales y particulares de construcción establecidas este procedimiento de contratación, y

### De la mano deobra:

  - Queelpersonaladministrativo,técnicoydeobraseaeladecuadoysuficientepara ejecutar lostrabajos;

  - Quelosrendimientosdemanodeobraconsideradosseencuentrendentrodelos márgenesrazonablesyaceptablesdeacuerdoconelprocedimientoconstructivo propuesto por el licitante, tomando en cuenta los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las característicasparticularesbajolascualesdebenrealizarselostrabajos,y

  - Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucióndelosconceptosmássignificativos.

### Evaluación económica

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 65, apartado A, del Reglamento de ”La LOPSRM”, para la evaluación económica de las proposiciones mediante el mecanismo de evaluación binario se verificarán, entre otros, los siguientes aspectos:

- Quecadadocumentocontengatodalainformaciónsolicitada,y

- Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado previamente por “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto deberá considerar las condiciones vigentes en el mercadonacionalodelazonaoregiónendondeseejecutaránlostrabajoso,ensucaso, en el mercado internacional, considerando los precios de manera individual o cómo incidenensutotalidadenlapropuestaeconómica.

Asimismo, en razón de que las condiciones de pago serán sobre la base de precios unitarios, se verificarán, además, los siguientes aspectos:

### Del presupuesto deobra:

  - Queentodosycadaunodelosconceptosquelointegranseestablezcaelimporte del preciounitario;

  - Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cualesdeberánsercoincidentesentresíyconsusrespectivosanálisis;encasodediferencia, deberá prevalecer el que coincida con el del análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis, y

  - Quelasoperacionesaritméticassehayanejecutadocorrectamente;enelcasodeque una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes por parte de“La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”.Elmontocorregidoseconsiderarácomoelcorrectoyseráelque seconsideraráparaelanálisiscomparativodelasproposiciones;

### Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en el reglamento de “La LOPSRM”, debiendorevisar:

  - Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos,definanciamiento,cargoporlautilidadycargosadicionales;

  - Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos deinstalaciónpermanente,manodeobra,maquinariayequipodeconstrucción;

  - Que los precios básicos de adquisición de los materiales y mano de obra considerados en los análisis correspondientes se encuentren dentro de los parámetrosdepreciosvigentesenelmercado;

  - Queloscostosbásicosdelamanodeobrasehayanobtenidoaplicandolosfactores desalariorealalossueldosysalariosdelostécnicosytrabajadores,conformealo previstoenelReglamentode”LaLOPSRM”;

  - Queelcargoporelusodeherramientamenorseencuentreincluido,bastandopara tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la manodeobrarequeridaparalaejecucióndelconceptodetrabajodequesetrate,y

  - Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados;

### Que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo conloprevistoenelReglamentode“LaLOPSRM”,debiendoademásconsiderar:

  - Que los costos de los materiales considerados por el licitante sean congruentes con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en esta convocatoria a la licitaciónpública;

  - Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona dondeseejecutaránlostrabajos,y

  - Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos,paralocualsetomaráncomomáximoslosrendimientosquedeterminenlos manualesdelosfabricantesrespectivos,asícomolascaracterísticasambientalesde lazonadondevayanarealizarselostrabajos;

### Que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de “La LOPSRM”, debiendo además considerar:

  - Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costodirecto;

  - Que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de camponecesariosparaladirección,supervisiónyadministracióndelaobra,y

  - Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a esta convocatoria a la licitación pública, deba pagarse aplicando un precio unitario específico;

### Que el análisis, cálculo e integración del costo financiero se haya determinado considerando losiguiente:

  - Que los ingresos por concepto del pago de las estimaciones, consideren la periodicidadysuplazodetrámiteypago.

  - Queelcostodelfinanciamientoestérepresentadoporunporcentajedelasumade los costos directos eindirectos;

  - Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específicoyseadjuntecopiadelamisma;

  - Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos mensuales,y

  - Quelamecánicaparaelanálisisycálculodelcostoporfinanciamientoempleadapor ellicitanteseacongruenteconloqueseestableceenestaconvocatoriaalalicitación pública;

### Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo con lo previstoenelReglamentode“LaLOPSRM”;

- Que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran,y

- Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción y de instalación permanente, sean congruentes conelprogramadeerogacionesdelaejecucióngeneraldelostrabajos.

## 6.5 Adjudicación del contrato:

Unavezhechalaevaluacióndelasproposicionesydeconformidadconlodispuestoporlos artículos 38, quinto párrafo, de “La LOPSRM” y 67, fracción I, de su Reglamento, el contrato seadjudicarádeentreloslicitantes,aaquélcuyaproposiciónresultesolventeporquereúne, conforme a los criterios de evaluación establecidos en esta licitación, de conformidad con “La LOPSRM” y su Reglamento, las condiciones legales, técnicasyeconómicasrequeridaspor“La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”,oferteelpreciomásbajoygarantice satisfactoriamenteelcumplimientodelasobligacionesrespectivas.

Siresultaréquedosomásproposicionessonsolventesporquesatisfacenlatotalidaddelos requerimientos solicitados por “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” y ofertaren el mismo precio, el contrato se adjudicará a quién presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de conformidad con lo dispuesto por el penúltimo párrafodelartículo38de“LaLOPSRM”.

Lasproposicionesdesechadasenesteprocedimientodecontratación,podránserdevueltas aloslicitantesquelosoliciten,unaveztranscurridos60(sesenta)díasnaturalescontadosa partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones deberán conservarse hasta la totalconclusióndelainconformidadeinstanciassubsecuentes;agotadosdichostérminos “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” podrá proceder a su devolución o destrucción, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 74 de “La LOPSRM”. Asimismo, los licitantes contaránconunplazode30(treinta)díasnaturales,contadosapartirdeltérminoseñalado con anterioridad, para solicitar la devolución de las proposiciones desechadas, por lo que transcurrido dicho plazo, sin que se hubiere sin que se hubiere realizado solicitudalguna,

“La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” podrá destruirlas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 264, segundo párrafo, del Reglamento de “La LOPSRM”.

Lasdosproposicionessolventescuyospreciosfueronlosmásbajos,seránlasúnicasqueno podrán devolverse a los licitantes o destruirse y pasarán a formar parte de los expedientes de “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” por el término de por los menos 3 (tres) años contados a partir de su recepción, excepto la documentación contable, en cuyo caso se estará a lo previsto en las disposiciones aplicables y, por lo tanto, quedarán sujetas a las disposiciones correspondientes a la guarda, custodia y disposición final de los expedientes y demás ordenamientos aplicables, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, quinto párrafo,de“LaLOPSRM”y264,primerpárrafo,desuReglamento.

# Del contrato.

## Modelo del contrato.

Elmodelodecontratodeobrapúblicaqueseanexaaestalicitación,enel queseestablecenlosderechosyobligacionesdelaspartesenlaejecucióndelostrabajos, esemitidoconapegoaloprevistopor“LaLOPSRM”ysuReglamento,asícomoenlademás normatividad aplicablevigente.

## Firma del contrato.

La firma del contrato respectivo se llevará a cabo el 22 de noviembre del 2022, a las 13:00 horas, en las oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota Blvd. Luis Donaldo Colosio No. 19, Colonia Arroyitos, La Cruz, Elota, Sinaloa, código postal 82700.

Previamente a la firma del contrato, el licitante ganador, en el caso de ser persona física, deberápresentarparasucotejooriginalycopiasimpleenlafechaqueseindiqueenelfallo, la relación de los documentos con los que se acredite la existencia legal para suscribir el contratocorrespondientedeacuerdoalatablaquesepresentaacontinuación,y el escrito enelquedesignealsuperintendentedeconstrucción,previamentealiniciodelostrabajos, encumplimientoalosartículos111y117delReglamento de“ La LOPSRM”.

| No. | Documentos requeridos al licitante ganador para la elaboración y firma del contrato | Original y/o copia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Acta de nacimiento. | Original para cotejo y copia (2 tantos) |
| 2 | Identificación vigente de la persona que suscribe el contrato (IFE, Pasaporte o Cédula Profesional). | Original para cotejo y copia (2 tantos) |
| 3 | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la persona física. | Copia (2 tantos) |
| 4 | Escrito en hoja membretada con firma autógrafa de la persona física, en el que manifieste el domicilio que señala para oír y recibir todo tipo de notificacionesydocumentosy,comprobantededomiciliovigenteanombre delapersonafísicaquecoincidaconeldesusfianzas. | Original y copia (dos tantos) del escrito y copia (dos tantos) del comprobante de domicilio |
| 5 | Escritoenhojamembretada(fechadoconeldíadecelebracióndelcontrato), en el que la persona física manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de laLOPSRM. | Original y copia (dos tantos) |
| 6 | Documento vigente con una antigüedad no mayor a 30 días naturales, expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el que se emita opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales en sentido positivo de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y a las reglas 2.1.29, 2.1.37 y 2.1.38 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el año 2022, publicada en el Diario Oficial de la Federaciónel27dediciembrede2021,firmadopor“ElLicitante”adjudicado; “ElLicitante”adjudicadodeberáhacerpúblicoelresultadodelaopinióndelcumplimiento de obligaciones fiscales en términos de la regla 2.1.25. | Impreso (dos tantos) |
| 7 | Opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social vigente emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social. VIGENTE | Impreso (dos tantos) |
| 8 | OpinióndelcumplimientodeobligacionesdepagoalINFONAVIT.VIGENTE. | Impreso (dos tantos) |
| 9 | Escritoenhojamembretadadelapersonafísica,medianteelcualmanifieste siestáinscritaonoenlaCámaraMexicanadelaIndustriadelaConstrucción o, en la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría y, en su caso, si es su deseoqueseledescuenteel0.2%(dosalmillar)delasestimacionesquese le cubran para aportar a los programas de capacitación de las Cámarasen mención. | Original y copia (dos tantos) |
| 10 | Escritoenhojamembretadadelapersonafísica,medianteelcualmanifieste su conformidad para que se le descuente el 0.5% (cinco al millar) de cada unadelasestimacionesqueselepaguenparacumplirconelArtículo191de la Ley Federal de Derechos en vigor, por concepto de derechos de inspección,controlyvigilanciadelostrabajosporlaSecretaríadelaFunción Pública,segúnloestableceelArtículo37,fracciónVIIIdelaLeyOrgánicade la Administración PúblicaFederal. | Original y copia (dos tantos) |
| 11 | Escrito de entrega de fianza(s) cumplimiento y anticipo (de ser el caso), cuya(s) fecha(s) debe(n) coincidir con la(s) fecha(s) de su expedición (se deberáenviaralabrevedad“proyecto(s)defianza(s)”parasurevisiónen el área de jurídica, cuya(s) fecha(s) de expedición debe(n) estar a partir del fallo y hasta la fecha de firma delcontrato). | Original del escrito y copia (dostantos) Fianza(s) en original y copia de la(s) misma(s) (dos tantos) |
| 12 | Escrito en hoja membretada de la persona física, con firma autógrafa, mediante el cual proporcione los datos bancarios siguientes. - InstituciónBancariaenlaquetieneaperturadalacuentaenlaque se le depositará el pago de la(s) estimación(es) mediante transferencia electrónica defondos. - Nombre delBeneficiario - Número de la cuentabancaria - Clabe interbancaria estandarizada (18caracteres) - Teléfono del beneficiario (deberá anexar copia del recibo delservicio) * Además el escrito deberá contener la siguiente leyenda: "Manifiesto que los datos asentados en el presente son verídicos y que cualquier omisión en los mismos, que propicie abonos erróneos en cuentas distintas, será mi absoluta y entera responsabilidad, por lo que no me reservo reclamación alguna sobre este particular.'' "Asimismo,quedabajomiresponsabilidadnotificarconoportunidada“La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”, cualquier cambio o modificación de los datos bancarios que por este medio estoy proporcionando". | Original y copia (dostantos) del escrito y copia (dos tantos) del estado de cuenta bancario |
| 13 | Escrito en hoja membretada, con firma autógrafa, mediante el cual se designa al superintendente de los trabajos, acompañado del Currículo Vitae y Cédula Profesional correspondiente. | Original y copia (dos tantos) |
| 14 | Programa de Ejecución General de los Trabajos (actualizadoconlasnuevasfechas,únicamenteencasoquesemodifique el periodo de ejecución en elfallo) | Original y copia (dos tantos) únicamente en caso de que hayan cambiadolas fechas |
| 15 | Catálogo de Conceptos de los Trabajos (actualizado con las nuevas fechas, únicamente en caso que se modifique el periodo de ejecución en el fallo) | Original y copia (dos tantos) únicamente en caso de que hayan cambiado las fechas |
| 16 | Programas de cantidades y erogaciones (actualizados con las nuevas fechas, únicamente en caso que se modifique el periodo de ejecución en el fallo) | Original y copia (dos tantos) únicamente en caso de que hayan cambiadolas fechas |
| 17 | En su caso, Programa de Aplicación del Anticipo | Original y copia (dos tantos) |

Enelcasodeserpersonamoral,deberápresentarparasucotejooriginalycopiasimpleen lafechaqueseindiqueenelfallo,larelacióndelosdocumentosconlosqueseacreditela existencia legal de la persona moral y las facultades de su representante para suscribir el contratocorrespondientedeacuerdoalatablaquesepresentaacontinuación,yelescrito enelquedesignealsuperintendentedeconstrucción,previamentealiniciodelostrabajos, encumplimientoalosartículos111y117delReglamento de“ La LOPSRM”.

| No. |  | Documentos requeridos al licitante ganador para la elaboración y firma del contrato |  | Original y/o copia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ActaconstitutivainscritaenelRegistroPúblicodelaPropiedady,ensu caso, deComercio. |  | Original para cotejo y copia (2 tantos) |  |
| 2 |  | Poder notarial, en su caso, inscrito al Registro Público de la Propiedad y de Comercio. |  | Original para cotejo y copia (2 tantos) |  |
| 3 |  | Identificación vigente de la persona que suscribe el contrato (IFE, Pasaporte o Cédula Profesional). |  | Original para cotejo y copia (2 tantos) |  |
| 4 |  | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la empresa. |  | Copia (2 tantos) |  |
| 5 |  | Escrito en hoja membretada de la empresa, con firma autógrafa de su representantelegal,enelquemanifiesteeldomicilioqueseñalaparaoír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos y, comprobante de domicilio vigente a nombre de la empresa que coincida con el de sus fianzas. |  | Original y copia (dos tantos) del escrito y copia (dos tantos) del comprobante de domicilio |  |
| 6 |  | Escrito en hoja membretada (fechado con el día de celebración del contrato),enelqueelrepresentantelegalmanifiestebajoprotestade decirverdad,quesurepresentadanoseencuentraenningunodelos supuestosqueestablecenlosartículos51y78delaLOPSRM. |  | Original y copia (dos tantos) |  |
| 7 |  | Documento vigente con una antigüedad no mayor a 30 días naturales, expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el que se emita opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales en sentido positivodeconformidadconloestablecidoenelartículo32-DdelCódigo Fiscal de la Federación y a las reglas 2.1.29, 2.1.37 y 2.1.38 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el año 2022, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2021, firmado por “El Licitante” adjudicado;“ElLicitante”adjudicadodeberáhacerpúblicoelresultadode la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en términos de la regla2.1.25. |  | Impreso (dos tantos) |  |
| 8 |  | Opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social vigente emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social. VIGENTE |  | Impreso (dos tantos) |  |
| 9 |  | Opinión del cumplimiento de obligaciones de pago al INFONAVIT. VIGENTE. |  | Impreso (dos tantos) |  |
| 10 |  | Escrito en hoja membretada de la empresa, mediante el cual su representantelegalmanifiestesisurepresentadaestáinscritaonoenla Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción o, en la Cámara NacionaldeEmpresasdeConsultoríay,ensucaso,siessudeseoquese ledescuenteel0.2%(dosalmillar)delasestimacionesqueselecubran paraaportaralosprogramasdecapacitacióndelasCámarasenmención. |  | Original y copia (dos tantos) |  |
| 11 |  | Escrito en hoja membretada de la empresa, mediante el cual surepresentantelegalmanifiestesuconformidadparaqueseledescuente el0.5%(cincoalmillar)decadaunadelasestimacionesqueselepaguen para cumplir con el Artículo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor, por concepto de derechos de inspección, control y vigilancia de los trabajos por la Secretaría de la Función Pública, según lo establece el Artículo 37, fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. |  | Original y copia (dos tantos) |  |
| 12 |  | Escritodeentregadefianza(s)(cumplimientoyanticipo(deserelcaso), cuya(s) fecha(s) debe(n) coincidir con la(s) fecha(s) de su expedición (se deberáenviaralabrevedad“proyecto(s)defianza(s)”parasurevisión en el área de jurídica, cuya(s) fecha(s) de expedición debe(n) estar a partir del fallo y hasta la fecha de firma delcontrato). |  | Original del escrito y copia (dostantos) Fianza(s) en original y copia de la(s) misma(s) (dos tantos) |  |
| 13 |  | Escrito en hoja membretada de la empresa, con firma autógrafa de su representante legal, mediante el cual proporcione los datos bancarios siguientes: - Institución Bancaria en la que tiene aperturada la cuenta en la que se le depositará el pago de la(s) estimación(es) mediante transferencia electrónica defondos. - Nombre delBeneficiario - Número de la cuentabancaria - Clabe interbancaria estandarizada (18caracteres) - Teléfonodelbeneficiario(deberáanexarcopiadelrecibodelservicio) * Además el escrito deberá contener la siguiente leyenda: "Manifestamosquelosdatosasentadosenelpresentesonverídicosyquecualquier omisión en los mismos, que propicie abonos erróneos en cuentas distintas, será de nuestra absoluta y entera responsabilidad, por lo que no nos reservamos reclamación alguna sobre esteparticular.'' "Asimismo, queda bajo nuestra responsabilidad notificar con oportunidad a “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”, cualquier cambio o modificación de los datos bancarios que por estemedio estamos proporcionando". |  | Original y copia (dos tantos) del escrito y copia (dos tantos) del estado de cuentabancario |  |
| 14 |  | Escritoenhojamembretadadelaempresa,confirmaautógrafadesu representantelegal,medianteelcualsedesignaalsuperintendentede los trabajos, acompañado del Currículo Vitae y Cédula Profesional correspondiente. |  | Original y copia (dos tantos) |  |
| 15 |  | ProgramadeEjecuciónGeneraldelosTrabajos (actualizado con las nuevas fechas, únicamente en caso que se modifique el periodo de ejecución en elfallo) |  | Original y copia (dos tantos) únicamente en caso de que hayan cambiado las fechas |  |
| 16 |  | Catálogo de Conceptos de los Trabajos (actualizado con las nuevas fechas, únicamente en caso que se modifique el periodo de ejecución en el fallo) |  | Original y copia (dos tantos) únicamente en caso de que hayan cambiado las fechas |  |
| 17 | Programas de erogaciones (actualizados con las nuevas fechas, únicamente en caso que se modifique el periodo de ejecución en el fallo) |  | Original y copia (dos tantos) únicamente en caso de que hayan cambiado las fechas |  |
| 18 | En su caso, Programa de Aplicación del Anticipo |  | Original y copia (dos tantos) |  |

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposición conjunta, el convenio indicado en el Documento DLA 8 y las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato respectivo deberán constar enescriturapública,salvoqueelcontratoseafirmadoportodaslaspersonasqueintegran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su apoderadolegal,almomentodedarseaconocerelfallooamástardarenlasveinticuatro horassiguientes.

La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona física, moral o agrupación conjunta cumplen con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado.

El licitante a quien se le adjudique el contrato, previamente a la formalización del mismo, deberá firmar la totalidad de la documentación que integre su proposición, así como una copia de la presente convocatoria a la licitación, en razón de formar parte integrante del contrato y designar como su representante ante “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”, al superintendente de construcción que cuente con firma electrónica avanzada para llevar acabo, conjuntamente con el residente de obra, la apertura, elaboración, anotaciones, control y seguimiento de la bitácora de obra por medios remotos de comunicación electrónica a través del programa informático que se encuentra disponible en la página Web: https://besop.funcionpublica.gob.mx/

La adjudicación del contrato obligará a “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” y al licitante en quien hubiere recaído, a formalizar el contrato respectivo dentro de los 15 (QUINCE) días naturales siguientesaldelanotificacióndelfallo.Nopodráformalizarseelcontratosinoseencuentragarantizadodeacuerdoconlodispuestoenlosartículos47,primerpárrafo,y48,fracciónII, de “LaLOPSRM”.

Enlaformalizacióndelcontratosedeberárecabar,enprimertérmino,lafirmadelservidor públicode“La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” quetengalasfacultadesnecesariasparacelebrardichosactosy posteriormenteserecabarálafirmadelcontratista.Lafechadelcontratoseráaquéllaenla queelcontratistalohubierefirmado.

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo a que se refiere el artículo 47, primer párrafo, de “La LOPSRM”, será sancionado por la Secretaría de la Función Pública por conducto del Órgano Interno de Control en “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”, en los términos de los artículos 77 y 78 de “La LOPSRM”, y en su caso, “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”podrá,deconformidadconlodispuestoporelartículo47,segundopárrafo,de “LaLOPSRM”,sinnecesidaddeunnuevoprocedimientodelicitación,adjudicarelcontrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente que resulte económicamente más conveniente para el Estado, de conformidad con lo asentado en el falloaqueserefierenlosartículos39de“LaLOPSRM” y68desuReglamento,yelpunto7.6 de esta licitación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposiciónqueinicialmentehubiereresultadoganadora,noseasuperioral10%(DIEZPOR CIENTO).

Si“La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”nofirmareelcontrato,ellicitanteganador,sinincurrirenresponsabilidad, no estará obligado a ejecutar los trabajos. En este supuesto, “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”, a solicitud escrita del licitante, cubrirá a éste los gastos no recuperables que hubiere realizado para prepararyelaborarsuproposición,siemprequeéstosseanrazonables,esténdebidamente comprobadosyserelacionendirectamenteconelpresenteprocedimientodecontratación, conforme a lo previsto en el Artículo 70, segundo y tercer párrafos, del Reglamento de “La LOPSRM”.

### Área responsable de la ejecución de los trabajos.

De conformidad al artículo 2, fracción III del Reglamentode“LaLOPSRM”,elárearesponsabledelaejecucióndelostrabajos:facultada en la dependencia o entidad para llevar la administración, control y seguimiento de los trabajos hasta la conclusión definitiva del contrato de obra pública la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota.

Así como el titular del Área responsable de la ejecución de los trabajos deberá mantener actualizado,atravésdelossistemasestablecidosporlaSecretaríadelaFunciónPública,el estado que guarden el avance físico y financiero de las obras, así como la situación en que se encuentren los adeudos a cargo de los contratistas derivados de anticipos no amortizados, finiquitos no liquidados o materiales y equipos no devueltos.

Encualquiermomento,laSecretaríadelaFunciónPúblicaylosórganosinternosdecontrol podránverificarlainformaciónaqueserefiereelpárrafoanterior.

La Secretaría de la Función Pública directamente o a través de los órganos internos de control, en el ejercicio de la facultad que le otorga el segundo párrafo del artículo 75 de la Ley, podrá solicitar datos e informes relacionados con actos relativos a obras y servicios, así como el acceso a la Bitácora, y los servidores públicos y contratistas estarán obligados a proporcionarlos. Los contratistas que no aporten la información que les requiera la SecretaríadelaFunciónPública,enejerciciodesusfacultadesdeinspección,vigilancia y auditoría, serán sancionados en los términos que establece el Título Sexto de “La LOPSRM”.

### Impedimentos para la firma del contrato.

“La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”, se abstendrá de firmar el contrato en los siguientes casos:

- Cuando el día y hora señalados para la firma del contrato, el licitante adjudicatario del contrato no presente la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), o de recibirserespuestaensentidonegativo,antesdesuformalización,encumplimiento conlodispuestoporelartículo32-DdelCódigoFiscaldelaFederaciónypunto8del “OFICIOCircularporelqueseestableceelprocedimientoquedeberánobservarlas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las entidades federativas que realicen contrataciones con recursos federales, previo a la formalizacióndeloscontratosopedidosqueseancelebradosbajoelámbitodelas leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para verificar que losproveedores o contratistas están al corriente en sus obligaciones fiscales”, número UNAOPSFP/309/0743/2008, emitido por la Secretaría de la Función Pública y publicadoenelDiarioOficialdelaFederacióndefecha19deseptiembrede2008;

- Cuando el día y hora señalados para la firma del contrato, el licitante adjudicatario del contrato no presente la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social en sentido positivo, emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en cumplimiento con lo indicado en el “ACUERDO ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIRysuAnexoÚnico,dictadoporelH.ConsejoTécnico, relativo a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligacionesfiscalesenmateriadeseguridadsocial”,publicadoenelDiarioOficialde la Federación de fecha 27 de febrero de 2015 y lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación; y

- Cuando el día y hora señalados para la firma del contrato, el licitante adjudicatario delcontratonopresentelaconstanciaenlaqueseindiquequenotieneadeudoo en caso de tenerlo que se encuentra garantizado; que tiene adeudo pero con conveniocelebradoparacubrirlo;oquenocuentaconnúmeroderegistropatronal registrado ante el Instituto y por tanto con trabajadores formales, emitido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), en cumplimientoconloindicadoenel“ACUERDOdelH.ConsejodeAdministracióndel Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia deaportacionespatronalesyenterodedescuentos”,publicadoenelDiarioOficial delaFederacióndefecha28dejuniode2017ylodispuestoenelartículo32-Ddel Código Fiscal de la Federación.

- Cuando el día y hora señalados para la firma del contrato, el licitante adjudicatario del contrato no presente la fianza de cumplimiento del contrato, en los términos, condicionesyconlosrequisitosestablecidosenestaconvocatoriaalalicitación.

- Cuandoeldíayhoraseñaladosparalafirmadelcontrato,ellicitanteadjudicadodel contrato no cuente con superintendente designado, en el supuesto de haber propuestoalmismoprofesionalparasuperintendenteendosomásprocedimientos decontrataciónsimultáneosen“La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”ynohayaenviadoconanticipación elcurrículumdeésteparasuevaluación.

## Póliza de responsabilidadcivil.

### Para este procedimiento de contratación, a solicitud del área requirente, no aplica la póliza de responsabilidad civil.

## Verificación de que el contratista se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia seguridad social y en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, previamente a la formalización del contrato.

### Verificación del cumplimiento de obligaciones fiscales ante la Secretaría de Hacienda y CréditoPúblico.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del Código Fiscal de la Federación, y a las reglas 2.1.29, 2.1.37 y 2.1.38 de laResolución Miscelánea Fiscal para el año 2022, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2021, y al “OFICIO Circular por el que se establece el procedimiento que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las entidades federativas que realicen contrataciones con recursos federales, previo a la formalización de los contratos o pedidos que sean celebrados bajo el ámbito de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para verificar que los proveedores o contratistas están al corriente en sus obligaciones fiscales”, número UNAOPSFP/309/0743/2008,emitidoporlaSecretaríadelaFunciónPública,publicadoenel DiarioOficialdelaFederacióndel19deseptiembrede2008,seobservarálosiguiente:

“La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” exigirá del contribuyente con quien se vaya a celebrar el contrato, le presente documento vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria, en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Paraefectosdeloanterior,ellicitanteconquiensevayaacelebrarelcontratoypreviamente a su formalización, deberá solicitar la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales al Servicio de Administración Tributaria, en los términos de lo dispuesto por las reglas2.1.29,2.1.37y2.1.38delaResoluciónMisceláneaFiscalparaelaño2022,publicadaen elDiarioOficialdelaFederaciónel27dediciembrede2021ypresentaraláreaconvocante de“La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”laopinióndelcumplimientodeobligacionesfiscalesensentidopositivo conelquesecompruebequeserealizólasolicituddeopinión.

Para la obtención del documento podrá seguir las instrucciones siguientes:

- Ingresa al Portal del SAT(https://www.sat.gob.mx)

- Ingresa al menú Otrostrámites

- Da clic en Obtén tu opinión del cumplimiento de obligacionesfiscales

- IngresatuRFCycontraseñaparaentraralsistema(Puedesusartue.firma,perono esnecesario)ysiguelasinstrucciones.Estopuedetardaralgunosminutos.

- DescargaelarchivoenformatoPDFqueproporcionaelportaldelSAT.

Así mismo deberá presentar un escrito libre “Bajo protesta de decir verdad” donde manifieste que está al corriente con el Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales.

De conformidad con lo dispuesto por las reglas 2.1.29, 2.1.37 y 2.1.38 de la Resolución MisceláneaFiscalparaelaño2022,publicadaenelDiarioOficialdelaFederaciónel27de diciembrede2021,eldocumentoconlaopiniónensentidopositivosobreelcumplimiento de obligaciones fiscales a que se refiere el penúltimo párrafo de dicha regla, tendrá una vigenciaduranteunperíodode30(TREINTA)díasnaturalesapartirdelafechadeemisión de la opinión correspondiente a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria(SAT).

Cuandodosomáspersonas,físicasy/omorales,decidanagruparseparapresentarunasola proposiciónenlostérminosaqueserefiereelartículo36,segundopárrafo,de“LaLOPSRM” yresultenadjudicatariasdelcontrato,cadaunadeberápresentarenloindividual,laopinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo emitido por el Servicio de AdministraciónTributaria(SAT),sobreelcumplimientodesusobligacionesfiscales.

NoserequerirálaopinióndelcumplimientodeobligacionesfiscalesemitidaporelServicio de Administración Tributaria (SAT) en el caso de que se lleguen a celebrar convenios modificatorios alcontrato.

En el supuesto de que el licitante que resulte adjudicatario del contrato, no presente el “acuse de recepción” o “acuse de respuesta” emitido por el Servicio de Administración Tributaria, sobre la opinión del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, o de recibirse respuesta en sentido negativo, antes de su formalización, “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” se abstendrá de firmarelcontratorespectivoencumplimientoalodispuestoporelartículo32-DdelCódigo Fiscal de la Federación y punto 8 del “OFICIO Circular por el que se establece el procedimiento que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las entidades federativas que realicen contrataciones con recursos federales, previo a la formalización de los contratos o pedidos que sean celebrados bajo el ámbito de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para verificar que los proveedores o contratistas están al corriente en sus obligaciones fiscales”, número UNAOPSFP/309/0743/2008,emitidoporlaSecretaríadelaFunciónPública,publicadoenel Diario Oficial de la Federación del 19 de septiembre de 2008, y procederá a remitir a la Secretaría de la Función Pública la documentación de los hechos presumiblemente constitutivosdeinfracciónporlafaltadeformalizacióndelcontrato,porcausasimputables al licitante adjudicatario delcontrato.

### Verificación del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad socialanteelInstitutoMexicanodelSeguroSocial.

Paradarcumplimientoalodispuestoporelartículo32-D,primerpárrafodelCódigoFiscal de la Federación y las reglas primera, segunda y tercera del “ACUERDO ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIRysuAnexoÚnico,dictadoporelH.ConsejoTécnico,relativo a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materiadeseguridadsocial”,publicadoenelDiarioOficialdelaFederacióndefecha27de febrerode2015,seobservarálosiguiente:

“La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” exigirá al licitante con quien se vaya a celebrar el contrato, le presente documentovigenteexpedidoporelInstitutoMexicanodelSeguroSocial(IMSS),enelque se conste la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridadsocial.Paraefectosdeloanterior,ellicitanteconelquesevayaacelebrarelcontrato y previa a su formalización, deberá solicitar la opinión sobre el cumplimiento de     sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, en los términos de lo dispuesto por las reglas primera, segunda y quinta del “ACUERDO ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, dictado por el H. Consejo Técnico, relativo a las “Reglas para la Obtención de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social” y presentar al área convocante de “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” la opinión del cumplimiento en sentido positivo.

De conformidad con lo dispuesto en la regla tercera del “ACUERDO ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIRysuAnexoÚnico,dictadoporelH.ConsejoTécnico,relativo alas“ReglasparalaObtencióndelaOpinióndeCumplimientodeObligacionesFiscalesen Materia de Seguridad Social”, el documento con la opinión en sentido positivo sobre el cumplimientodeobligacionesfiscalesenmateriadeseguridadsocialaqueserefieredicha regla, tendrá una vigencia de 30 (TREINTA) días naturales contados a partir del día de su emisiónyobtenidaatravésdelsiguienteprocedimiento:

- Ingresará en la página de internet del Instituto Mexicano del Seguro Social (www.imss.gob.mx), en el apartado “Patrones o empresas”, después en “Escritorio virtual”, donde se registrarán con su firma electrónica (FIEL) y contraseña, y deberán aceptar los términos y condiciones para el uso de los medios electrónicos. En el supuesto de tener un representante legal, éste ingresará con suFIEL.

- Posteriormente elegirá la sección “Datos Fiscales” y en el apartado “Acciones”, la opción “Opinión de cumplimiento”. Tratándose de representantes legales, previamente, en el apartado “Empresas Representadas” deberá seleccionar la persona representada de la cual requiere la opinión decumplimiento.

- Despuésdeelegirlaopción“Opinióndecumplimiento”,elparticularpodráimprimir el documento que contiene la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridadsocial.

No se requerirá la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridadsocialdelInstitutoMexicanodelSeguroSocial(IMSS)enelcasodequeselleguen acelebrarconveniosmodificatoriosalcontrato.

En el supuesto de que el licitante adjudicatario del contrato, no presente la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social en sentido positivo emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), o de recibirse respuesta en sentido negativo, antes de su formalización, “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” se abstendrá de firmar el contrato respectivo en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Así también dicha OPINIÓN ACTUALIZADA deberá presentarla a la Residencia de los trabajos, para el trámite de cada una de sus estimaciones, donde avale que sigue al corriente con sus obligaciones, debiendo Inscribir, Pagar las Cuotas correspondientes y Mantener Registrados a sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

### Verificación del cumplimiento de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para losTrabajadores.

Paradarcumplimientoalodispuestoporelartículo32-D,primerpárrafodelCódigoFiscal de la Federación y las reglas primera, segunda, tercera y cuarta del “ACUERDO del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los TrabajadoresporelqueseemitenlasReglasparalaobtencióndelaconstanciadesituación fiscalenmateriadeaportacionespatronalesyenterodedescuentos”,publicadoenelDiario OficialdelaFederacióndefecha28dejuniode2017,seobservarálosiguiente:

“La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” exigirá al licitante con quien se vaya a celebrar el contrato, le presente documento vigente expedido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), que contenga la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos.

Para efectos de lo anterior, el licitante con el que se vaya a celebrar el contrato y previamente a su formalización, deberá solicitar la constancia, en los términos de lo dispuestoporlareglacuartadel“ACUERDOdelH.ConsejodeAdministracióndelInstituto delFondoNacionaldelaViviendaparalosTrabajadores(INFONAVIT)porelqueseemiten lasReglasparalaobtencióndelaconstanciadesituaciónfiscalenmateriadeaportaciones patronales y entero de descuentos” y presentar al área convocante de “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” la constanciaenlaqueseindiquequenotieneadeudooencasodetenerloqueseencuentra garantizado;quetieneadeudoperoconconveniocelebradoparacubrirlo;oquenocuenta con número de registro patronal registrado ante el Instituto y por tanto con trabajadores formales.

De conformidad con lo dispuesto en la regla quinta del “ACUERDO del H. Consejo de AdministracióndelInstitutodelFondoNacionaldelaViviendaparalosTrabajadoresporel que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia deaportacionespatronalesyenterodedescuentos”,laconstanciadesituaciónfiscalaque serefieredicharegla,tendráunavigenciade30(TREINTA)díasnaturalescontadosapartir del día de suemisión.

No se requerirá la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores(INFONAVIT),enelcasodequeselleguenacelebrarconveniosmodificatorios alcontrato.

En el supuesto de que el licitante adjudicatario del contrato, no presente la constancia de situaciónfiscalenmateriadeaportacionespatronalesyenterodedescuentosemitidopor el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), o de recibirse respuesta en la que consten adeudos sin que se encuentren garantizados o de haber celebrado convenio para cubrirlos, antes de su formalización, “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” se abstendrá de firmar el contrato respectivo en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 32-DdelCódigoFiscaldelaFederación.

## Garantías.

    - GARANTÍA DEL ANTICIPO.

El Contratista deberá garantizar los anticipos que reciba. Esta garantía deberá constituirse dentro de los 15 (QUINCE) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo por la totalidad del monto de los anticipos.

Para garantizar la debida y correcta aplicación, amortización, o devolución total o parcial del anticipo, se deberá presentar, mediante escrito y previamente a la entrega del anticipo, póliza de fianza otorgada por Institución Nacional de Fianzas debidamente autorizada, por el importe total del anticipo otorgado incluyendo el impuesto al valor agregado a favor de la Tesorería de la Federación y a satisfacción de la Comisión Nacional del Agua, de la forma siguiente:

MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR, ANTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, EL ANTICIPO DEL CONTRATO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. (DEPENDENCIAS)

(Afianzadora o Aseguradora)

Denominación social: __________ en lo sucesivo (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”)

Domicilio: __________________.

Autorización del Gobierno Federal para operar: (Número de oficio y fecha)

Beneficiaria:

Tesorería de la Federación, en lo sucesivo “la Beneficiaria”.

Domicilio: ____________________

Dependencia contratante: _______________, (En lo sucesivo “la Contratante”). El medio electrónico, por el cual se pueda enviar la fianza a “la Contratante” y a “la Beneficiaria”: _______.

Fiado (s): En caso de proposición conjunta el nombre y datos cada uno de ellos

Nombre o denominación social: _____________________________.

RFC: __________.

Domicilio: (El mismo que aparezca en el contrato principal)

Datos de la póliza:

Número: ____________________. (Número asignado por la Afianzadora o Aseguradora)

Monto Afianzado: _____________________(Con letra y número incluyendo el IVA)

Moneda: __________________________________.

Fecha de expedición: _____________________.

Obligación garantizada: La debida inversión, aplicación, amortización o devolución parcial o total de la cantidad de dinero entregada al fiado por concepto de anticipo otorgado, en la forma y en los plazos que para tal efecto se establecieron en el contrato y sus anexos, en los términos de la Cláusula PRIMERA de la presente póliza de fianza.

Datos del contrato, en lo sucesivo el “Contrato o pedido”:

Número asignado por “la Contratante”: __________________.

Objeto: _____________.

Monto del Contrato: (Con letra y número, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado)

Moneda: ________________________________.

Fecha de suscripción: _________________.

Tipo: (Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obra Pública o servicios relacionados con la misma)

Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualesquier otro obligado, así como la Beneficiaria, se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales de federales de _____________________ (precisar el lugar), renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción I y último párrafo, y artículo 49, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción I y 49, fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y los artículos 94 y 98 de su Reglamento.

Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica www.amig.org.mx

(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora)

CLÁUSULAS GENERALES A LAS QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA DE ANTICIPO EN MATERIA DE (ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA).

PRIMERA. - OBLIGACIÓN GARANTIZADA. Esta póliza de fianza garantiza la inversión, aplicación, amortización o devolución parcial o total de la cantidad de dinero entregada al fiado por concepto de anticipo, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, por parte de “la Contratante”, de conformidad con lo acordado en el contrato indicado en la carátula de la presente póliza, así como los intereses que se causen conforme a la tasa establecida en la Ley de Ingresos de la Federación, para el supuesto de prórroga en el pago de créditos fiscales, si el fiado no lo invirtió, aplicó, devolvió o amortizó total o parcialmente en el plazo y acorde a los fines para los que le fue otorgado, así como su costo financiero. En ningún caso la suma de los conceptos anteriores podrá exceder el monto total garantizado.

SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO. (La “Afianzadora” o la “Aseguradora”), se compromete a pagar a “la Beneficiaria”, hasta el monto afianzado que es ______(Con número y letra) el cual incluye el Impuesto al Valor Agregado que representa el 100% (cien por ciento) del anticipo otorgado..

TERCERA. - INDEMNIZACIÓN POR MORA. (La “Afianzadora” o la “Aseguradora”), se obliga a pagar la indemnización por mora que en su caso proceda de conformidad con el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

CUARTA. - VIGENCIA. La fianza permanecerá vigente hasta la total amortización del anticipo o, en su caso, la devolución de la totalidad o de la parte no amortizada o que se haya dado cumplimiento al objeto para el cual fue otorgado dicho anticipo por “la Contratante”. Asimismo, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se interpongan con origen en la obligación garantizada hasta que se pronuncie resolución definitiva de autoridad o tribunal competente que haya causado ejecutoria, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del “Contrato” y permanecerá en vigor aún en los casos en que “la Contratante” otorgue prórrogas o esperas al fiado para el cumplimiento de la o las obligaciones contractuales.

QUINTA. - SUBJUDICIDAD. (La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) realizará el pago de la cantidad requerida, bajo los términos estipulados en esta póliza de fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre subjúdice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o tribunal arbitral, salvo que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas instancias. (La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) deberá comunicar a “la Beneficiaria” de la garantía, el otorgamiento de la suspensión al fiado, acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se encuentre en la posibilidad de abstenerse del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme.

SEXTA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS. El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”), por lo que subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumió en la presente póliza de fianza y en sus documentos modificatorios.

SÉPTIMA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA. (La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando “la Contratante” le comunique por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantía. El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) la documentación descrita en el párrafo anterior,

OCTAVA. - PROCEDIMIENTOS (La “Afianzadora” o la “Aseguradora”), acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para hacer efectiva la fianza.

NOVENA. - REQUERIMIENTO. “La Beneficiaria” podrá realizar el requerimiento de pago a que se refiere el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en las oficinas principales, sucursales, oficinas de servicio o bien en los domicilios de los apoderados designados por la Institución para recibir requerimientos de pago, correspondientes a cada una de las regiones competencia de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

“La Beneficiaria” requerirá de pago a la institución acompañando los documentos justificativos siguientes:

1. El Acto o Contrato en que conste la obligación a cargo del fiado.

2. La Póliza de Fianza y endoso o endosos respectivos.

3. El Acta Administrativa, en la que se harán constar de manera cronológica y circunstanciada los actos u omisiones que constituyan el incumplimiento a las obligaciones garantizadas.

4. La Liquidación de adeudo o documento en el cual conste el crédito o importe a requerir con cargo a la garantía.

5. Si los hubiere, la demanda o el escrito de cualquier otro medio de defensa legal procedente, presentado por el fiado, resoluciones o sentencias firmes dictadas por autoridad competente y sus notificaciones.

6. Los demás documentos que la Tesorería estime pertinentes. Dichos documentos se acompañarán en original o en copia certificada, salvo la póliza de fianza y su endoso o endosos, los cuales deberán anexarse en original.

DECIMA. - DISPOSICIONES APLICABLES. Será aplicable a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas la legislación mercantil y a falta de disposición expresa el Código Civil Federal.

DÉCIMA PRIMERA. - ENTREGA DE FIANZAS. (La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) deberá entregar a “la Beneficiaria”, una copia de esta póliza a través del medio electrónico, la dirección de correo electrónico, o ambos conforme a lo señalado en la carátula de esta póliza.

    - GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (LA NATURALEZA DE LA OBLIGACION GARANTIZADA SERA INDIVISIBLE).

Previamente a la firma del contrato y dentro de los 15 (QUINCE) días naturales siguientes a la fecha en que el licitante a quien se le adjudique el contrato reciba la notificación del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, deberá presentar póliza de fianza, mediante escrito, otorgada por Institución Nacional de Fianzas debidamente autorizada a favor de la Tesorería de la Federación y a satisfacción de la Comisión Nacional del Agua, por el 10% (DIEZ POR CIENTO) del importe total de los trabajos contratados y con la obligación de hacerse efectiva por el monto total de la obligación garantizada en caso de la rescisión administrativa del contrato, aun cuando parte de los trabajos se hayan ejecutado, de la forma siguiente:

MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. (DEPENDENCIAS).

(Afianzadora o Aseguradora)

Denominación social: __________. en lo sucesivo (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”)

Domicilio: __________________.

Autorización del Gobierno Federal para operar: ________(Número de oficio y fecha)

Beneficiaria:

Tesorería de la Federación, en lo sucesivo “la Beneficiaria”.

Domicilio: _________________________________________.

Dependencia contratante: _______________. (En lo sucesivo “la Contratante”) El medio electrónico, por el cual se pueda enviar la fianza a “la Contratante” y a “la Beneficiaria”: _______.

Fiado (s): (En caso de proposición conjunta, el nombre y datos de cada uno de ellos)

Nombre o denominación social: _____________________________.

RFC: __________.

Domicilio: _____________________________. (El mismo que aparezca en el contrato principal)

Datos de la póliza:

Número: ____________________. (Número asignado por la “Afianzadora” o la “Aseguradora”)

Monto Afianzado: ____________ (Con letra y número, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado)

Moneda: __________________________________.

Fecha de expedición: _____________________.

Obligación garantizada: El cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, en los términos de la CláusulaPRIMERA de la presente póliza de fianza.

Naturaleza de las Obligaciones: ____ (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato).

Si es Divisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será divisible, por lo que, en caso de presentarse algún incumplimiento, se hará efectiva solo en la proporción correspondiente al incumplimiento de la obligación principal.

Si es Indivisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será indivisible y en caso de presentarse algún incumplimiento se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas.

Datos del contrato o pedido, en lo sucesivo el “Contrato”: Número asignado por “la

Contratante”: __________________.

Objeto: ____________________________________.

Monto del Contrato: ____________ (Con letra y número, sin el Impuesto al Valor Agregado)

Moneda: ________________________________.

Fecha de suscripción: _________________.

Tipo: ________________ (Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obra Pública o servicios relacionados con la misma)

Obligación contractual para la garantía de cumplimiento: ________________ (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato)

Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualesquier otro obligado, así como “la Beneficiaria”, se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales de ___________________ (precisar el lugar), renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción II y último párrafo, y artículo 49, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 103 de su Reglamento.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción II y 49, fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y artículo 98 de su Reglamento.

Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica www.amig.org.mx

(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora)

CLÁUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MATERIA DE (ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIO, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA).

PRIMERA. - OBLIGACIÓN GARANTIZADA. Esta póliza de fianza garantiza el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el “Contrato” a que se refiere esta póliza y de sus convenios modificatorios que se hayan realizado o a los anexos del mismo, cuando no rebasen el porcentaje de ampliación indicado en la cláusula siguiente, aún y cuando parte de las obligaciones se subcontraten.

SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO. (La “Afianzadora” o la “Aseguradora”), se compromete a pagar a “la Beneficiaria”, hasta el monto de esta póliza, que es (con número y letra sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) que representa el __ % (señalar el porcentaje con letra) del valor del “Contrato”.

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) reconoce que el monto garantizado por la fianza de cumplimiento se puede modificar en el caso de que se formalice uno o varios convenios modificatorios de ampliación del monto del “Contrato” indicado en la carátula de esta póliza, siempre y cuando no se rebase el 100% de dicho monto. Previa notificación del fiado y cumplimiento de los requisitos legales, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) emitirá el documento modificatorio correspondiente o endoso para el solo efecto de hacer constar la referida ampliación, sin que se entienda que la obligación sea novada.

En el supuesto de que el porcentaje de aumento al “Contrato” en monto fuera superior a los indicados, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) se reserva el derecho de emitir los endosos subsecuentes, por la diferencia entre ambos montos, sin embargo, previa solicitud del fiado, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) podrá garantizar dicha diferencia y emitirá el documento modificatorio correspondiente.

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) acepta expresamente que, en caso de requerimiento, se compromete a pagar el monto total afianzado, siempre y cuando en el contrato se haya estipulado que la obligación garantizada es indivisible; de estipularse que es divisible, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) pagará de forma proporcional el monto de la o las obligaciones incumplidas.

TERCERA. - INDEMNIZACIÓN POR MORA. (La “Afianzadora” o la “Aseguradora”), se obliga a pagar la indemnización por mora que en su caso proceda de conformidad con el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

CUARTA. - VIGENCIA. La fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento a la o las obligaciones que garantice en los términos del “Contrato” y continuará vigente en caso de que “la Contratante” otorgue prórroga o espera al cumplimiento del “Contrato”, en los términos de la siguiente cláusula.

Asimismo, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se interpongan con origen en la obligación garantizada hasta que se pronuncie resolución definitiva de autoridad o tribunal competente que haya causado ejecutoria.

De esta forma la vigencia de la fianza no podrá acotarse en razón del plazo establecido para cumplir la o las obligaciones contractuales.

QUINTA. - PRÓRROGAS, ESPERAS O AMPLIACIÓN AL PLAZO DEL CONTRATO. En caso de que se prorrogue el plazo originalmente señalado o conceder esperas o convenios de ampliación de plazo para el cumplimiento del contrato garantizado y sus anexos, el fiado dará aviso a (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”), la cual deberá emitir los documentos modificatorios o endosos correspondientes.

(La “Afianzadora o la “Aseguradora”) acepta expresamente garantizar la obligación a que esta póliza se refiere, aún en el caso de que se otorgue prorroga, espera o ampliación al fiado por parte de la “Contratante” para el cumplimiento total de las obligaciones que se garantizan, por lo que no se actualiza el supuesto de extinción de fianza previsto en el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, sin que se entienda novada la obligación.

SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.

(Sólo incluir para el caso de póliza en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas)

Para garantizar el cumplimiento del contrato, en caso de suspensión de los trabajos por cualquier causa justificada en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, “la Contratante” deberá emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar. En estos supuestos, a petición del fiado, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) dichos documentos expedidos por “la Contratante”.

El aplazamiento derivado de la interposición de los recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o altera el plazo de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos y condiciones originalmente previstos, entendiendo que los endosos que emita (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) por cualquiera de los supuestos referidos, formarán parte en su conjunto, solidaria e inseparable a la póliza inicial.

SÉPTIMA. - SUBJUDICIDAD. (La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) realizará el pago de la cantidad requerida, bajo los términos estipulados en esta póliza de fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre subjúdice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o tribunal arbitral, salvo que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas instancias.

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) deberá comunicar a “la Beneficiaria” de la garantía, el otorgamiento de la suspensión al fiado, acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se encuentre en la posibilidad de abstenerse del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme.

OCTAVA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS. El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) por lo que subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumió en la presente póliza de fianza y en sus documentos modificatorios, de conformidad con lo expresamente estipulado para tales efectos en el contrato principal materia del afianzamiento.

NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA.

(Sólo incluir para el caso de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas)

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando “la Contratante” le comunique por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantía por haberse cumplido con las obligaciones a cargo del fiado y aceptado la garantía por defectos o vicios ocultos.

El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a (la “Afianzadora” o la “Aseguradora), el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones o, en su caso, el finiquito, y en el supuesto de existir saldos a cargo del fiado, la liquidación correspondiente. Siempre y cuando se haya exhibido y aceptado la garantía de vicios ocultos.Cuando el fiado solicite la cancelación derivado del pago realizado por saldos a su cargo o por el incumplimiento de obligaciones, deberá presentar el recibo de pago correspondiente.

DÉCIMA. - PROCEDIMIENTOS. (La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para hacer efectiva la fianza.

DÉCIMA PRIMERA REQUERIMIENTO. “La Beneficiaria” podrá realizar el requerimiento de pago a que se refiere el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en las oficinas principales, sucursales, oficinas de servicio o bien en los domicilios de los apoderados designados por la Institución para recibir requerimientos de pago, correspondientes a cada una de las regiones competencia de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

“La Beneficiaria” requerirá de pago a la institución acompañando los documentos justificativos siguientes:

1. El Acto o Contrato en que conste la obligación a cargo del fiado.

2. La Póliza de Fianza y endoso o endosos respectivos.

3. El Acta Administrativa, en la que se harán constar de manera cronológica y circunstanciada los actos u omisiones que constituyan el incumplimiento a las obligaciones garantizadas.

4. La Liquidación de adeudo o documento en el cual conste el crédito o importe a requerir con cargo a la garantía.

5. Si los hubiere, la demanda o el escrito de cualquier otro medio de defensa legal procedente, presentado por el fiado, resoluciones o sentencias firmes dictadas por autoridad competente y sus notificaciones.

6. Los demás documentos que la Tesorería estime pertinentes. Dichos documentos se acompañarán en original o en copia certificada, salvo la póliza de fianza y su endoso o endosos, los cuales deberán anexarse en original.

DÉCIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES APLICABLES. Será aplicable a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas la legislación mercantil y a falta de disposición expresa el Código Civil Federal.

DÉCIMA TERCERA. - ENTREGA DE FIANZAS. (La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) deberá entregar a “la Beneficiaria”, una copia de esta póliza a través del medio electrónico, la dirección de correo electrónico, o ambos conforme a lo señalado en la carátula de esta póliza.

    - Garantía por defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

Al término de los servicios relacionados con la obra pública se obligará a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que incurra, incluyendo las observaciones que se lleguen a efectuar en todas las auditorias del Órgano Interno de Control en “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” y de la Auditoria Superior de la Federación que se puedan presentar en el producto esperado de los servicios relacionados con la obra pública, en los términos señalados en el contrato y, específicamente, en lo estipulado en la cláusula tercera, fracción XV (o la que corresponda), del propio contrato, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y en la legislación aplicable.

Los servicios se garantizarán por un plazo de 12 (Doce) meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los servicios desarrollados, el prestador de servicios, a su elección, deberá constituir y presentar mediante escrito, póliza de fianza otorgada por Institución Nacional de Fianzas debidamente autorizada, a favor de la Tesorería de la Federación y a satisfacción de “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”, por un valor del 10% (Diez por ciento) del importe total ejercido de los servicios; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (Cinco por ciento) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (Cinco por ciento) del mismo monto en fideicomiso especialmente constituido para ello.

Los recursos aportados en fideicomiso deberán invertirse en instrumento de renta fija.

El Contratista, en su caso, podrá retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos, transcurridos los 12 (DOCE) meses, contados a partir de la fecha del acta de recepción física de los servicios, para lo cual “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” instruirá por escrito lo procedente a la institución fiduciaria.

En igual plazo a que hace referencia el párrafo anterior, quedará automáticamente cancelada la fianza o carta de crédito irrevocable, según sea el caso, siempre que durante ese período no haya surgido alguna responsabilidad a cargo del contratista, por defectos de los servicios, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad, en los términos señalados en el contrato.

En caso de haberse expedido carta de crédito irrevocable, el contratista obtendrá de “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” la orden de cancelación correspondiente para su trámite ante la institución de que se trate.

Quedarán a salvo los derechos de “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”, para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a lo dispuesto por el artículo 66 de la “LOPSRM”.

Si el contratista opta por la póliza de fianza, deberá estar otorgada por Institución Nacional de Fianzas debidamente autorizada y garantizar los defectos y vicios ocultos que resulten de los servicios, y de cualquier otra responsabilidad en que incurra. Además de contemplar lo antes expuesto, se deberá establecer que la fianza es independiente de las penas convencionales que, en su caso, se apliquen al contratista y se expide de conformidad con lo estipulado en la “LOPSRM” y su Reglamento, así como las disposiciones expedidas en esta materia, de la forma siguiente:

MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE DE LOS TRABAJOS O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, ANTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL (DEPENDENCIA).

(Afianzadora o Aseguradora)

Denominación social: ___________________, en lo sucesivo, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”)

Domicilio: _______________________.

Autorización del Gobierno Federal para operar: (Número de oficio y fecha).

Beneficiaria:

Nombre: Tesorería de la Federación, en lo sucesivo “la Beneficiaria”.

Domicilio: _______________________.

Dependencia contratante: _______________, en lo sucesivo “la Contratante”.

El medio electrónico, por el cual se pueda enviar la fianza a “la Contratante” y a “la Beneficiaria”: _______.

Fiado (s): (En caso de proposición conjunta, el nombre y datos de cada uno de ellos)

Nombre o denominación social: ___________________________________.

RFC: __________.

Domicilio: (El mismo que aparezca en el “Contrato”)

Datos de la póliza:

Número: _________________________. (Número asignado por la “Afianzadora o la Aseguradora”)

Monto Afianzado: _________________. (Con número y letra, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado)

Moneda: _________.

Fecha de expedición: ______________.

Obligación garantizada: Responder por los defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad que resulte de los trabajos ejecutados, inclusive la calidad de los materiales empleados o de los servicios prestados en el que el fiado o ambos hubieran incurrido, en los términos señalados en el “Contrato” conforme a la Cláusula Primera de la presente póliza de fianza.

Datos del contrato principal: en lo sucesivo el “Contrato o pedido”:

Número asignado por “la Contratante”: _________________

Objeto: ______________________________________________________.

Monto del Contrato: ________ (con número y letra, sin el Impuesto al Valor Agregado)

Moneda: _________________________________________.

Fecha de suscripción: ______________________________.

Tipo: (Obras Públicas y Servicios)

Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el Artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualesquier otro obligado, así como la Beneficiaria, se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales de federales de________________ (precisar el lugar,), renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa o circunstancia.

La fianza se otorga de conformidad por lo dispuesto por los artículos 49, fracción I y 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica www.amig.org.mx

(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora)

CLÁUSULAS GENERALES A LAS QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE DE LOS TRABAJOS O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

PRIMERA.- OBLIGACIÓN GARANTIZADA. Esta póliza de fianza garantiza la obligación del fiado de responder por los defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad que resulte de los trabajos ejecutados, inclusive la calidad de los materiales empleados o de los servicios prestados por el fiado o ambos, atendiendo a todas las estipulaciones establecidas en el “Contrato” especificado en la carátula de esta póliza y de sus respectivos convenios modificatorios , de conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás aplicables de su Reglamento.

SEGUNDA.- MONTO AFIANZADO. (La “Afianzadora” o la “Aseguradora”), se compromete a pagar a “la Beneficiaria”, hasta el monto afianzado indicado en la carátula de esta póliza, que es de _________ (con número y letra, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado).

TERCERA.- INDEMNIZACIÓN POR MORA. (La “Afianzadora” o la “Aseguradora”), se obliga a pagar la indemnización por mora que en su caso proceda, de conformidad con el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

CUARTA.- VIGENCIA.

La fianza permanecerá vigente por un periodo de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de recepción física de los trabajos que se indique en el acta correspondiente, o en su caso, a partir de que haya concluido el periodo que resulte para que el fiado cumpla totalmente con la corrección, reparación o reposición que requiera la atención de los vicios y defectos o con las acciones necesarias para cumplir cualquier otra responsabilidad derivada del “Contrato”, para lo cual “la Contratante”, cuando se detecten tales vicios, defectos o cualquier otra responsabilidad, deberá hacerlo del conocimiento de (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Asimismo, esta fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se interpongan, hasta que se pronuncie resolución definitiva de autoridad o tribunal competente, que haya causado ejecutoria.

La póliza continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga o espera al fiado para realizar las correcciones, reparaciones o reposiciones, así como para llevar a cabo las acciones necesarias para cumplir las demás responsabilidades que garantiza esta póliza de fianza.

En el caso de que se hayan ejecutado correcciones, reparaciones, reposiciones o acciones para dar cumplimiento a las demás responsabilidades que garantiza esta póliza, la fianza permanecerá vigente por el mismo plazo mencionado en el primer párrafo de la presente Cláusula, respecto de los trabajos o servicios sujetos a dichas actividades.

QUINTA.-  CORRECCIÓN, REPARACIÓN O REPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS.

En el caso de que se presenten defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad que resulte de los trabajos ejecutados o de la calidad de los servicios prestados por el fiado, “la Contratante” le otorgará, un plazo máximo de 30 (treinta) días naturales para efectuar la corrección, reparación o reposición correspondiente o para atender cualquier otra responsabilidad en los términos señalados en el “Contrato” y sus respectivos convenios modificatorios.

En aquellos casos en que “la Contratante” y el fiado convengan un plazo mayor para las correcciones, reparaciones o reposiciones correspondientes o para responder por cualquier otra responsabilidad, el fiado deberá notificar a la institución dicha circunstancia y ésta deberá otorgar la modificación a la póliza de fianza por escrito, para el solo efecto de hacer constar el referido supuesto, sin que ello afecte la continuidad de la vigencia de la póliza.

En el supuesto de que el fiado no responda por los defectos o vicios ocultos en los trabajos ejecutados o en la calidad de los servicios prestados o por cualquier otra responsabilidad en los términos señalados en el “Contrato”, que le sean reportados por “la Contratante”, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) se obliga a pagar los gastos en que incurra “la Contratante” por las correcciones, reparaciones o reposiciones correspondientes o por atender cualquier otra responsabilidad hasta por la totalidad del monto afianzado.

En caso de que el monto de la corrección, reparación o reposición correspondiente o de la atención de cualquier otra responsabilidad sea superior al afianzado, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) únicamente responderá hasta por el 100% del monto garantizado.

SEXTA.- SUBJUDICIDAD.

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) realizará el pago de la cantidad reclamada requerida, bajo los términos estipulados en esta póliza de fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre subjúdice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o tribunal arbitral, salvo que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas instancias.

(La “Afianzadora o la “Aseguradora”) deberá comunicar a “la Beneficiaria” de la garantía, el otorgamiento de la suspensión al fiado, acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se encuentre en la posibilidad de abstenerse del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme.

SÉPTIMA.- COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS.

El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por (la “Afianzadora o la “Aseguradora”), por lo que subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumió en la presente póliza de fianza y en sus documentos modificatorios, de conformidad con lo expresamente estipulado para tales efectos en el contrato principal materia del

afianzamiento.

OCTAVA.- CANCELACIÓN DE LA FIANZA.

(La “Afianzadora o la “Aseguradora”) quedará liberada de su obligación fiadora una vez transcurridos doce meses a partir de la fecha del acta de recepción física de los trabajos, siempre y cuando “la Contratante” no hubiera notificado a (la “Afianzadora o la “Aseguradora”) que se detectaron defectos o vicios ocultos en los trabajos o en la calidad de los servicios o cualquier otra responsabilidad en los términos señalados en el “Contrato” dentro del plazo establecido en esta garantía o el extendido de conformidad con el artículo 96 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para lo cual el fiado deberá presentar a (la “Afianzadora o la “Aseguradora”) el acta de recepción física de los trabajos una vez transcurrida la vigencia de la presente póliza.

En el caso de existir corrección, reparación o reposición por defectos o vicios ocultos en los trabajos o en la calidad de los servicios prestados o de acciones para cumplir cualquier otra responsabilidad en los términos señalados en el “Contrato”, el fiado deberá presentar a (la “Afianzadora o la “Aseguradora”) el acta de recepción física de los trabajos, junto con la manifestación expresa y por escrito de “la Contratante” en la que señale su conformidad para cancelar esta fianza, toda vez que se han realizado dichas actividades.

NOVENA.- PROCEDIMIENTOS.

(La “Afianzadora o “la Aseguradora”) acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para hacer efectiva la fianza.

DÉCIMA.- REQUERIMIENTO.

“La Beneficiaria” podrá realizar el requerimiento de pago a que se refiere el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en las oficinas principales, sucursales, oficinas de servicio o bien en los domicilios de los apoderados designados por la Institución para recibir requerimientos de pago, correspondientes a cada una de las regiones competencia de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

La “Beneficiaria” requerirá de pago a la institución acompañando los documentos justificativos siguientes:

1. El Acto o Contrato en que conste la obligación a cargo del fiado.

2. La Póliza de Fianza y endoso o endosos respectivos.

3. El Acta Administrativa, en la que se harán constar de manera cronológica y circunstanciada los actos u omisiones que constituyan el incumplimiento a las obligaciones garantizadas.

4. La Liquidación de adeudo o documento en el cual conste el crédito o importe a requerir con cargo a la garantía.

5. Si los hubiere, la demanda o el escrito de cualquier otro medio de defensa legal procedente, presentado por el fiado, resoluciones o sentencias firmes dictadas por autoridad competente y sus notificaciones.

6. Los demás documentos que la Tesorería estime pertinentes.

Dichos documentos se acompañarán en original o en copia certificada, salvo la póliza de fianza y su endoso o endosos, los cuales deberán anexarse en original.”.

DÉCIMA PRIMERA.- DISPOSICIONES APLICABLES.

Será aplicable a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas la legislación mercantil y a falta de disposición expresa el Código Civil Federal.

DÉCIMA SEGUNDA.- ENTREGA DE FIANZAS

La (“Afianzadora o “la Aseguradora”) deberá entregar a “la Beneficiaria”, una copia de esta póliza a través del medio electrónico, la dirección de correo electrónico, o ambos conforme a lo señalado en la carátula de esta póliza.

### 7.5.5. Calificación, guarda y custodia de las pólizas de fianza.

Presentada(s) la(s) póliza(s) de fianza, será(n) calificadas por el titular del área responsable de la contratación, quien deberá notificar de manera personal y mediante el “Acta de Notificación Personal” al contratista, la aceptación o rechazo de la(s) misma(s) , de conformidadconelcapítuloIII,secciónprimera,delas“DISPOSICIONESGeneralesaquese sujetarán las garantías otorgadas a favor del Gobierno Federal para el cumplimiento de obligaciones distintas de las fiscales que constituyan las dependencias y entidades en los actosycontratosquecelebren”,publicadasenelDiarioOficialdelaFederacióndefecha8 deseptiembrede2015,emitidasporlaTesoreríadelaFederación.

Encasoderechazodela(s)garantía(s),eltitulardelárearesponsabledelacontrataciónhará del conocimiento del contratista o de las personas que hubiere autorizado para recibir notificacionespersonales,lascausasdelrechazo,paraque,enunplazoquenoexcederáde cinco días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación, subsane los requisitos omitidos o bien presente una nueva garantía para respaldar las obligaciones, sin perjuicio delosplazosestablecidosparalaexhibicióndelagarantía.

Una vez aceptadas y validadas, por el titular del área responsable de la contratación, las garantíasdecumplimientodecontrato,yporanticipodeserelcaso,seránremitidasalÁrea Administrativa parasuguardiaycustodia.

## Gastosfinancieros.

En caso de incumplimiento en el pago de estimacióno estimaciones (excepto tratándose deretencioneseconómicasopenasconvencionales,aqueserefierenlascláusulasdécima novena,vigésimayvigésimaprimeradelmodelodecontrato)(olasquecorrespondan),“La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales.Dichosgastosempezaránagenerarsecuandolaspartestengandefinidoelimporte a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturalesdesdequeseandeterminadaslascantidadesysehayavencidoelplazode20días naturales para el pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición delcontratista.

En caso de incumplimiento en el pago de estimación o estimaciones, por causas imputables al contratista como: falta de requisitos administrativos y fiscales de las facturas, errores o deficiencias en las mismas, así como la presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Tratándose de pagos en exceso que reciba el contratista, éste deberá reintegrarlas cantidades pagadas en exceso más los gastos financieros correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior, dentro de los 20 (VEINTE) días naturales, contados a partir del día siguiente de aquél en que se haya realizado el pago en exceso por parte de “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”,deconformidadconlodispuestoporlosartículos54y55de“LaLOPSRM”.Los gastos financieros se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso yse computaránpordíasnaturales,desdelafechadelpagoyhastalafechaenquesepongan efectivamentelascantidadesadisposiciónde“La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargodel contratistaseancompensadasenlaestimaciónsiguiente,oenelfiniquito,sidichopagono se hubiera identificado conanterioridad.

## Falta de formalización del contrato.

Enelcasodequeellicitanteadjudicadodelcontratonoloformaliceonopresentelafianza de cumplimiento del contrato dentro de los 15 (QUINCE) días naturales siguientes a la notificación del fallo en apego al artículo 47 de la LOPSRM, así como se estará a lo dispuestoenelpunto7.2denominado“FIRMADELCONTRATO”.

## InspecciónyverificaciónporpartedelaSecretaríadelaFunciónPública.

La Secretaría de la Función Pública, podrá realizar las visitas, inspecciones y verificaciones que estime pertinentes con respecto a la ejecución de los trabajos objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 37, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 75 y 76 de “La LOPSRM”.

## Retenciones	económicas	de	carácter	provisional	y/o	penas convencionales.

### Retenciones económicas de carácterprovisional.

Las retenciones económicas se aplicarán por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa general de ejecución de los trabajos vigente, conforme a lo siguiente:

“La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” tendrá la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto del contrato,seestáejecutandoporelcontratistadeacuerdoconlasfechasestablecidasenel programa general de ejecución de los trabajos aprobado, para lo cual, “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” comparará el avance mes a mes contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance de los trabajos es menor de lo que debió realizarse y sea por causas imputables alcontratista, “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” procederá a hacer las retenciones económicas a la estimación o estimacionesqueseencuentrenenprocesodepago,enlasfechasenquesedeterminen losatrasos,porlascantidadesqueresultendemultiplicarel5%(CINCOPORCIENTO)dela diferencia de dichos importes por el número de meses transcurridos, desde la fecha del atraso en el programa general de ejecución de los trabajos hasta la de revisión. Las retencioneseconómicasserándeterminadasúnicamenteenfuncióndelostrabajosqueno se hayan ejecutado o prestado oportunamente durante la vigencia del programa general deejecucióndelostrabajosconvenido,considerando,ensucaso,losajustesdecostosysin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, y en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento del contrato. Asimismo, cuando el contratistaregularicelostiemposdeatrasoseñaladosenelprogramageneraldeejecución delostrabajos,podrárecuperarlasretencioneseconómicasqueselehayanefectuado,en las siguientes estimaciones, por lo que “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” reintegrará al contratista el importe delasmismasquealmomentodelarevisióntuvieraacumuladas.

Cuantificadas las retenciones económicas, éstas se harán del conocimiento del contratista mediantenotadebitácorauoficio.Elmontodeterminadocomoretencióneconómica,se aplicará en la estimación que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

Deexistirretencioneseconómicasalafechadeterminacióndelostrabajospactadosenla cláusula sexta (o la que corresponda) del contrato y quedaren trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder de “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”. La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha determinación delplazodeejecucióndelostrabajos,seharáefectivacontraelimportedelasretenciones económicasquehayaaplicado“La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”y,deresultarsaldoafavordelcontratistapor concepto de retenciones económicas, una vez concluida la totalidad de los trabajos y determinadas las penas convencionales, procederá la devolución del mismo, sin que las retencioneseconómicasefectuadasalcontratistageneregastofinancieroalguno.

Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecución convenido, las retenciones económicas se calcularán considerando las condiciones establecidas en el nuevo programa general de ejecución de los trabajos convenido.

### Penasconvencionales.

Si el contratista no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecución establecido en la cláusula octava (o la que corresponda) del contrato y en el programa general de ejecución de los trabajos, por causas imputables al mismo, “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” le aplicará las penas convencionales que resulten de multiplicar el 5% (cinco por ciento) del importedelostrabajosquenosehayanejecutadooprestadooportunamente,conformeal programa general de ejecución de los trabajos convenido, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, por cada mes o fracción que transcurra desdelafechadeterminacióndelplazodeejecucióndelostrabajospactadoenlacláusula octava (o la que corresponda) del contrato, hasta la fecha de terminación total de los mismos.Dichaspenasnopodránsersuperiores,ensuconjunto,almontodelagarantíade cumplimiento delcontrato.

Sinperjuiciodelodispuestoenelprimerpárrafodelartículo55de“LaLOPSRM”,enningún caso se aceptará la estipulación de penas convencionales a cargo de “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 86, segundo párrafo, del Reglamento de “La LOPSRM”.

El periodo en el cual se presente un caso fortuito o fuerza mayor durante la ejecución de trabajos no dará lugar a la aplicación de penas convencionales.

Cuantificadas las penas convencionales se harán del conocimiento del contratista mediante nota de bitácora u oficio. El monto determinado como pena convencional, se aplicará en la estimación que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecución convenido, las penasconvencionalessecalcularánconsiderandolascondicionesestablecidasenelnuevo programageneraldeejecucióndelostrabajosconvenido.

Independientementedelasretencioneseconómicasodelaspenasconvencionalesquese apliquen, “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien, la rescisión administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantía de cumplimiento del contrato, a partir de la fecha en que se haya notificado al contratista la resolución de rescisión administrativa delcontrato.

## Suspensión de lostrabajos.

“La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada.

Cuando ocurra la suspensión de los trabajos, “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” lo notificará al contratista señalandolascausasquelamotivan,lafechadesuinicioydelaprobablereanudaciónde los trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo deconstrucción.

La fecha de terminación de los trabajos se prorrogará en igual proporción al periodo que comprendalasuspensióndelosmismos,sinmodificarelplazodeejecuciónconvenido.Lo anterior se formalizará mediante el acta circunstanciada de suspensión de los trabajos, la que deberá contener como mínimo los requisitos establecidos por el artículo 147 del Reglamento de “LaLOPSRM”.

El suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de instalaciónpermanente noserámotivodesuspensióndelostrabajoscuandodichosuministrosearesponsabilidad delcontratista.

Sidurantelavigenciadelcontratoexistensuspensionesdelostrabajoscuyosperiodossean reducidos y difíciles de cuantificar, “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” y el contratista podrán acordar que los periodos sean agrupados y formalizados mediante la suscripción de una sola acta circunstanciadadesuspensióndelostrabajos.

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existirá responsabilidad alguna para las partes, debiendo únicamente suscribir un convenio en el que se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos,sinmodificarelplazodeejecuciónestablecidoenelcontrato.Encasodequelos trabajos se dañen o se destruyan y requieran ser rehabilitados o repuestos, éstos deberán pagarse mediante la celebración de un convenio en los términos del Artículo 59 de “La LOPSRM”,siemprequenosetratededeficienciasoincumplimientosanterioresimputables alcontratista.

El pago de los gastos no recuperables, respecto de la suspensión de los trabajos, sólo procederá exclusivamente por los conceptos que señalan los artículos 146 y 149 del ReglamentodelaLey,dependiendodelcasodequesetrate,yaseaporcausasimputables a“La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” oporcasofortuitoofuerzamayor.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes escritas de “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”, ésta podrá ordenar su demolición, reparación o reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, los cuales se harán por cuenta del contratista sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. En este caso, “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”, si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la demolición,reposiciónoreparaciónindicadas,sinqueestoseamotivoparaampliarelplazo señalado para suterminación.

## Terminación anticipada delcontrato.

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 60 de “La LOPSRM”, “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” y el contratista podrán dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razonesdeinterésgeneral;existancausasjustificadasqueleimpidanlacontinuacióndelos trabajos,ysedemuestrequedecontinuarconlasobligacionespactadasseocasionaríaun daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato,conmotivodelaresolucióndeunainconformidadointervencióndeoficioemitida porlaSecretaríadelaFunciónPública,oporresolucióndeautoridadjudicialcompetente, obien,noseaposibledeterminarlatemporalidaddelasuspensióndelostrabajos.Enestos supuestos,“La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”rembolsaráalcontratistalosgastosnorecuperablesenquehaya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionendirectamenteconlaoperacióncorrespondiente.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el contratista podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá solicitarla a “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”, quien determinará lo conducentedentrodelos15(QUINCE)díasnaturalessiguientesalapresentacióndelescrito respectivo; en caso de negativa, será necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicialladeclaratoriacorrespondiente,perosi“La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”nocontestaendichoplazo, setendráporaceptadalapeticióndelcontratista.

Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables que serán exclusivamente los indicados en el artículo 152 del Reglamento de “La LOPSRM”, siempre que éstos sean razonables,esténdebidamentecomprobadosyserelacionendirectamenteconelcontrato.

En todos los casos de terminación anticipada del contrato se deberán realizar las anotacionescorrespondientesenlabitácora,debiendo“La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”levantarunactacircunstanciadaenlacualseharáconstarcomomínimolodispuestoporelArtículo151del Reglamento de “LaLOPSRM”.

## Rescisión administrativa delcontrato.

“La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”podrárescindiradministrativamenteelcontratoencasodeincumplimiento delasobligacionesacargodelcontratista.

“La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”, podrá optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto de los trabajos que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de una o de otro.

Asimismo, “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” optará por aplicar retenciones económicas o penas convencionales antes de iniciar el procedimiento de rescisión cuando el incumplimiento del contrato derive del atraso en la ejecución de los trabajos.

ElsobrecostodelostrabajosaqueserefierelafracciónIIdelartículo62de“LaLOPSRM”,es la diferencia entre el importe que le representaría a “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” concluir con otro contratistalostrabajospendientesyelcostodelostrabajosnoejecutadosalmomentode rescindir elcontrato.

En caso de rescisión administrativa del contrato por causas imputables al contratista, una vezemitidaladeterminaciónrespectiva,“La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”precautoriamenteydesdeelinicio delamisma,seabstendrádecubrirlosimportesresultantesdetrabajosejecutadosaúnno liquidados,hastaqueseotorgueelfiniquitoqueproceda,loquedeberáefectuarsedentro de los 30 (TREINTA) días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa general de ejecución de los trabajos, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados al contratista por “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”.

“La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” podráiniciarencualquiermomentoelprocedimientoderescisiónprevisto enelartículo61delaLeyde“LaLOPSRM”,motivandolarescisiónenalgunadelascausales previstas en el artículo 157 de su Reglamento y en el contrato. Si es el contratista quien decide rescindir el contrato será necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaración correspondiente, en este caso, se estará a lo que resuelva la autoridadjudicial.

Si “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” opta por la rescisión administrativa del contrato, se apegará a lo establecidoenlosartículos61y62,fracciónII,yúltimopárrafo,de“LaLOPSRM”,154,155,157, 158,159,160,161,162y163desuReglamento.

## Funciones delcontratista.

De conformidad en los términos de referencia y en la cláusula tercera (o la que corresponda)delmodelodelcontrato,elcontratistasecomprometeráyobligaráaejecutar los trabajos objeto del contrato, realizando como mínimo, de manera enunciativa más no limitativa, las siguientesfunciones:

- Previamentealiniciodelostrabajos,elcontratistadeberárevisardetalladamentela información que le proporcione la residencia de obra con relación al contrato de obrapública,conelobjetodeenterarsecondetalledelascondicionesdelsitiodela obra y de las diversas partes y características del proyecto, debiendo recabar la informaciónnecesariaquelepermitainiciarlostrabajosdeestudiosdeobraobjeto del presente contrato, según lo programado y ejecutarlos ininterrumpidamente hasta suconclusión;

- Registrar en la bitácora de obra los avances y aspectos relevantes durante la ejecución de Los trabajos con la periodicidad que se establezca en el contrato de obra pública y se anotarán las instrucciones del residente de obra, así como los incidentesmásrelevantesdelaobra;

- Realizar todos los trabajos descritos en las especificaciones generales y particulares yenelcatálogodeconceptosdelapresenteconvocatoriaysusmodificacionescon lamejorcalidaddemateriales,manodeobra,siempreconsiderandosueficienciay eficaciaenlosprocedimientosconstructivosytiempocomprometidodeconclusión de lostrabajos.

- Organizar y convocar juntas de trabajo con la residencia de obra, para analizar el estado, avance, problemas técnicos y alternativas de solución, las cuales deberán estarpresentadasenlaBitácoradeelectrónica,asimismo,elaborarálasactas,enlas queseconsignaránlosacuerdostomados.

- El superintendente de construcción de la empresa deberá cumplir con las condicionesdeseguridad,higieneylimpiezadelostrabajosconformealoseñalado enelproyectoydeacuerdoconelcontratodeobrapública;asícomoproporcionea su personal el equipo adecuado para su protección e instale los señalamientos y dispositivos de seguridad que se requieran para evitar accidentes o daños al personal,alequipo,yalosusuariosque,ensucaso,puedanserafectados.

- Realizar un dictamen técnico, una vez constatada la terminación la obra conforme alproyecto,enelquesehagaconstarquelaobrahasidoterminadaycorrectamente ejecutada, y que contenga la descripción general de la obra y de cada una de sus partes;elestadoenquelasentregalaempresa;ensucaso,laspartesdelostrabajos que no hayan sido ejecutadas por instrucciones de “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”, explicando lasrazones de su suspensión; la descripción de las modificaciones o ajustes a que haya sido sujeto el proyecto.

- Prepararelactacorrespondientealaentrega-recepciónfísicadelaobra,enlaforma establecidaporelartículo166delReglamentode“LaLOPSRM”;

- Elaboracióndelfiniquitodelostrabajos,y,ensucaso,conciliandolasdiferenciascon laresidenciadeobra,queresultenacargodelaempresaconstructoraporconcepto deobrapagadanoejecutadaopagosenexceso;

- Responder de las observaciones que se lleguen efectuar en todas las auditorias del Órgano Interno de Control en “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” y de la Auditoria Superior de la Federaciónquesepuedanpresentarenlaobraobjetodelostrabajos,hastaunaño después de la entrega y recepción de ésta, sin cuyo cumplimiento no procederá la liberacióndelafianzapordefectos,viciosocultosocualquierotraresponsabilidada que se refiere el Artículo 66 del Reglamento de “La LOPSRM”, presentada por el contratistayaqueserefierelacláusuladécimasegunda(olaquecorresponda)del contrato;y

- Las demás que le señale la residencia de obra o “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” en los términos de referencia,asícomolasqueseindiquenenelcontratooconvenios.

## Calidaddelostrabajosejecutadosporelcontratista.

"El contratista se compromete a ejecutar la obra de acuerdo con las normas de calidad, y especificaciones (Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas o Normas Internacionales, según sea el caso, en congruencia con el punto 2.3 de la convocatoria y Artículo 22 del RLOPSRM) requeridas y especificaciones técnicas establecidas en el(los) proyecto(s)deobra,obligándosearesponderante“La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”,demaneraenunciativa más no limitativa, por los daños y perjuicios causados por negligencia, descuido o falta de atención,realizándosetrabajosdemalacalidady,ensucaso,leseanautorizadosporparte delaempresasupervisoradelaobra,parasupago.

En razón de lo anterior, “EL CONTRATISTA” se obliga solidariamente con la empresa supervisora de la(s) obra(s), cuando ésta haya sido contratada por “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” para supervisarlaobra,areponerlostrabajosmalejecutadosquenocumplanconlasnormasy especificaciones establecidas en el(los) proyecto(s) de obra, así como en especificaciones generales y particulares de construcción, o bien, a cubrir el costo de los mismos cuando a elecciónde“La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”seanrealizadosporterceraspersonas,deconformidadycon fundamento en los artículos 1792, 1796, 1803, 1836, 1839, 1859, 1987, 1988, 1989, 2002, 2003, 2005,2006ydemásaplicablesdelCódigoCivilFederal,deaplicaciónsupletoriapordisposición expresa del artículo 13 de la “LOPSRM”, más los gastos financieros que se generen, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularánsobrelascantidadespagadasporlostrabajosdemalacalidadquesetenganque realizaraterceraspersonas,encadacasoysecomputaránpordíasnaturales,desdelafecha de pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”,porloque“ELCONTRATISTA”seobligaadevolverlascantidadesquese originen por la reparación o reposición de los trabajos mal ejecutados, más los gastos financieros que se generen, dentro de los 20 (veinte) días naturales, contados a partir del díasiguientedeaquélenquesehayarealizadoelpagodelostrabajosmalejecutados,de conformidadconlodispuestoporlosartículos54y55dela“LOPSRM”.

## Responsabilidad solidaria del contratista y la empresa supervisora de la obra, por pago en exceso como resultado de la revisión de estimaciones de los trabajos ejecutados por parte del contratista. (Consupervisión externa)

El contratista se obligará a responder solidariamente con la empresa supervisora de los trabajos,cuandopordolo,malafe,descuido,erroraritméticoodecálculo,selehagapago en exceso por parte de “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”, debido a las estimaciones que haya revisado la empresa supervisora de la obra, y autorizado el residente de obra, detectado aún con posterioridad al pago de las mismas, sin que pueda excepcionarse la empresa supervisora de los trabajos, de forma alguna, por la aprobación efectuada por el residente de obra, en razón de que es su obligación verificar que las estimaciones se encuentren debidamente formuladas y con la documentación adjunta que acredite el pago de las mismas y que respalde los conceptos de trabajos efectivamente ejecutados que contenga la estimación apagar.

Asimismo, en el caso de que el contratista incurra con dolo, mala fe, descuido, error aritmético o de cálculo en la autorización del pago en exceso por parte del residente de obra, debido a las estimaciones que haya revisado la empresa supervisora de la obra, el contratistaseobligarásolidariamenteconlaempresasupervisoradelaobraareintegrarlas cantidades pagadas en exceso y que el contratista haya recibido, de conformidad y con fundamento en los artículos 1792, 1796, 1803, 1836, 1839, 1859, 1987, 1988, 1989, 2002, 2003, 2005, 2006 y demás aplicables del Código Civil Federal, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 13 de la “LOPSRM”, más los gastos financieros que se generen, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularánsobrelascantidadespagadasenexcesoencadacasoysecomputaránpordías naturales, desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”.

Por lo anterior, el contratista se obligará a devolver las cantidades pagadas en exceso, más los gastos financieros que se generen, dentro de los 20 (VEINTE) días naturales, contadosa partir del día siguiente de aquél en que haya recibido el pago en exceso por parte de “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”,deconformidadconlodispuestoporlosartículos54y55dela“LOPSRM”.

## Trabajosadicionales.

Confundamentoenel118delReglamentode“La LOPSRM”,sielcontratistarealizatrabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”, independientementedelaresponsabilidadenqueincurraporlaejecucióndelostrabajos excedentes,notendráderechoareclamarpagoalgunoporello,nimodificaciónalgunadel plazodeejecucióndelostrabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes escritas de la dependencia, ésta podrá ordenar su demolición, reparaciónoreposicióninmediataconlostrabajosadicionalesqueresultennecesarios,que hará por su cuenta el contratista sin que tenga derecho a retribución adicional algunapor ello.Enestecaso,ladependencia,siloestimanecesario,podráordenarlasuspensióntotal o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la reposición o reparación delosmismos,sinqueestoseamotivoparaampliarelplazoseñaladoparasuterminación nielpagodegastosnorecuperables.

## Limpieza de lostrabajos.

Lalimpiezadelsitiodelostrabajos,laconservaciónycualquierriesgodurantelaejecución delostrabajoshastaelmomentodesuentregaseráresponsabilidaddelcontratista.

Seaclaraenformaadicional,quelacontratistadeberárepararlaspartesdelaobraque resultenafectadas,proporcionarasupersonalgafetesconellogotipodelaempresapara reconocer dentro de la zona de los trabajos al personal de la empresa, y apegarse a la normatividadqueexigeseguridadenelinteriordelalasinstalaciones,ensucasodeberá deinstalarenelsitiodelaobraletrinassanitariasparaelserviciodelpersonal;asícomo tambiéndeberádeproporcionarequipodeseguridadadecuadoalostrabajosquerealice supersonal,dichaserogacionesseránprevistasenlosanálisisdecostosindirectosdentro delrubrodeseguridadehigiene.

## Marconormativo.

La legislación aplicable a la presente licitación es la establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “LOPSRM” y su Reglamento, Ley Federal dePresupuesto yResponsabilidadHacendariaysuReglamento,LeyOrgánicadelaAdministraciónPúblicaFederal, Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y  su  Reglamento,  Ley  de  Instituciones de Seguros y de Fianzas, Ley Federal de Competencia Económica, Ley Federal del Derecho de Autor, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento, Ley General de Responsabilidad Administrativa,  Ley  Federal  de  Procedimientos Administrativos, Código Civil Federal, Código Federal de Procedimientos Civiles, Código Fiscal de la Federación, Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2021, Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 27 de diciembre de 2021, Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”, “ACUERDO ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, dictado por el H. Consejo Técnico, relativo a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social”, publicado en el Diario Oficial de la Federacióndefecha27defebrerode2015,“ACUERDOdelH.ConsejodeAdministracióndel Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 28 de junio de 2017, “ACUERDO por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015, con sus reformas y adiciones publicadas el 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017, en el mismo medio informativo, “DISPOSICIONES Generales a que se sujetarán las garantías otorgadas a favor del Gobierno Federal para el cumplimiento  de obligaciones distintas  de  las fiscales que constituyan las dependencias y entidades en los actos y contratos que celebren”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 8 de septiembre de 2015,DISPOSICIONES de carácter general por las que se aprueban los modelos de pólizas de fianzas constituidas como garantía en las contrataciones públicas realizadas al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicadas el 15 de abril del 2022 y demás normatividad y disposiciones administrativas de carácter federalaplicables.

## Controversias.

Las controversias que se susciten con motivo de esta licitación, se resolverán con apego alo previsto en “La LOPSRM” y su Reglamento, las disposiciones mencionadas en el puntodenominado “MARCO NORMATIVO”, de esta licitación y en cualquier otra norma legalaplicable.

# Confidencialidad de la información.

Loslicitantesnopodrándifundiroproporcionarinformaciónalgunarelativalostrabajos,en forma de publicidad o Artículo técnico a menos que cuenten con la autorización previa, expresayporescritode“La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota”,deconformidadconlodispuestoporelArtículo83 delaLeyFederaldelDerechodeAutor.

# Inconformidades.

Los licitantes podrán inconformarse por escrito ante la Secretaría de la Función Pública ubicada en Avenida Insurgentes Sur Número 1735, Primer Piso, Colonia Guadalupe lnn, Código Postal 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de México, o ante el Órgano Interno de Control en “La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota” dependiente de la Secretaría antes citada, con domicilio en Avenida Insurgentes Sur, número 2416, colonia Copilco el Bajo, Alcaldía Coyoacán, código postal 04340, Ciudad de México, o a través del "Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental" (CompraNet). En los términos de lo dispuesto por los artículos 83 y 84 de "La LOPSRM" y 274 a 283 de su Reglamento.

Transcurridos los términos correspondientes a cada uno de los actos a que se refiere el Artículo 83 de "La LOPSRM", se tendrá por precluido el derecho para inconformarse.

Atentamente

LCI Osmar Antonio Gamboa Manjarrez

Gerente General de la Junta Municipal de

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio

De Elota.